Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

##### IČO: 00295671,

##### zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem

ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým, Jiřím Oulehlou nebo Ing. arch. Jasnou Zemánkovou

##### Zhotovitel:	Ing. Marek Holán, se sídlem Veslařská 518/66, 637 00 Brno, IČO: 70427143, zhotovitel není plátcem DPH.

II. Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady, riziko, odpovědnost, dle pokynů objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo:

„Revitalizace lokality U Tří křížů“

tj. vypracování dokumentace pro společné povolení  dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DSP“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) řešící úpravu plochy pozemků parc. č. 3930/3, 3930/4, 3932/2, 3929/1 a 5646/1 v obci a k.ú. Velké Meziříčí, a to včetně návrhu vegetačních úprav.

DSP bude obsahovat zejména:

- vlastní návrh technického řešení (po jednotlivých stavebních objektech),

- přehledná situace bude vypracována na podkladě aktuální katastrální mapy vč. sousedních pozemků,

- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právnickými a fyzickými osobami,

- záborový elaborát,

- dokladová část – souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených správců sítí a organizací, orgánů státní správy a samosprávy k vydání pravomocného společného povolení včetně zapracování do DSP.

Plnění zhotovitele nezahrnuje majetkoprávní přípravu stavby.

Zhotovitel je povinen v průběhu společného územního a stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušným stavebním úřadem.

DSP bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- 4 x v písemné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu *. pdf.

DPS bude zpracována v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 169/2016 Sb.

DPS bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- 4 x v písemné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu *. pdf  a *.dwg otevřený formát – nezaheslovaný.

Soupis prací:

- 1 x oceněný rozpočet v tištěné podobě + 1 x digitální ve formátu *. xls a *.pdf

- 4 x  neoceněný soupis prací v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu *. xls a *.pdf

Digitální podoba dokumentace bude vždy předána na nosiči CD nebo flashdisku v plném rozsahu listinné podoby.

(2) Zhotovitel potvrzuje, že se důkladně seznámil s rozsahem a povahou díla a výslovně prohlašuje, že je schopen dílo za níže uvedenou cenu provést.

(3) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(4) Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že výše uvedená DPS bude sloužit jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen zpracovat DPS tak, aby DPS poskytovala dostatečné podklady pro provedení díla (např. včetně směrového, výškového a polohového vytyčení stavebních objektů).

(5) Zhotovitel se zavazuje, že DPS nebude obsahovat technické odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Výjimku stanoví § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu.

III.  Termín a místo plnění

- Zhotovitel je povinen předat jednotlivé části díla v těchto termínech:

- DSP do 10 týdnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami,

- DPS do 6 týdnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží výzvu objednatele k zahájení plnění.

- Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stanoviska či vyjádření k DSP dotčené orgány a správce sítí nejpozději do 31. 12. 2021. Zhotovitel podá kompletní žádost o vydání společného povolení do pěti pracovních dnů ode dne, kdy obdrží poslední stanovisko či vyjádření dotčeného orgánu či správce sítě. Předpokladem je opatření souhlasů s provedením stavby vlastníků dotčených pozemků objednatelem.

- Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání díla svolávat výrobní výbory, smluvní strany předpokládají, že se výrobní výbory budou konat dle potřeby, min. však 2x během zpracovávání dokumentace. Výrobní výbor se bude konat v sídle objednatele, tj. v budově Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

- Zhotovitel předá dílo v sídle objednatele: Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

IV. Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu ve výši 125.000,- Kč; zhotovitel není plátcem DPH.

(2) Zhotovitel si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.  Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.

(3) Uhrazením ceny za provedení díla objednatel vypořádá zhotovitelova autorská práva vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

###### V. Platební podmínky

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení díla po předání všech částí plnění objednateli.

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeným na faktuře. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře účet, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu IS DOC/IS DOCx, příp. ve formátu PDF, a to prostřednictvím datové schránky města Velké Meziříčí (gvebwhm) nebo na email: faktury@velkemezirici.cz. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru .ZIP nebo .RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

- Splatnost faktury je 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury.

- V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči pohledávce zhotovitele.

VI. Ostatní ujednání

(1) Neprodleně po podpisu smlouvy uspořádá zhotovitel v sídle objednatele úvodní schůzku, na níž formou zápisu dohodnou veškeré výchozí podmínky a požadavky na provedení díla.

(2) Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání dokumentace poskytne zhotoviteli na základě jeho žádosti potřebnou spolupráci, spočívající v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek objednatele, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotoviteli bezodkladně.

(3) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při zařizování jeho záležitostí podle této smlouvy a jež mohou mít vliv na případnou změnu příkazů či pokynů objednatele.

(4) Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele k dílu.

(5) Zhotovitel je povinen odpovědět na dodatečný dotaz k soupisu prací ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne obdržení dotazu.

VII. Smluvní pokuty

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla či jeho části, nebo s provedením určitého úkonu ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

(2) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

(3) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.

(4) Při prodlení s odpovědí na dodatečný dotaz je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.

(5) Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

###### VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady

- Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedené DSP do dne, kdy nabyde právní moci společné povolení.

- Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedené DPS do dne, kdy bude stavba dle této dokumentace dokončena bez vad a nedodělků.

(3) Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 dnů po uplatnění reklamace, a to bezplatně.

(4) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol.

(5) Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

(6) V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,

b) přiměřenou slevu z celkové ceny.

Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas zhotovitele.

IX. Odstoupení od smlouvy

(1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí zhotovitel dílo nekvalitně, nebo pokud je zhotovitel v prodlení s termínem předání části díla delší než 30 dnů.

(2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkurzní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo vstoupila-li druhá strana smlouvy do likvidace.

###### X. Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

(3) Odpověď s odchylkou nebo dodatkem ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

(4) Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy musí mít formu písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

(5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dva.

(6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním a zpracováním všech údajů ve smlouvě obsažených včetně osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

(7) Je-li součástí plnění nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluje zhotovitel smlouvou objednateli licenci ke všem nehmotným statkům (autorskoprávním dílům) vzniklým v průběhu realizace smlouvy. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení. Objednatel je oprávněn dílo dále zpracovávat a upravovat, spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění k výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

(8) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 14. října 2021			V Brně dne………………..

…………………………………..	…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta	Ing. Marek Holán

Město Velké Meziříčí	zhotovitel

objednatel