Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace

Hlavní třída 22, Šumperk

zastoupené ředitelkou PhDr. Marií Gronychovou

IČO: 098 311

bankovní spojení: KB, č.ú. 333841/0100

na straně jedné jako objednatel

a

xxxxxxxxxxxxxxxx

restaurátorem pianol a orchestrionů

xxxxxxxxxxxxxxx

460 01 Liberec

IČO: 72583622

na straně druhé jako zhotovitel

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k restaurování sbírkového předmětu: orchestrion H 24 949 ze sbírky šumperského muzea v Šumperku, podsbírky historické.

II. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2020, restaurování bude rozděleno na dílčí etapy.

Akustický element a bicí sekce 				43.000,- Kč

Snímací mechanika 					28.000,- Kč

Hnací mechanismus  					28.500,- Kč

Ladění, regulace mechanismu  				  8.000,- Kč

Vypracování restaurátorské zprávy   			  7.600,- Kč

Cena celkem 					            115.100,- Kč

O předání a převzetí díla jsou účastníci povinni sepsat zápis - Smlouvu o fyzickém předání věci.

III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně ve výši 115.100,- Kč včetně DPH. Platba bude prováděna na základě dílčího plnění.

strana druhá

IV. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. Její splatnost se stanovuje dohodou smluvních stran do 14-ti dnů ode dne doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura odeslaná doporučeným dopisem byla doručena třetího dne po jejím odeslání.

V. Smluvní sankce

V případě nedodržení termínu zhotovení díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výší 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. V případě nedodržení splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

VI. Vady díla

O předání díla zhotoviteli, konzultačních schůzkách v průběhu provádění restaurátorských prací i předávání díla objednateli budou sepsány zápisy - Smlouvy o fyzickém předání věci. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout při předání díla a před potvrzením o převzetí díla. Zjištěné vady je objednatel povinen uvést do zápisu. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od sepsání zápisu o předání díla odstranit v něm uvedené vady. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, dohodli účastníci smluvní snížení ceny za provedení díla o 0,1 % z ceny díla za každý den nesplnění této povinnosti. Zhotovitel předá restaurátorskou zprávu s popisem a fotodokumentací restaurátorských prací až po kompletním restaurování orchestrionu.

VII. Ochrana předmětů

Zhotovitel je povinen po dobu restaurování předmět smlouvy řádně zabezpečit před poškozením nebo zcizením.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu smluvních stran. Smlouvu lze měnit, doplňovat a jinak upravovat pouze písemně se souhlasem obou stran, přičemž tyto doplňky nabývají účinnosti dnem podpisu obou stran.

V Šumperku dne 1.4. 2017