

Naše č. j.:      UT-27984/2016

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

„ZZC Bělá – rekonstrukce objektu č. 04“

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,

pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,

bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č. 52626881/0710,

zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem

(dále jen „objednatel“)

a

CL-EVANS s.r.o.

společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685,

se sídlem Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa, IČ: 267 68 607, DIČ:CZ26768607,

č. účtu.: 107-931980297/0100,

zastoupená jednateli Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2016.

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. IV. smlouvy o dílo a v souladu s dále uvedenými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v souvislosti s nutností provést změny v technickém provedení díla, které jsou konkrétně uvedeny v:

a) Změnovém listu č. 1. Nepodstatné změny, jejímž předmětem je provedení stavebních prací v souladu s ustanovením odst. 7 § 222 zák. č. 134/2016 Sb. Jedná se o záměnu položek uvedených v předmětném změnovém listu v souvislosti se záměnou monolitické betonové konstrukce stropu nad 1. PP za konstrukci prefabrikovanou. Nové technické řešení zvyšuje kvalitu díla, zachovává srovnatelnost druhu materiálu, snižuje cenu, splňuje podmínky zadání a požadavky objednatele.

b) Změnovém listu č. 2. Nepodstatné změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4  písm. b) § 222 zák. č. 134/2016 Sb. Nové technické řešení zpevnění základů objektu zvyšuje kvalitu díla a splňuje požadavky objednatele.

Čl. II.

V čl. IV. se mění odst. 1. takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. stanovená na základě Změnových listů č. 1 a č. 2 činí:

|  | Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Původní cena díla | 18.239.979,00 |
| Méněpráce dle Změnového listu č. 1 | - 478,26 |
| Vícepráce dle Změnového listu č. 2 | 24.017,40 |

| Nová celková cena v Kč bez DPH | Nová celková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- |
| 18.263.518,14 | 22.098.856,95 |

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Přílohy:

- Změnový list č. 1

- Změnový list č. 2

V Praze dne ..…./...…/2017		V České Lípě dne ...../...../2017

| …………………………………………… |  | ………………………… |
| --- | --- | --- |
| Mgr. et Mgr. Pavel Bacík |  | Ing. Jan Neužil |
| ### ředitel SUZ MV |  | ### jednatel |
| (objednatel) |  |  |

…………………………

Ing. Josef Láf

jednatel

(za zhotovitele)