**Smlouva o dílo č. 21-203/2021**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami podle ust.

* 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), smlouva o dílo tohoto znění:

Smluvní strany:

**1.**

**Domov bez bariér**

se sídlem Strozziho 1333, 508 01 Hořice

Zastoupená: Ing. Renatou Zemkovou, ředitelka

Zapsaná v OR: Krajský soud Hradec Králové, oddíl Pr, vložka číslo 169

IČ: 13583212

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: 78-8459300257/0100

dále jen **„objednatel“,**

a

**2.**

**K6 s.r.o.**

Se sídlem: Tasovice 56, 679 75 Tasovice

Zastoupen: Ing. Karel koukal, jednatel společnosti

IČ: 25518241

DIČ: CZ25518241

Bankovní spojení: Fio banka, č. účtu 2400351933/2010

Tel: 776 262 525

dále jen **„zhotovitel“,**

uzavírají na základě vzájemné shody tuto:

**Smlouvu o dílo**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) bude **montáž ochrany rohů a stěn v jídelně, ošetřovně a pokojích klientů** v Domově bez bariér, p.o., Strozziho 1333, 508 20 Hořice, dle cenové nabídky NAB-21-203 ze dne 19.11.2021.

**Článek II.**

**Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo nejpozději do 28.2.2022.

**Článek III.**

**Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy je:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | 152 870,00 Kč |
| **DPH 15 %** | 22 930,50 Kč |
| **Celkem** | **175 800,50 Kč** |

**Článek IV.**

**Platební podmínky**

1. Cena za provedení díla bude uhrazena následujícím způsobem:

Cena za dílo bude fakturována na základě předávacích protokolů, vystavených zhotovitelem po předání a převzetí díla nebo jeho dílčích částí. Splatnost faktury bude 14 dnů.

1. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
2. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
3. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli na základě faktury, kterou vyhotoví objednatel sankci ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
4. Za prodlení s úhradou ceny za dílo zaplatí objednatel na základě faktury, kterou vyhotoví zhotovitel sankci ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

**Článek V.**

**Záruční doba**

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců od předání díla.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.
5. Pokud nebudou vady odstraněny v tomto termínu, popřípadě v jiném dohodnutém termínu, vyhrazuje si objednatel právo zajistit odstranění závady u jiného dodavatele na náklad zhotovitele. Finanční vypořádání bude provedeno na základě faktury se splatností 14 -ti dnů po jejich doručení zhotoviteli. I přes odstranění závady jiným dodavatelem není dotčena záruční doba zhotovitele.

**Článek VI.**

**Součinnost**

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:
   1. objednatel zajistí pracoviště způsobilé pro provedení díla,
   2. objednatel zajistí pro zhotovitele bezúplatně staveniště potřebné pro provedení díla,
   3. objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně energie potřebné pro zhotovení díla v prostoru staveniště.
2. Odevzdání a převzetí díla bude po jeho dokončení. Objednatel se zavazuje převzít dílo dokončené i před termínem dle této smlouvy.
3. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
4. Kontaktní osoba: Jana Schovánková

vedoucí provozně-ekonomického oddělení

Tel: 607 815 490

E-mail: ekonom@usphorice.cz

**Článek VII.**

**Platnost smlouvy**

.

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

Smlouva nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.

**Článek VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem, a to příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy o dílo v plném znění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvu zveřejní objednatel.

V Hořicích dne 22.11.2021 V Hořicích dne 22.11.2021

............................................. podpis zástupce objednatele

….……………………………… podpis zástupce zhotovitele