DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru,

která nabyla účinnosti dne 12. 11. 2020

Smluvní strany:

Objednatel/příkazce

## Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

IČ: 00510874

DIČ: CZ00510874

bankovní spojení: xxxxxxx

a

Zhotovitel/příkazník

Název (jméno): Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.

se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice

zastoupený: Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u KS České Budějovice, oddíl C, vložka 22867, zápis dne 9.7.2014

IČ:   03184439

DIČ: CZ03184439

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

autorizace ČKAIT: 00103

##### Smluvní strany se dohodly na snížení ceny za projektovou dokumentaci pro provádění stavby uvedené v Článku VIII. Cena za dílo pro část A a v příloze Smlouvy o dílo, tj. tabulka „Celková nabídková cena – plátce DPH“

##### Důvodem pro změnu je úprava rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby oproti původnímu návrhu v architektonické studii, která znamená úsporu v těchto částech stavby:

##### budou realizována 3 nadzemních podlaží přístavby (původně 4 nadzemní podlaží)

##### sníží se počet parkovacích míst na 6 (původně 12 parkovacích míst)

##### bourací práce budou v menším rozsahu

##### rozpočet elektroinstalace bude nižší

##### K redukci rozsahu stavby byl Objednatel nucen přistoupit z důvodu Zhotovitelem předloženého odhadu předpokládaných celkových nákladů stavby, které významně překračují finanční zdroje limitované zřizovatelem (Jihočeský kraj) pro zhotovení stavební zakázky.

##### Z uvedeného důvodu dochází ke snížení ceny uvedené ve Smlouvě o dílo v položce „Projektová dokumentace DPS“ v článku VII. Cena za dílo část A o 10%, což činí snížení o Kč 80 000,- bez DPH, tj. Kč 96 800,- vč. DPH.

##### Článek VIII. Cena za dílo pro část A, odst. 1. se mění takto:

Původní znění:

- Cena za dílo je stanovena ve výši:

Dokumentace ÚR a DSP		700 000,00 Kč

Inženýring a zajištění SP		  80 000,00 Kč

Projektování dokumentace DPS	800 000,00 Kč

Cena bez DPH				1 580 000,00 Kč

DPH 21%				   331 800,00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH		1 911 800,00 Kč

Nové znění:

- Cena za dílo je stanovena ve výši:

Dokumentace ÚR a DSP		700 000,00 Kč

Inženýring a zajištění SP		  80 000,00 Kč

Projektování dokumentace DPS	720 000,00 Kč

Cena bez DPH				1 500 000,00 Kč

DPH 21%				   315 000,00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH		1 815 000,00 Kč

Příloha „Celková nabídková cena – plátce DPH“ se mění takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena – plátce DPH:

| Nabídková cena v Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH: | Samostatně DPH: | Cena s DPH: |
| 1. Dokumentace ÚR a DSP | 700 000,- Kč | 147 000,-Kč | 847 000,-Kč |
| 2. Inženýring a zajištění SP | 80 000,- Kč | 16 800,-Kč | 96 800,-Kč |
| 3. Projektová dokumentace DPS | 800 000,- Kč | 168 000,-Kč | 968 000,-Kč |
| 4. Cena za výkon autorského dozoru v předpokládané výši 50 odpracovaných hodin | 40 000,-Kč | 8 400,-Kč | 48 400,-Kč |
| 5. Celková nabídková cena (suma 1. – 4.) | 1 620 000,-Kč | 340 200,-Kč | 1 960 200,-Kč |

Nové znění:

Celková nabídková cena – plátce DPH:

| Nabídková cena v Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH: | Samostatně DPH: | Cena s DPH: |
| 1. Dokumentace ÚR a DSP | 700 000,- Kč | 147 000,-Kč | 847 000,-Kč |
| 2. Inženýring a zajištění SP | 80 000,- Kč | 16 800,-Kč | 96 800,-Kč |
| 3. Projektová dokumentace DPS | 720 000,- Kč | 151 200,- Kč | 871 200,- Kč |
| 4. Cena za výkon autorského dozoru v předpokládané výši 50 odpracovaných hodin | 40 000,-Kč | 8 400,-Kč | 48 400,-Kč |
| 5. Celková nabídková cena (suma 1. – 4.) | 1 540 000,- Kč | 323 400,- Kč | 1 863 400,- Kč |

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č.2 zůstávají beze změn.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.

- Tento dodatek je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel/příkazce a 1 stejnopis obdrží zhotovitel/příkazník.

V Českých Budějovicích, dne 25. 8. 2021                              V Českých Budějovicích, dne 25. 8. 2021

----------------------------------------                     		         	--------------------------------------

Objednatel/příkazce						Zhotovitel/příkazník

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy				Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti