Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 3014H1210006 (NPÚ-430/43847/2021)

# ze dne 21. 6. 2021

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXX, investiční referent

XXXXXXXXXXX, kastelán

XXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru správy a                                  prezentace kulturního majetku

a

2) Zhotovitel:

Rehis s.r.o.

IČ 26011310, DIČ CZ26011310

Se sídlem: Kpt. Nováka 3959, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupená XXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa:

###### Kpt. Nováka 3959, 580 01 Havlíčkův Brod

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají

dodatek smlouvy o dílo

II.

# Tímto dodatkem se mění ustanovení článku III. a VI. smlouvy o dílo č. 3014H1210006 (NPU– 430/43847/2021) ze dne 21. 6. 2021

„NKP SH Lipnice nad Sázavou – Řešení zatékání do obvodového zdiva pokladny a obnova parapetní zdi nástupního schodiště“

III.

1) Provedení díla – lhůty plnění (článek III. Smlouvy):

Vzhledem k navýšení rozsahu prací a vyšší náročnosti provádění na části díla – řešení zatékání do obvodového     zdiva pokladny, bylo nutné zvětšit zábor pozemku – ohraničení staveniště. Tímto by došlo k omezení přístupnosti hradu v rámci návštěvnické sezony a možnému negativnímu vlivu na předpokládané tržby ze vstupného. Z tohoto důvodu byl termín provedení díla posunut částečně mimo návštěvnickou sezónu do 10. 11. 2021.

2) Cena díla (článek IV. Smlouvy):

V průběhu prací na části díla - řešení zatékání do obvodového zdiva pokladny (po zpřístupnění - po montáži lešení) bylo zjištěno:

- rozsah rozvolněného (destruovaného) kamenného zdiva vykazoval vyšší procento poškození a předpokládaný objem přezdění a dozdění dle PD nebyl dostatečný

- rozsah odvlhčovacích otvorů na fasádě dle PD nebyl dostatečný

3) s výše zmíněnými body 1) a 2) souvisí i navýšení položek lešení i přesunu hmot

Cena díla se mění takto:

Navýšení ceny díla:

cena bez DPH                					    56 419,38 Kč

DPH 21%		   	  	    		                  11 848,00 Kč

cena vč.21% DPH          					    68 267,38 Kč, zaokr. 68 267,- Kč

Cena dle SoD: 182 737,00 bez DPH + 38 375,00 Kč DPH = 221 112,00 Kč vč. DPH

(slovy: dvěstědvacetjedentisícstodvanáct korun českých)

Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací a matematickém zaokrouhlení DPH v celkových součtech činí:

182 737,00 + 56 419,38 Kč = 239 156,38 bez DPH + 50 222,84 Kč DPH = 289 379,00 Kč včetně DPH

(slovy: dvěstědevadesátjedentisícsedmsetdevadesátdevět  korun českých)

IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4. 2.	Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž jedno obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 3014H1210006 (NPU–430/43847/2021) ze dne 21. 6. 2021 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 29. 9. 2021			                V Havlíčkově Brodě dne 29. 9. 2021

……………………………………	                                   		       ……………………………………

Objednatel                                                                                                  Zhotovitel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.						       	          XXXXXXXXXX

ředitel		  			 	                 jednatel společnosti