DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany

- Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

IČO:				00101443

DIČ:				CZ00101443

Sídlo: 				Kraví hora 522/2, 616 00 Brno

Zastoupená:		Mgr. Jiřím Duškem, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 17

Kontaktní osoba: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.				XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail				XXXXXXXXXXXXXXXXX

- (dále jen „objednatel“ nebo „Hvězdárna a planetárium Brno“)

- a

- Benpra servis s.r.o.

se sídlem:		Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín

zastoupena:		Pavlem Benovičem, jednatelem

IČO:			05249643

DIČ:			CZ05249643

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXX

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94308

Kontaktní osoba: 	XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.			XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail			XXXXXXXXXXXXXXXXX

- (dále jen „zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodli na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. září 2021, č. j. EO 109/2021 (dále jen „dodatek“):

IV.
Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období 1. října až 17. prosince 2021 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo za podmínek uvedených v této smlouvě předat objednateli. K předání staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem.

V.
Cena za dílo

- Cena za provedené dílo je navýšena v důsledku odsouhlasených méně prací a dodatečných prací (tzv. víceprací) dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy o 168 982,80 Kč bez DPH – viz příloha (Stavební rozpočet – rozpis „méněprací“ a „vícepraci“).

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena za dílo |  |
| --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH | 1 986 905,80 Kč |
| DPH v Kč celkem | 417 250,22 Kč |
| Cena celkem v Kč vč. DPH | 2 404 156,02 Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. září 2021, č. j. EO 109/2021 v platném znění zůstávají nezměněny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech se stejnou právní silou, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsah je jim srozumitelný a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují níže své podpisy

| V Brně dne …………………………….. |  | V ……..…………….. dne ……………………. |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel |  | za zhotovitele Pavel Benovič, jednatel |