PASPORT Kaňa s.r.o.

Cacardov 180

696 17 Dolní Bojanovice

IČ: 04286499

DIČ: CZ04286499

Plátce DPH.

odesílatel 		xxx

e-mail 			xxx

datum	 		16. 11. 2021

počet stran 		3 + příloha

# Věc:

# Objednávka vypracování pasportu budovy č. p. 520 v Kroměříži na náměstí Míru

# Na základě Vámi elektronicky zaslané cenové nabídky ze dne 10. 11. 2021 objednáváme u Vás vypracování pasportu vnitřních prostor budovy č. p. 520 v Kroměříži na náměstí Míru.

# Rozsah pasportu

Kompletní zaměření půdorysů 2NP – 5 NP (podkroví) v bytovém domě v rozsahu zaměření + zakreslení. Prostory budou k zaměření přístupné po předchozí domluvě.

Rozsah poskytnutých podkladů objednatelem

- Dokumentace původního zaměření budovy

Cena dle cenové nabídky:

| Položka | Cena | DPH 21% | Cena konečná s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaměření a tvorba výkresové dokumentace | 90 058,50 Kč | 18 912,30 Kč | 108 970,80 Kč |
| Tisk | 1 500,00 Kč | 315,00 Kč | 1 815,00 Kč |
| Doprava, režie | 3 140,00 Kč | 659,40 Kč | 3 799,40 Kč |
| Celkem | 94 698,50 Kč | 19 886,70 Kč | 114 585,20 Kč |

Celková nabídková cena je 114 585,20,- Kč.

Termín zahájení prací:	od 29. 11. 2021

Termín dodání:	dokončení výkresové části do 15. 1. 2022, příp. dle vzájemné písemné dohody

Platební podmínky: 	Podmínkou úhrady faktury je převzetí kompletního díla dle této objednávky. Faktura se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli bude přijata na základě předávacího protokolu. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání díla, je povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 0,5% z celkové částky za každý započatý den prodlení. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0, 5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Počet vyhotovení:		3x v tištěné podobě

1x v elektronické podobě (dvg+pdf)

včetně protokolu o předání a převzetí

Bližší informace sdělí a kontaktní osobou v této věci je xxx, mob: xxx, e-mail: xxx.

Příloha: Cenová nabídka ze dne 10. 11. 2021

Fakturační údaje:

Město Kroměříž

Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

IČ: 00287351

DIČ:CZ00287351

Město Kroměříž je plátcem DPH.

S pozdravem

xxx