DODATEK Č. 1

ke

KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 30. 7. 2021

Vybavení infrastruktury FJFI RAMSES

Rukavicový box s kontrolovanou atmosférou

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

se sídlem: Břehová 7, 115 19 Praha 1

IČO: 68407700

DIČ: CZ 68407700

zastoupený ve věcech smluvních: prof. Ing. Igor Jex, DrSc. – děkan

zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ph.D., e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „kupující“

a

MERCI, s.r.o.

se sídlem: Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno

IČO: 46966447

DIČ: CZ46966447

zápis v OR: vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6817

zastoupený ve věcech smluvních: RNDr. Libor Reichstädter, CSc. – jednatel

zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „prodávající“

Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že dne 30. 7. 2021 uzavřely kupní smlouvu, jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky „Vybavení infrastruktury FJFI RAMSES“, pro 1 část: „Rukavicový box s kontrolovanou atmosférou“, která byla zadána v otevřeném řízení dle § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona       č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Zakázka je součástí Projektu financovaného z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Název projektu: Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií

registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728

Účelem tohoto dodatku č. 1 Kupní smlouvy je změna termínu plnění.

2. Smluvní strany konstatují, že pro tuto změnu závazku jsou splněny podmínky stanovené analogicky v § 222 odst. 6 ZZVZ, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a její hodnota je 0 % původní hodnoty veřejné zakázky. Změna termínu plnění nemá jakýkoliv vliv na sjednanou celkovou kupní cenu a tato se vůbec nemění.

3. Důvod změny:

Smluvní strany konstatují, že prodávající je připraven zboží dodat, nainstalovat a uvést do provozu. V místě dodání však není ze strany kupujícího splněna stavební připravenost a zboží tak nelze dodat z důvodu na straně kupujícího. Ke stavební nepřipravenosti došlo v důsledku prodlení zhotovitele stavebních prací realizovaných na základě jiného smluvního vztahu. Termín dokončení stavebních prací v místě dodání (instalace) zboží, tj. stavební připravenost nelze ke dni uzavření tohoto dodatku přesně stanovit. Výzva k dodání zboží, jeho instalaci a uvedení do provozu tak bude zaslána kupujícím prodávajícímu bezprostředně poté, co bude místo dodání (instalace) stavebně připravené.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1 dohodly, že čl. IV. odst. 1, citované Kupní smlouvy, se mění tak, že:

„Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne doručení písemné výzvy ze strany kupujícího prodávajícímu, a to emailem osobou pověřenou ve věcech technických. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží tím, že zboží bude kupujícím převzato jako úplné a bezvadné, bude nainstalované a uvedené do provozu“.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Kupní smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3. Kupující se zavazuje zajistit uveřejnění dodatku prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).

4. Kupující se zavazuje zaslat Prodávajícímu potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v Registru smluv.

5. Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

Kupující:		Prodávající:

V Praze dne 26.11.2021  		V Brně dne 24.11.2021

___________________________		___________________________

České vysoké učení technické v Praze	MERCI s.r.o.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská		RNDr. Libor Reichstädter, CSc.

prof. Ing. Igor Jex, DrSc. – děkan	jednatel