Dodatek č. 3 k SOD č. OISM 0045/21

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen dodatek“)

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 			Město Moravská Třebová

Sídlo: 				nám. T. G. Masaryka  32/29, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 				002 77 037

DIČ: 				CZ00277037

Bankovní ústav: 		xxx

Číslo účtu: 			xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	 Ing. Miloš Mička, starosta

Tel.: 		 461 353 132

E-mail: 		 mmicka@mtrebova.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxx

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			EVT Stavby s.r.o.

Sídlo				V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy

Zapsán v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842,

IČO:	      		             252 60 766

DIČ:	    			CZ25260766

Bankovní ústav: 	             xxx

Číslo účtu: 		             xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Josef Kunc, jednatel společnosti

Tel.:	            +420 461 530 718

E-mail: 	             evt@evtstavby.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0045/21 (dále jen „smlouva“) z důvodu prodloužení lhůty pro dokončení díla dle odst. 5.4.1 a 5.4.2 smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení díla, a to tak, že odst. 5.2.1. smlouvy nově zní:

„5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do 30.04.2022.“

- závěrečná ustanovení

  - Závěrečná ustanovení

    - Ostatní ujednání smlouvy ze dne 27. 4. 2021 zůstávají v platnosti beze změny.

  - Platnost a účinnost dodatku.

    - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nevyplývá-li z jiného právního předpisu pozdější účinnost.

    - Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech (pokud se smluvní strany nedomluví na uzavření smlouvy v elektronické podobě), z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, přičemž všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

    - Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města 2743/R/151121 ze dne 15. 11. 2021.

V Moravské Třebové 						Ve Svitavách

Za Objednatele: Ing. Miloš Mička, starosta	Za Zhotovitele: Josef Kunc, jednatel