Usnesení č. RM/612/6/21

z 19. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 01.06.2021

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu „Stabilizace svahu za objektem kina Čas na pozemcích p.č.2063 a 2065 v k.ú. Karlovy Vary - 1.etapa“ jejímž předmětem je předejití bezprostředně hrozící škody - uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo

Rada města Karlovy Vary

sloučila jednání v bodech č.: 38 až 41 a

schválila usnesení v bodech č.: 38 až 41 v předloženém znění a

projednala  předložený návrh a

revokovala usnesení RM/407/4/21 ze dne 14.4.2021 a

schválila uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 39-56701/2019 ze dne 8.7.2019 mezi Statutárním městem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, IČ: 00254657 a podnikající fyzickou osobou Ing. Jiří Štěrba, Plzeňská 1489/45, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 10050906, jehož předmětem  je prodloužení doby plnění do 30.9.2021 a navýšení ceny díla na 27.367.026,- Kč bez DPH za stavební práce spočívající v zajištění prostoru starého důlního díla úplnou cementovou výplní s následným podchycením nestabilní opěrné zdi a s rozšířením gabionové stěny jako součásti stabilního řešení a

pověřila  Ing. Rostislava Matyáše, vedoucího odboru majetku města podpisem Dodatku č. 6.

.................................................

Ing. Rostislav Matyáš

vedoucí odboru majetku města