SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I. Smluvní strany

| I.1. Objednatel: | Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | Ing. Jiřím Benáčkem, předsedou představenstva |
| Bankovní spojení: | 43- 7571280247/0100 |
| IČO: | 29248281 |
| DIČ: | CZ29248281 |

(dále jen "objednatel")

| I.2.Zhotovitel: | VODING HRANICE, spol. s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa: | Zborovská 583, 753 01 Hranice I -Město |
| Zastoupený: | Bc. Radimem Žaloudkem, jednatelem |
| Bankovní spojení: | 19-4283600257/0100 |
| IČO: | 42866456 |
| DIČ: | CZ 42866456 |

(dále jen "zhotovitel")

1.3	Ve smluvních věcech jedná 	za objednatele: Ing. Jiří Benáček, předseda představenstva

za zhotovitele:  Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

V technických věcech jedná 	za objednatele: RNDr. Petr Pospíchal, Ing. Lucie Vichrová,

Marek Hurda

za zhotovitele:   Ing. Josef Pilař, hlavní inženýr projektu

Čl.II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vypracování a dodání „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA STAVBU „VODOJEM BUKOVNO“ a to v rozsahu:

II.1.1. Projektové dokumentace umožňující vydání územního rozhodnutí u příslušného obecného

stavebního úřadu, včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

II.1.2  Projektové dokumentace umožňující vydání stavebního povolení u příslušného obecného

stavebního úřadu a stavebních povolení u speciálních stavebních úřadů, včetně podání žádosti o

vydání stavebních povolení

II.1.3. Projektové dokumentace pro provádění stavby, přičemž projektová dokumentace bude splňovat

požadavky zadávací dokumentace dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek).

II.2.	Zhotovitel se dále zavazuje dodat v rámci této smlouvy

- autorský dozor při realizaci stavby a inženýrskou činnost spočívající v zajištění a dodání veškerých  nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, popř. dalších rozhodnutí nutných k realizaci stavby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích, zákonem o vodách. Zhotovitel zajistí výkon činností BOZP při pořizování projektové dokumentace.

- zabezpečení veškerých průzkumných prací a činností nutných pro plnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby v zájmu zajištění odvádění odpadních vod v dotčené oblasti na akci:

II.3.	Předmět díla bude proveden takto:

- Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.

- Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných v k vydání územního rozhodnutí, stavebních povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou, sloužící jako podklad pro uzavření majetkoprávních smluv.

- Projektová dokumentace bude sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s § 92 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

- Součástí projektové dokumentace bude plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.

- Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.).

- Počet vyhotovení pro objednatele:

- projektová dokumentace pro územní řízení vč. dokladové části pro územní řízení

6x vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf, dwg)

- projektová dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části pro stavební povolení

10x vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf, dwg)

- projektová dokumentace pro provádění stavby

10x vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf, dwg)

- Předmět díla bude proveden dle nabídky zhotovitele ze dne 22. 3. 2017

- Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr bude vypracována v souladu s aktuálně platnými pravidly poskytovatele dotace z Operačního programu životní prostředí

II.4.	Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.

Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.

II.5.	Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:

- informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích vycházejících z § 18 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v platném znění, které jsou známy koordinátorovi BOZP a dotýkají činností zahrnutých v projektové dokumentaci,

- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

- zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,

- potřebné doměření geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,

- geologický a hydrologický průzkum v nezbytném rozsahu,

- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,

- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha aktuálních v době nacenění a 1x v elektronické podobě na CD ve formátu ORF a XLS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům součástí bude rekapitulace všech objektů,

- rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě (ve formátu ORF a XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí ČR o rozpočtové skladbě v platném znění.

- příslušná autorizační razítka

II.6.	Autorský dozor bude prováděn v rozsahu přílohy 9 aktuálního sazebníku UNIKA platném v době

provádění autorského dozoru snížené nejméně o 25%

Čl. III. Termíny plnění

III.1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

a)	lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí s přílohami:	                                                                              do 25. 5. 2017

b)	lhůta dokončení PD pro stavební povolení vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení s přílohami:  	                                                                            do 25. 10. 2017

c)  lhůta dokončení    PD   pro provádění stavby:                                                                  do 4 .12. 2017

d)	autorský dozor:	                                       vykonávaný v průběhu realizace stavby

Lhůty uvedené v ust. odst. III.1a), III.1b) a III.1c) nevylučují možnost dřívějšího plnění.

III.2. Dodávka projektové dokumentace bude splněna předáním projektové dokumentace a vyřízením potřebných povolení. O předání projektové dokumentace bude pořízen protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Provádění autorského dozoru a činnosti koordinátora BOZP bude splněno předáním stavby jako celku.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

Čl. IV. Cena za dílo

IV.1	Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 22. 3. 2017. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

| Cena celkem (bez DPH) | 1.217.700,- | Kč |
| --- | --- | --- |

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Čl. V. Fakturování a placení

V.1. Fakturovaná částka  v souvislosti se splněním části díla dle ust.čl. III.1a)

280.080,- Kč bez DPH

V.2. Fakturovaná částka  v souvislosti se splněním části díla dle ust.čl. III.1b)

621.000,- Kč bez DPH

V.3. Fakturovaná částka v souvislosti se splněním části díla  dle ust.čl. III.1c)

316.620,- Kč bez DPH

V.4. Fakturovaná částka  v souvislosti se splněním části díla dle ust.čl. III.1d)

600,-Kč/hod bez DPH

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu.

V.2.	Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů ode dne doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Čl. VI. Ostatní ujednání

VI.1.	Za účelem kontroly a koordinace plnění vybraným zhotovitelem smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci a dalších činností uvedených v čl. II. této smlouvy se bude pravidelně scházet výrobní výbor, který se bude skládat ze zástupce Objednatele a zástupce Zhotovitele. Konání výrobního výboru povinen zajistit Zhotovitel. O konání výrobního výboru pořizuje Zhotovitel písemný záznam.

VI.2.	V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:

- při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat předmět díla v termínech stanovených v čl. III.1. a), b), c),  této smlouvy, činí smluvní pokuta 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH za každý, i započatý den tohoto prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst vůči kterékoliv faktuře na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty.

- při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- splatnost smluvních pokut se sjednává do 30 dnů po předání vyúčtování.

- smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VI.3.	Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými přepisy.

VI.4	Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace a služeb , které jsou předmětem této smlouvy.

VI.5.	Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní náklady. Odpovědnost za škodu se bude řídit ustanovením § 2913 a násl. občanského zákoníku. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2615 občanského zákoníku.

VI.6.	Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě stanovené zákonem  požadovat  odstranění vady díla a povinnost zhotovitele tyto vady bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

VI.7.	Zhotovitel se vyjádří po přijetí oznámení o uplatnění vad (dále jen reklamace) nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

VI.8.	Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky této projektové dokumentace.

VI.9.	Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla.

VI.10,	Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další využití dokumentace je možné jen v souladu se zákonem.

VI.11.	Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

VI.12.	Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

VI.13.	Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši minimálně 2 miliony Kč. Doklad o pojištění je povinen na vyžádání předložit objednateli. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel a to až do předání celého díla objednateli. Nedodržení této povinnosti zhotovitelem je, vedle zákonné úpravy, podstatným porušením Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele vedle zákonné úpravy dle § 2001 obchodního zákoníku od smlouvy odstoupit.

VI.14. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich část třetím osobám pro účely zabezpečení zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Čl. VII. Závěrečná ustanovení

VII.1.	Smlouvu lze změnit, upřesnit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy. Smlouvu lze zrušit jen samostatnou písemnou dohodou.

VII.2.	Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VII.3.	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

VII.4.	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

VII.5.	Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

VII.6.	Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

VII.7.	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 27.3.2017	                    V Hranicích dne 22.3.2017

Za objednatele:	                      za zhotovitele:

……………………………..	                        ……………………………….............

Ing. Jiří Benáček  			Bc. Radim Žaloudek

Předseda představenstva                                                                       jednatel společnosti