**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

evidenční číslo smlouvy objednatele: DSO 08/2017

**Název akce: Využití bývalé úzkokolejné dráhy**

 **- Frýdlant - Kunratice – Dětřichov – Heřmanice**

 **-podkladové geodetické práce**

**I. Smluvní strany**

**objednatel: DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ Mikroregion Frýdlantsko**

sídlo: Nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

oprávněn k podpisu smlouvy a převzetí díla:

Vladimír Stříbrný, předseda

oprávněn jednat ve věcech technických:

 Ing. Dan Ramzer, Milan Götz, Daniel Kopecký a Vladimír Stříbrný

 - starostové dotčených obcí

IČ: 70946213

bankovní spojení: KB Frýdlant – číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel: Geodetická kancelář CYRUS, spol. s r.o.,**

sídlo: U Potoka 1482, 464 01 Frýdlant

oprávněn k podpisu smlouvy:

 Hana Cýrusová, jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Hana Cýrusová, jednatel společnosti, tel. xxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech technických a ve věcech plnění díla a předání a převzetí díla:

 Roman Cýrus , tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx

IČ: 04669339,

DIČ: CZ 04669339

bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36777II.

## II. Předmět smlouvy

## Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět:

##  geodetickou činnost a práce sloužící k podkladu studie a projektové dokumentaci dle cenové kalkulace ze dne 6. 1. 2017, která je součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a jejích příloh, v rozsahu vlastnictví objednatele podle Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí čj.SOO8005/11 mezi SŽDC, s. p. a objednavatelem.

##

1. Náležitosti předání:
* Výsledky měření budou po zaměření, zpracování a vytyčení předány zástupci objednatele se zápisem v předávacím protokolu. Termín prací a předání výsledků měření bude prováděno průběžně v roce 2017, pokud nebude dohodnuto jinak.
* Vytyčené body budou předány pochůzkou v terénu.
* Tištěné a elektronické zpracování mapovacích prací bude provedeno po katastrálních územích ve dvou tištěných výstupech a elektronicky na CD.
1. Místem plnění předmětu této smlouvy o dílo je těleso bývalé úzkokolejné dráhy v obcích

Frýdlant – Kunratice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu a Heřmanice.

Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh.

**III. Lhůty a podmínky realizace díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

**- předání a převzetí dokončeného díla do 30. 9. 2017, na základě předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými osobami**

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen z důvodu vyšší moci, případně po dohodě smluvních stran při znemožnění provádění prací nebo při požadavku objednatele na změnu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

**IV. Cenové a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu čl. I. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví částkou:

**546.488,00,- Kč bez DPH**

 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.

1. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla, popř. přiměřeně zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla nebo způsobu jejího stanovení. Tento dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel bude hradit dílo postupně formou dílčího měsíčního plnění na základě soupisu provedených prací, a to do výše maximálně 90% z celkové ceny díla.

Fakturační období pro dílčí měsíční faktury se stanovuje vždy od 25. kalendářního dne v měsíci předcházejícím do 25. kalendářního dne měsíce, v němž bude faktura vystavena. Podklady pro vystavení dílčích měsíčních faktur, tj. soupisy provedených prací, budou předány objednateli jako příloha faktury.

Konečnou fakturu ve výši minimálně 10% z celkové ceny díla vystaví zhotovitel po převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem.

1. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a řádné označení, resp. identifikaci zhotovitele a objednatele.

Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem.

Kromě těchto náležitostí bude ve faktuře vždy uvedeno:

* evidenční číslo smlouvy objednatele
* předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly práce prováděny
* jméno, příjmení a podpis osoby, která fakturu vystavila
1. Splatnost faktury je do 20-ti dní od jejího doručení objednateli. Smluvní strany ve shodě prohlašují, že výše uvedenou lhůtu splatnosti nepovažují vzhledem ke splatnosti mezi objednatelem a investorem za hrubě nespravedlivou.
2. Zhotovitel se zavazuje faktury zpracované podle předchozích odstavců zasílat na fakturační adresu objednatele nebo osobně k rukám předsedy.
3. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

## V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, ochrana vod a životního prostředí

1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění předmětu smlouvy v souladu s požadavky právních a jiných předpisů týkajících se BOZP, PO, OŽP .

2. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění předmětu smlouvy tak, aby jeho činností nedocházelo k mimořádným událostem, úrazům, škodám na majetku, ohrožení životního prostředí nebo poškození dobrého jména objednatele.

## VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně a včas, aby mohl předat dílo, resp. jeho část, podle podmínek této smlouvy a platných předpisů.

2. Zhotovitel je povinen práce na určeném místě, v určeném termínu a předepsané kvalitě.

## VII. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel může od smlouvy písemně odstoupit pouze z důvodů a způsobem uvedeným v občanském zákoníku, pokud to tato smlouva nevylučuje.

2. Objednatel může písemně odstoupit od smlouvy o dílo dle občanského zákoníku z důvodů jejího porušení a dále pokud:

a) ve vztahu ke zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, a to na základě dlužnického insolvenčního návrhu, návrhu osoby propojené se zhotovitelem či věřitelského návrhu, ke kterému zhotovitel jakožto dlužník přistoupil, nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo jiné rozhodnutí, které má obdobné právní účinky, či zhotovitel vstoupil do likvidace. Zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli,

b) zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu s touto smlouvou nebo používá ke splnění svých povinností závadných, případně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné porušení jeho smluvních povinností,

c) zhotovitel poruší své povinnosti související se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a životního prostředí.

3. Odstoupením se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne doručení odstoupení od smlouvy druhé straně. V případě odstoupení od smlouvy jsou strany povinny provést inventarizaci provedených prací (výkonů) a sepsat protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel do následujících 14 kalendářních dnů předloží vyúčtování dosud provedených nevyúčtovaných prací (výkonů) objednateli ke schválení. Toto objednatelem potvrzené vyúčtování bude tvořit přílohu daňového dokladu.

## VIII. Zástupci smluvních stran

1. Seznam osob oprávněných jednat ve věcech smlouvy, a to zejména ve věcech realizace díla a ve věcech technických za objednatele a zhotovitele je uveden v článku I. smlouvy.

2. Mimo smluvních zástupců jednotlivých stran (označeni ve smlouvě jako smluvní zástupci-statutární zástupci účastníků) jsou určeny odpovědné osoby objednatele a zhotovitele, které jsou oprávněni ke krokům technickým, účetním a jiným, majícím souvislost s prováděným dílem.

## IX. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany považují všechny listiny a obchodní a technické informace, které souvisejí s předmětným dílem, se smlouvou o dílo a informace týkající se kterékoliv ze smluvních stran, které se druhá smluvní strana dozví při přípravě díla nebo v průběhu jeho provádění, za součást obchodního tajemství a smluvní strany se vzájemně zavazují o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán státní správy. Povinnost mlčenlivosti jsou smluvní strany povinny přenést i na své zaměstnance, případné subdodavatele či jiné smluvní partnery.
2. V případě, že by se stalo splnění smlouvy ze strany zhotovitele nemožným, pak zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
3. Smluvní strana, u které nastala nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka ve smyslu ust. 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
4. Každá smluvní strana je oprávněna převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé ze smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 20 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
6. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou písemných číslovaných dodatků smlouvy, a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
7. V ostatních případech, neupravených touto smlouvou, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku a platná právní úprava souvisejících právních předpisů.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že bude zveřejněna poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
11. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: cenová kalkulace zhotovitele ze dne 6. 1. 2017 s přílohou.

Ve Frýdlantu dne: ……………………… V Frýdlantu dne: ……………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mikroregion Frýdlantsko Geodetická kancelář CYRUS s.r.o.

…………………………….. ………………………….

Vladimír Stříbrný Hana Cýrusová

předseda jednatel společnosti