### DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 180/2017

Název díla :

„VDN, nádržní prostor (Poláky červenice) – probírka BP“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

tel:     	, e-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ROCKNET s.r.o.

Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

IČ:	27357694

DIČ:

zastoupený:	Ladislavem Šmucrem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

tel. č.           , e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 25782

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla.

.

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení stavby: 	10/2017, na výzvu objednatele

Ukončení díla:	31.12.2017

Zdůvodnění:

Nepříznivé klimatické a hydrologické podmínky (vysoká hladina v nádrži VDN, kóta hladiny k 8.3.2017 je 269,12 m.n.m.) neumožňují zpracování pokácené dřevní hmoty - odvětvení, manipulování holých kmenů, pálení větví a křovin na březích nádrže.

Dodatek č.1 k SOD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Ostatní ustanovení Obchodní smlouvy se nemění.

V Chomutově dne ……………			V Jirkově dne ……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Pavel Eger					Ladislav Šmucr

ředitel závodu  		 			jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik				ROCKNET s.r.o.