Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy v Kroměříži

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Dolu Michal, tel.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“)

a

MARPO s.r.o.

se sídlem: 28. Října 201/66, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C Vložka 1229

IČO: 41033078, DIČ: CZ41033078

Jednající: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

jako Smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-450/73376/2021

Článek I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 11. 10. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou:

- zpracování projektové dokumentace „Důl Michal – sanace poruch objektu řetízkových šaten“ pro stavební povolení (ohlášení) v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele včetně inženýrské činnosti.

- autorský dozor.

- Zhotovitel informoval objednatele o skutečnosti, že původní termín není schopen dodržet z důvodu onemocnění a karanténních opatření spojených s epidemií koronaviru SARS-Cov-2.

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro vypracování a předání projektové dokumentace pro provedení stavby (mimo rozpočtu a výkazu výměr) do 17. 12. 2021.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní smluvní ujednání, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

- Tento dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.

- Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| V Kroměříži dne 26. 11. 2021 ………………………………………….. Ing. Petr Šubík, ředitel | V Ostravě dne 29. 11. 2021 ………………………………………….. xxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |