[image: image1.png]FAKULTA
ELEKTROTECHNICKA
¢VUT V PRAZE

R
fee



                                                                                 „Adaptace vybraných kanceláří v areálu Letná“

[image: image2.png]FAKULTA
ELEKTROTECHNICKA
¢VUT V PRAZE

R
fee



 „„FEL – Výměna jednotek přesných klimatizací, datový sál KN“
__________________________________________________________________________________


Číslo jednací:



FEL-2021-16
Profil zadavatele:



Tenderarena



ID veřejné zakázky na profilu:

VZ0126436
Systémové číslo na profilu zadavatele:
P21V00205843
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:

--

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU:
--

Smlouva o dílo
„FEL - Výměna jednotek přesných klimatizací, datový sál KN“
[image: image3.jpg]Zarizeni
sluzeb pro
Ministerstvo

vhitra




„FEL – Výměna jednotek přesných klimatizací, datový sál KN“
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
se sídlem:

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČO: 


68407700
DIČ:


CZ68407700
Statutární zást.: 
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor

Pověřená součást:
Fakulta elektrotechnická 

Doručovací adresa:
Technická 2, 166 27 Praha 6

Zastoupená:

Prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkanem
Bankovní spojení:
Komerční banka, Praha 6

Číslo účtu:

19-5504540257/0100
Datová schránka:
P83j9ee
(dále též jen „Objednatel“)
a

NEKO KLIMA, s.r.o.
s bydlištěm/sídlem/místem podnikání: Hruškové Dvory 49, 586 01 Jihlava
rodné číslo/IČO: 46344306
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
 oddíl C, vložka 5444,

Datová schránka: x4cpt7q
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 504144681/0100,

zastoupená Petrem Mísařem, jednatelem společnosti
(dále též jen „Zhotovitel”)

číslo smlouvy: 21/0699/S1/910
(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:
1. prohlášení smluvních stran 

1.1. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: FEL-2021-16 s názvem „FEL – Výměna jednotek přesných klimatizací, datový sál KN“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené ve Výzvě pro podání nabídek a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek.
1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění stavebních prací v rozsahu odpovídajícím předmětu této Smlouvy a vlastní sám nebo společně se svými případnými poddodavateli veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného v čl. 2 Smlouvy.
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce. Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce. Předmětem veřejné zakázky je výměna jednotek přesných klimatizací v datovém sále KN: E-s122 v objektu E, ČVUT fakulty elektrotechnické, v ulici Karlovo náměstí 13, 120 00 Praha 2. Předmětem této veřejné zakázky je tedy celková náhrada stávajícího systému přesné klimatizace datového sálu zadavatele. Tři nové jednotky přesné klimatizací budou v datovém sále umístěny ve výklencích, které omezují velikost instalovaného zařízení. Kondenzátory budou umístěny na přilehlém dvoře na ocelové nosné konstrukci. Zadavatel nepřipouští jiné umístění jednotek než dle přiložené technické dokumentace. V současnosti jsou instalovány v sále jednotky KL1 a KL2, které budou nahrazeny. Jednotka KL3 byla již v létě 2021 ekologicky zklikvidována a její pozice je nyní volná pro instalaci nové jednotky KL3. Stávající klimatizační jednotky nasávají ohřátý vzduch z prostoru a chladný vzduch ženou pod dvojitou podlahu. Nové jednotky budou pracovat na stejném principu. V datovém sále zadavatel dále provozuje mezi rackové jednotky KL4, KL5 a KL6, které tvoří samostatný uzavřený systém a tato VZ se jejich provozu nedotýká. V rámci této VZ zadavatel zároveň požaduje přesunutí čtveřice venkovních jednotek split klimatizací, které chladí technické zázemí datového sálu (místnost UPS, akumulátorovna), z fasády budovy na novou nosnou ocelovou konstrukci. Pro umístění split jednotek je možné použít buď stejnou nosnou konstrukci jako pro nové kondenzátory KL1-KL3 nebo druhou samostatně stojící konstrukci. Kondenzátory jednotek budou umístěny ve dvoře, který je součástí obytného vnitrobloku. S ohledem na tuto skutečnost nabídnuté řešení musí dodržet hlukové limity dané Technickou dokumentací. Zadavatel požaduje dodat velmi tiché kondenzátory, jak z hlediska aerodynamického hluku, tak i hluku, který mohou způsobovat prvky řízení otáček ventilátorů (pískání, brum, bzučení) nebo chladící médium proudící potrubím. Předmětem plnění je dále dokumentace skutečného provedení systému klimatizace serverovny, výchozí revize, uvedení do provozu, provedení revize chladivových okruhů a elektroinstalace a zaškolení obsluhy. Předmět plnění bude realizován v objektu E, ČVUT fakulty elektrotechnické, v ulici Karlovo náměstí 13, 120 00 Praha 2. (dále též jen „Areál“) a s tím související další práce specifikované v této Smlouvě (dále jen „Dílo“).
Realizace stavebních prací proběhne ve dvou oddělených etapách (dále též jen „Etapy“ nebo samostatně „Etapa“):

ETAPA I.

V rámci první etapy budou instalovány dvě jednotky přesné klimatizace v režimu 1+1. V průběhu etapy je nutné zajistit kontinuitu chlazení sálu.

1. Instalace venkovní konstrukce a potřebných tras chladiva, napájení apod.

2. Instalace dvojice nových sálových klimatizačních jednotek a kondenzátorů.

3. Revize a spuštění instalovaného systému v režimu 1+1.

4. Demontáž a ekologická likvidace stávajících jednotek KL1 a KL2.

5. Přesun venkovních jednotek z fasády na novou konstrukci.

ETAPA II.

V průběhu druhé etapy bude provedena rozšíření systému o třetí klimatizaci v režimu 2+1.

1. Instalace třetí nové sálová klimatizace a kondenzátoru.

    2.   Revize a rekonfigurace systému do režimu 2+1.
2.2. Dílo bude provedeno dle technického návrhu řešení s názvem: „Výměna jednotek přesných klimatizací a přesunutí venkovních split. jednotek MHI“, zpracovaný Ing. V. Houškou (dále jen „Technická dokumentace“).  Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy zaplatit cenu podle článku 4.  této Smlouvy. 
2.3. Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především:
· dopravu materiálů,
· případné bourací práce,
· odvoz odpadů a jejich ekologická likvidace,
· průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid místa plnění,
· jakož i veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou k řádnému dokončení celého Díla nezbytné či vhodné.
2.4. Zhotovitel Dílo provede:

a) podle Technické dokumentace a Přílohy č. 1 Smlouvy s názvem Výkaz výměr,
b) podle specifikací a za podmínek uvedených v této Smlouvě,
c) podle případných pokynů Objednatele.
2.5. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla:
Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak:

a) zpracování dokumentace skutečného provedení systému klimatizace.

b) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech a technické specifikaci, ale nezbytných či vhodných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech prací, výkonů a dodávek,

c) případné bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a čistý závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého Díla nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění místa plnění, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele,
d) evidence opadů a dokladů prokazujících způsob naložení s odpady vzniklými při provádění díla a jejich předložení na vyžádání Objednateli.
e) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných protokolů, a jejich předání Objednateli (jedná se zejména o revizi chladivových okruhů a elektroinstalace),
f) předání prohlášení o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb.,
g) zpracování a předání provozní dokumentace, záručních listů, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla včetně zaškolení obsluhy
h) provedení Díla tak, aby se minimalizoval vznik odpadů; zhotovitel je dále povinen při plnění této Smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

2.6.   Další skutečnosti týkající se Díla:

Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu Areálu. Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky Objednatele. Součástí předmětu Díla bude i realizace veškerých dostupných opatření k minimalizaci omezení provozu Areálu.
3. Místo A Doba PLNĚNÍ 
3.1. Místem plnění jsou prostory Areálu a dále veškerá další dotčená místa, která jsou stavbou či staveništěm, anebo která s poskytnutím plnění přímo souvisejí.
3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od okamžiku nabytí účinnosti této Smlouvy s tím, že ETAPA I. bude předána do 5 měsíců od okamžiku nabytí účinnosti smlouvy a ETAPA II. bude předáno do 6 měsíců od okamžiku nabytí účinnosti smlouvy a bude realizována po dokončení ETAPY I.
3.3. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. Termín dokončení díla se tak prodlužuje o počet dní takovéhoto přerušení. 
4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky, jejíž část Výkaz výměr tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a činí celkem za obě Etapy:

a) celkem bez DPH 1.494.745,- Kč
(slovy:.jedenmiliončtyřistadevadesátčtyřitisícesedmsetčtyřicetpětkorun), 

b) DPH 21 % ve výši 313.896,45 Kč
(slovy:.třistatřinácttisícosmsetdevadesátšestkorunčtyřicetpěthaléřů), 

c) celkem včetně DPH 1.808.641,45 Kč
(slovy: jedenmilionosmsetosmtisícšestsetčtyřicetjenakorunačtyřicetpěthaléřů)
(dále jen „Cena Díla“) s tím, že DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
4.2. Cena Díla je splatná na základě daňových dokladů (dále též jen „Faktura“).

4.3. Nedílnou součástí Faktur musí být Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek - Zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4.4. Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následně po dodání každé Etapy Díla a jeho předání a převzetí předávacím protokolem Etapy Díla bez vad a nedodělků dle čl. 6.2 této Smlouvy, který bude přiložen k faktuře jako její nedílná součást. Cena každé Etapy Díla je stanovena v Příloze č. 1 Smlouvy – Výkaz výměr.
4.5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí Etapy Díla.
4.6. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě dle čl. 15.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku budou jako jeho přílohy Změnový list a Zjišťovací protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat Změnový list a Zjišťovací protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle Zákona.

4.7. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

4.8. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena každé Etapy Díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený Zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, její splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli.

4.10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy.

4.11. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem.

4.12. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.13. Související činnosti dle čl. 2.5. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do Ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny v cenové nabídce a technické specifikaci samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen cenové nabídky a technické specifikace. Objednatel požaduje, že provedení souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je cenová nabídka a technická specifikace jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek cenové nabídky a technické specifikace.
4.14. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.
4.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části ceny Díla. 
4.16. Některá nebo všechny platby podle této smlouvy mohou podléhat režimu tzv. „přenesené daňové povinnosti“ podle platných právních předpisů.
5. KVALITA DÍLA

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, pokyny Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací, zařízení a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh). Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele.

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a v odpovídající kvalitě.

5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v této Smlouvě a její přílohách včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené právními a technickými předpisy. 
5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady Zhotovitele.

5.5. Nevyplývá-li výslovně z této Smlouvy a jejích příloh něco jiného, budou k zabudování do Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k provádění Díla vhodně skladovaná.
5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného Díla. 

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí.

6. další práva a povinnosti stran

6.1. Zhotovitel je povinen provést Etapy Díla na svůj náklad a na své nebezpečí, a to nejpozději v termínech uvedených v čl. 3 Smlouvy.

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele předat Etapu Díla Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny před zamýšleným termínem. O předání a převzetí Etapy Díla bude pořízen písemný předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, v němž bude uvedeno, že Etapa Díla byla předána bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Etapu Díla v případě, že Etapa Díla vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Etapu Díla převzít i v případě, že Etapa Díla vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude v písemném protokolu výslovně uvedeno, že je Etapa Díla předána i s vadami nebo nedodělky a tyto vady nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále bude v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. Lhůta nesmí být delší než deset (14) dní. Po odstranění vad nebo nedodělků bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít Etapu Díla, pokud vykazuje vady nebo nedodělky.

6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho předání Objednateli. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel.
6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude po dobu šedesáti (60) měsíců a na venkovní a vnitřní klimatizační jednotky dvacet čtyři (24) měsíců od předání Etapy Díla nebo odstranění vad Etapy Díla způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu záruční doby je dán dnem převzetí Etapy Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a převzetí Etapy Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. 

6.5. Veškeré závady a nedodělky Objednatel uplatní u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to prostřednictvím e-mailové pošty. 
Objednatel bude vady oznamovat na: telefon: 602 361 240






     Email: dispecink@neko.cz
6.6. V případě, že Objednatel oznámí vady a nedodělky v době běhu záruční doby, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. Neprodleně poté, nejpozději však do 24 (dvaceti čtyř) hodin od nahlášení, kdy Zhotovitel obdrží oznámení o vadě dle tohoto článku, zašle Objednateli potvrzené přijetí oznámení o vadě na e-mailovou adresu, ze které byla vada oznámena.
6.7. Během trvání záruční lhůty Zhotovitel poskytne Objednateli bezplatný servis v rozsahu odstranění reklamovaných vad a nedodělků včetně dodání potřebných náhradních dílů s výjimkou případů, kdy bylo poškození prokazatelně způsobeno nesprávnou obsluhou Objednatele, nerespektováním pokynů návodů k obsluze. Záruka se rovněž nevztahuje na díly spotřební povahy (filtry, apod.)

6.8. Záruční servis bude probíhat bezplatně po celou dobu záruky v místě plnění.
6.9. Zhotovitel prostřednictvím servisních pracovníků nastoupí k odstranění reklamované vady v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení závady prostřednictvím e-mailové pošty, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak a je povinen vadu odstranit v nejbližším možném termínu. U velmi závažných vad je povinen vadu odstranit v termínu ne delším než deset (14) dnů od data nahlášení vady s ohledem na povahu a rozsah vady. Prokáže-li se, že se na reklamovanou vadu nevztahuje záruka, uhradí Objednatel Prodávajícímu náklady na odstranění vady. 
6.10. Zhotovitel předá písemným protokolem odstranění závady, nebo zjištěného problému, nebo případnou výměnu Zboží Kupujícímu. 
6.11. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného plnění musí činit minimálně 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy.
6.12. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do místa plnění na vyžádání veškeré atesty, certifikáty, a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu nebo jeho Etapě, a které jsou oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy včetně uvedení do provozu a provedení revizní zkoušky a zaškolení obsluhy.
6.13. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračuje stanovené hodnoty. 
6.14. V případě zjištění skutečností, které nejsou v souladu s touto Smlouvou, jejími Přílohami nebo Technickou dokumentací, bude tato skutečnost neprodleně nahlášená Objednateli.

6.15. Zhotovitel je dále povinen zajistit po celou dobu plnění této Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých peněžitých závazků.
7. Oprávněné osoby

7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních věcech při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí protistraně nejpozději do tří (3) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla.
7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran.
8. Náhrada škody

8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod. 
8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. 
8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 
9. sankce

9.1. V případě, že Zhotovitel neprovede jednotlivé Etapy Díla ve lhůtě sjednané Smluvními stranami v čl. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 
9.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě dle čl. 6.9. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý den prodlení u každé jednotlivé vady.
9.3. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě dle čl. 6.9. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý den prodlení u každé jednotlivé vady.
9.4. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující dohodnutou smluvní pokutu. Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 11 této Smlouvy, o Smlouvě a Smluvních stranách, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný zájem.
9.5. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení. 
9.6. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
9.7. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, proti Faktuře.
10. ŘEŠENÍ SPORU
10.1. Práva a povinnosti výslovně touto Smlouvo o dílo neupravené se řídí zejména Občanským zákoníkem. 

10.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím vzájemných jednání za účelem dosažení dohody.

10.3. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně bude soud dle sídla Objednatele ve sporech z této Smlouvy o dílo a to v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu.
11. OCHRANA INFORMACÍ
11.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

11.2. Strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele (Objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí ČVUT v Praze; pro účely jejího uveřejnění nepovažují Smluvní strany nic z obsahu této Smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění. 
12. Součinnost a vzájemná komunikace
12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

12.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků.
13. Uchovávání dokumentů

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
13.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
13.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
14. Platnost a účinnost Smlouvy

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
14.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy.
14.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Etapy Díla více jak čtrnáct (14) dnů, Objednatel může od Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na paušalizovanou náhradu nákladů s tím spojených ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového Zhotovitele. Tento nárok na náhradu nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele.
14.4. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou Smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti.
14.5. Ukončením smlouvy výpovědí nebo dohodou Smluvních stran nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční doby, povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla apod.)
14.6. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího okamžitě odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně písemně informovat. 
15. Závěrečná ustanovení

15.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
15.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.
15.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran.
15.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události.
15.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škod apod.).

15.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení neplatnosti se řídí českým právem.
15.7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
15.8. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
15.9. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací dokumentaci na tuto Veřejnou zakázku a jejích změnách a doplňcích.
15.10. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
15.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a její přílohy, Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
15.12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy:
Příloha č. 1 – Výkaz výměr (vyplněný Zhotovitelem). 
	Zhotovitel

V Jihlavě dne 26. 11. 2021

	Objednatel
V Praze dne 1. 12. 2021


	.............................................

NEKO KLIMA, s.r.o.
Petr Mísař
Jednatel společnosti
	.............................................

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

Prof. Mgr. Petr Páta Ph.D., děkan 


PAGE  
15

[image: image2.png]