Dodatek č. 2  ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6.8.2021

Objednatel: 				Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Sídlo:					Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun

Zastoupení:				Ing. David Hruška – ředitel školy

Karel Tribula

IČO:				00087670

DIČ:				CZ00087670

Zhotovitel: 				BROMACH spol. s r.o.

Sídlo:				Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun

zapsaný v OR MS v Hradci králové, oddíl C, vl.č. 20564

Zastoupený: 				Tomáš Brokeš, prokurista

IČO: 				27467520

DIČ: 				CZ27467520

Název stavby: „Stavební úpravy jízdárny a zázemí“

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo takto:

Bod 4.2. Pro realizaci díla jsou sjednány následující časové lhůty:

4.3.1.	Předpoklad předání a převzetí stanoviště………………………….9. 8. 2021

4.3.2.	Termín zahájení díla ……………………………………………   9. 8. 2021

4.3.3.   Termín dokončení díla, předání a převzetí díla ……………….18. 3. 2022

4.3.4.    Odstranění a vyklizení zařízení stanoviště nejpozději do 7 dnů po předání

Dokončeného díla.

V Lanškrouně, 30.11.2021

…………………………………..					……………………………

Za objednatele							Za zhotovitele