# DOHODA O NAROVNÁNÍ

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:	U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165	DIČ: CZ00064165

zastoupena:	prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291808

se sídlem: 	Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5

IČ: 06943187 	DIČ: CZ06943187

zastoupena: 	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel)

uzavírají dnešního dne tuto:

d o h o d u  o  u k o n č e n í  s m l o u v y  a  n a r o v n á n í

- Předmět dohody

- Objednatel a zhotovitel konstatují, že dne 14.5.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. PO 620/S/19 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.7.2019, č. PO 620/S/19-181/19), jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „VFN Praha – GPK – rekonstrukce porodních boxů“, autorský dozor a další činnosti (dále jen „smlouva“).

- Dohodou smluvních stran bylo sjednáno, že práce, které byly předmětem smlouvy dle čl. II. odst. 3, část 3.2 (Projektová dokumentace pro provádění stavby) a odst. 4 (Autorský dozor) nebudou provedeny.

- Smluvní strany konstatují, že celková cena za dílo dle smlouvy se mění dle skutečně provedených a předaných prací na celkovou částku 224.480,- Kč bez DPH.

- Sjednaná cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po uzavření této dohody. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 60 dnů od její doručení objednateli na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví nebo elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz.

- Smluvní strany konstatují, závazek zhotovitele provést část díla dle smlouvy a této dohody i závazek objednatele dokončenou část díla převzít byl splněn před podpisem této dohody.

- Uzavřením této dohody nejsou nijak dotčena ustanovení smlouvy, která zůstávají v účinnosti i v případě ukončení smlouvy, zejména čl. XV. smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

- Tato dohoda je sepsána na základě svobodné vůle účastníků a na důkaz svého souhlasu se zněním této dohody k ní připojují účastníci podpisy.

V Praze dne						V Praze dne

………………………………………					………………………………………………..

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.				Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

xxxxxxxxxx						prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

ředitel							ředitel