Smlouva o dílo

jméno / název: AVT Group, a.s.

IČO: 01691988

DIČ: CZ01691988

sídlo: V Lomech 2376/10a, 149 00, Praha 4

(dále jako „Zhotovitel“)

a

Hudební divadlo Karlín, p.o.,

IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335

sídlo: Křižíkova 283/10, Praha 8, 18600

(dále jako „Objednatel“)

(dále též společně jako „Smluvní strany“)

1. Předmět Smlouvy
   1. V této Smlouvě „Dílo“ znamená dodávku a instalaci strukturované kabeláže v souladu se zadávací dokumentací (ZD) k veřejné zakázce (VZ). Další detailní specifikace může být uvedena v příloze této Smlouvy.
   2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených v této Smlouvě.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran
   1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v ujednané době. Zhotovitel dále obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
   2. Zhotovitel nemá právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
   3. Zhotovitel má právo přenechat provádění Díla třetím osobám, zejména subdodavatelům.
   4. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli přístup a vhodné podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla.
3. Cena za provedení Díla
   1. Cena za provedení Díla je určena částkou uvedenou v krycím listu nabídky VZ a to ve výši 115.178,- Kč bez DPH.
   2. Objednatel může od Smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zaplatí Zhotoviteli, má-li z částečného plnění Zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení tohoto oznámení, pak platí, že se zvýšením ceny za provedení díla souhlasil.
   3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení díla nebo jakoukoliv její část do 14 dnů od dokončení díla nebo jeho části.
   4. Zálohové platby na Dílo ani jeho části nejsou Smluvními stranami domluveny.
   5. Zaplacením ceny za provedení díla nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Zhotovitele.
4. Odstoupení od Smlouvy
   1. Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy z kteréhokoliv zákonného důvodu.
   2. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
5. Důvěrnost
   1. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě, databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednatele, marketingovou strategii Objednatele, informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele, způsob fungování podniku Objednatele, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele nebo jakoukoli jinou informaci, kterou je možné považovat za obchodní tajemství Objednatele.
6. Závěrečná ustanovení
   1. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
   2. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
   3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.

6.4.

Přílohami této smlouvy jsou:

Plná moc Bc. Jana Lepši, technického ředitele HDK. Krycí list nabídky VZ a výkaz výměr.

V Praze dne 29.11.2021

Bc. Jan Lepša

Digitally signed by Bc. Jan Lepša Date: 2021.11.29 10:08:26+0V00'

Ing.

Petr

Vlček

Digitálně podepsal Ing. Petr Vlček Datum: 2021.11.29 17:50:35 +OVOO'

Jan Lepša, technický ředitel  
Hudební divadlo v Karlíně, p.o.  
Objednatel

Ing. Petr Vlček  
AVT Group, a.s.  
Zhotovitel