**SMLOUVA O DÍLO**

**V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ AKCE**

**Dodávka vnitřních okenních rolet na dálkové ovládání**

**I.**

#### SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333

se sídlem Husova 333, 377 15 Jindřichův Hradec

IČ: 60816767

DIČ: není

zapsaná v obchodním rejstříku není

zastoupena Mgr. Lenkou Vetýškovou, ředitelkou školy

bankovní spojení: XXXXXXXX., č. ú. XXXXXXXXXX/XXXX

(dále jen „***objednatel***“)

a

obchodní společnost JT Motors sro

se sídlem Liberec V- kristiánov, Jablonecká 46/34

IČ: 288 03 949

DIČ: CZ28803949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36160

zastoupena panem - Ing.Jindřich Míšek , jednatele

bankovní spojení: XXXXXXX., č. ú. XXXXXXXXX/XXXX

(dále jen „***zhotovitel***“)

uzavřely za použití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „***OZ***“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

**II.**

##### PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele pro objednatele zhotovit ve lhůtě a za podmínek v této smlouvě popsaných stavbu blíže specifikovanou v této smlouvě a jejích přílohách a dle písemných pokynů objednatele učiněných v souladu s touto smlouvou, a to Dodávka vnitřních okenních rolet na dálkové ovládání (dále souhrnně jen „***dílo***“) a povinnost objednatele za podmínek dále uvedených zaplatit zhotoviteli za provedení díla odměnu sjednanou v této smlouvě a dílo od zhotovitele převzít.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla třetí osoby (subdodavatele); zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám a zároveň se zhotovitel zavazuje vést písemný seznam subdodavatelů s určením částí díla, které ten který subdodavatel zhotovoval včetně jmen odpovědných zástupců takových subdodavatelů a kontaktních údajů včetně telefonických; takový seznam se zhotovitel zavazuje pravidelně aktualizovat a na žádost objednatele mu jej poskytnout.
3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými příslušnými oprávněními nezbytnými k realizaci díla a je schopen dostát svým povinnostem sjednaným v této smlouvě.
4. Dílem se ve smyslu této smlouvy o dílo rozumí dílo jako celek nebo jeho samostatně předávaná a přejímaná část.

**III.**

##### PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo dle:
* Položek a krycího listu na dodávku vnitřních okenních rolet na dálkové ovládání ze dne 11.11.2021, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu, a to v místě sídla Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333, a to v rozsahu dle dalších ujednání a příloh této smlouvy formou komplexní generální dodávky „na klíč“ a předat dílo objednateli úplné, bez vad, bez nedodělků a bez nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné, to vše v termínu stanoveném touto smlouvou.
1. Obsah a rozsah díla je určen zadávacími údaji objednatele. Zhotovení díla obecně zahrnuje plánované práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení díla v úplném, bezchybném a plně funkčním stavu, včetně následného úklidu místa provádění díla. V tomto stavu zhotovitel předá dílo jako celek s případnou výjimkou částí díla, které budou případně předávány samostatně před sjednaným termínem dokončení díla. Dílo bude předáno včetně veškerých příslušných technických dokladů.
2. Součástí díla jsou rovněž všechny práce a dodávky, které mohl nebo měl zhotovitel díla předpokládat jako nutné nebo účelné k řádnému provedení díla a k dosažení žádoucích užitných a funkčních vlastností díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se před zahájením prací na díle řádně seznámil se zadávacími údaji tj. je povinen dílo dokončit řádně, ve sjednaném termínu v souladu s touto smlouvou.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Dílo se považuje za zhotovené a dokončené za předpokladu, že dílo bylo zhotovitelem řádně dokončeno, předáno a objednatelem převzato. V případě, že dílo v den převzetí vykazuje vady a nedodělky, považuje se dílo za zhotovené a dokončené až v den splnění veškerých nároků objednatele z titulu odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.
5. Dílo zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy musí vyhovovat všem obecně závazným právním předpisům České republiky a platným státním technickým normám.

**IV.**

##### VÍCEPRÁCE

Za vícepráce se považují výlučně takové práce, které přesahují smluvní povinnosti zhotovitele a jejichž provedení je výslovně požadováno objednatelem a na kterých se strany dohodly formou písemného dodatku k této smlouvě.

Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací, popř. méněprací, mohou být provedeny pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem, resp. po jejich objednání objednatelem a po dosažení dohody smluvních stran o jejich ocenění. Vícepráce mohou být smluvními stranami dohodnuty i prostřednictvím změnového listu odsouhlaseného při kontrolní prohlídce díla. Smluvní strany se zavazují vždy před zahájením těchto prací potvrdit změny díla, termíny jeho provedení a jeho ceny uzavřením písemného dodatku k této smlouvě.

Provedení víceprací nesmí mít vliv na řádné a včasné provedení díla v termínech dle přílohy č. 3 této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.

**V.**

##### TERMÍNY, ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle, dílo zhotovit a předat jej hotové objednateli v termínech stanovených touto smlouvou.
2. Základní termíny plnění jsou následující:

nejzazší termín dokončení díla - 30.01.2022

##### CENA DÍLA

1. Smluvní cena za zhotovení díla uvedená v příloze č. 1 této smlouvy je konečná a pevná a činí 138.460,- Kč včetně 21 % DPH (slovy: /stotřicetosmtisícčtyřistašedesát/ korun českých).
2. Cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku může být změněna pouze způsoby uvedenými v této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

**VI.**

#### PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě zhotovitelem vystavené konečné faktury s datem nejpozději do 15.12.2021.

2. Každá faktura musí obsahovat:

* číslo faktury
* název smlouvy o dílo
* přesné uvedení objednatele
* přesné uvedení zhotovitele, jeho sídlo, bankovní účet a DIČ
* datum vystavení faktury
* datum uskutečnění zdanitelného plnění
* smluvenou dobu splatnosti
* určení fakturovaného plnění
* konstantní a variabilní symbol
* fakturovanou částku
* vyčíslení DPH
* další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný aktuálně účinný právní předpis
* razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu

3. V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost dle tohoto článku smlouvy o dílo nebo ji bude obsahovat neúplně nebo nesprávně nebo bude vystavena v rozporu s dalšími ustanoveními této smlouvy či aktuálně účinnými obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zpět do 3 pracovních dnů po obdržení zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti potom běží ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury.

**VII.**

##### PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi, dodržovat podmínky stavebního povolení a je povinen nerušit okolí nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi, bezprostředně a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a staveniště řádně zabezpečit proti vstupu a vniknutí třetích osob; v této souvislosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit opatření ke střežení staveniště a jeho zabezpečení proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících na staveniště a osob a vozidel opouštějících staveniště v rozsahu přiměřeném rizikům.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do náležitého stavu do 2 kalendářních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou péčí, důkladností a vysoce odborným a kvalitním způsobem, který lze objektivně očekávat v období realizace díla od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má aktuální zkušenost s realizací prací podobného charakteru a rozsahu, jakým je předmět plnění dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen prokazatelnou formou informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla.

**VIII.**

**KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady.
2. K odstranění vad zjištěných při kontrole provádění díla, zhotovitel navrhne přiměřenou lhůtu na odstranění vady, která se zapíše do záznamu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu podle této smlouvy a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od této smlouvy odstoupit.

**IX.**

##### PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli v dohodnuté době staveniště a upozornit zhotovitele na všechny skutečnosti, které jsou mu o staveništi známy v době předání; předání staveniště bude potvrzeno předávacím protokolem objednatele.
2. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií, vody apod. potřebných k provedení díla.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v rozsahu nezbytném k řádnému plnění předmětu této smlouvy a povinností zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně a úplně zhotovené dílo, tedy dílo bez a vad a nedodělků, převzít a cenu díla zhotoveného v souladu s podmínkami této smlouvy zhotoviteli uhradit.

**X.**

##### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
2. Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat zejména:
* údaje o objednateli a obchodní firmu zhotovitele, jeho sídlo a IČ
* datum předání a převzetí díla
* prohlášení o úplnosti a kompletnosti předmětu díla
* prohlášení objednatele o převzetí předmětu díla
* podpisy odpovědných osob objednatele a zhotovitele
1. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je zhotovitel povinen sepsat zápis, ve kterém uvede objednatelem vytknuté vady a nedodělky, pro které objednatel dílo nepřevzal a objednatelovy požadavky včetně lhůt k jejich odstranění; zhotovitel k těmto doplní své stanovisko. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i v případě zjištění vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu či užívání díla. Smluvní strany prohlašují, že se jedná o vadu díla spočívající v jeho neúplnosti, pokud zhotovitel nedodá objednateli veškeré příslušné dokumenty; zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit.

**XI.**

##### ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho převzetí objednatelem smluvně zaručené vlastnosti, odpovídá aktuálně uznávaným pravidlům techniky, nevykazuje žádné vady, které hodnotu díla nebo schopnost jeho užívání snižují či omezují a je způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, a že tyto vlastnosti a způsobilost bude mít po dobu záruční doby.
4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění vady díla. V oznámení vadu popíše a navrhne způsob odstranění vady, případně uplatní jiný nárok z titulu odpovědnosti za vady. Vada se považuje za řádně reklamovanou, pokud je oznámení vady (reklamace) zasláno zhotoviteli jako doporučená zásilka prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo doručena osobně kurýrem nebo zaslána emailem na emailovou adresu uvedenou dále v této smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen bezplatně opravit vady díla nebo znovu poskytnout práce, u kterých se objeví vady vzniklé z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad u dodaných materiálů, výrobků a systémů, případně kompenzovat tyto slevou nebo jinak dle dohody smluvních stran.
6. Bylo dohodnuto, že odborné odstraňování vad díla reklamovaných objednatelem v záruční době bude zahájeno do 7 kalendářních dní od jejího nahlášení objednatelem a budou odstraněny do 15 kalendářních dní od jejího nahlášení objednatelem, případně v době přiměřeně prodloužené vzhledem k charakteru.
7. Záruční doba uvedená v odstavci 1 tohoto článku se prodlužuje o celkovou dobu počítanou od reklamace vady do jejího odstranění. Doby uvedené v tomto odstavci se v průběhu záruční lhůty kumulativně sčítají.

**XII.**

##### SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k dokončení, předání a převzetí díla nebo nevyklidí staveniště řádně a včas v souladu s touto smlouvou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí předmětu díla ve lhůtě sjednané smluvními stranami pro její odstranění nebo vady díla zjištěné při kontrole prováděného díla dle článku X odstavec 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u níž prodlení zhotovitele nastalo.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady reklamované objednatelem v záruční době dle článku XV odstavec 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,‑ Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u níž prodlení zhotovitele nastalo.
4. V případě, že zhotovitel poruší jinou ze svých povinností stanovených touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,‑ Kč, a to za každý případ porušení konkrétní povinnosti zhotovitele a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli uhradit.
5. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty vůči ceně díla.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7. Právo na náhradu újmy způsobené nesplněním/porušením povinností zhotovitele zatížené smluvní pokutou není tímto článkem dotčeno. Objednatel má právo na náhradu újmy včetně nemajetkové vedle smluvní pokuty.

**XIII.**

##### ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje stav, kdy:
3. zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
4. zhotovitel při provádění díla provádí technologické postupy, práce nebo používá materiály, které již v průběhu provádění díla vykazují nedostatky kvality, množství či jinak odporují dohodnutým podmínkám, a tento nesoulad neodstraní ani v náhradní lhůtě 10 kalendářních dnů,
5. je zhotovitel v prodlení s dodržením termínů plnění této smlouvy o dílo po dobu delší než 1 měsíc,
6. zhotovitel neoprávněně přerušil zhotovování díla nebo neoprávněně zastavil zhotovování díla na dobu delší 10 kalendářních dnů.
7. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje prodlení objednatele s úhradou oprávněné faktury zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů.
8. V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy je zhotovitel povinen provést ty práce, jejichž neprovedení by mohlo způsobit objednateli škodu a zajistit převzetí objednaných věcí, jež měly být užity k provedení díla (o tom s uvedením o jaké věci se jedná je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele). Současně je zhotovitel povinen tyto věci, pokud jej k tomu vyzve objednatel, předat objednateli.
9. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, tj. z důvodů na straně zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu již provedeného díla včetně DPH odpovídající rozsahu částečného provedení díla.
10. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
11. v insolvenčním řízení bude vydáno rozhodnutí o úpadku některé ze smluvních stran,
12. návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
13. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
14. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména subdodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 90 kalendářních dnů, dohodnou smluvní strany, v případě zániku smluvních stran, subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran a další postup provedení díla a s tím související změnu smlouvy. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky z této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu; totéž platí pro případ, kdy účinky vyšší moci pominou.

**XIV.**

##### KONTAKTNÍ ÚDAJE, KOMUNIKACE, DORUČOVÁNÍ

1. Objednatel:

- doručovací adresa: uvedená v záhlaví této smlouvy

 - zástupce pro věci smluvní: Mgr. Lenka Vetýšková, xxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxx

 - zástupce pro věci technické: xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

1. Zhotovitel:

- doručovací adresa: JT Motors, výrobní závod - 549 41 Červený Kostelec, 17.listopadu 220

- zástupce pro věci smluvní: Ing.Jindřich Míšek xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx

- zástupce pro věci technické: xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx

1. Obě smluvní strany se zavazují v případě změny shora uvedených údajů bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu, jinak odpovídají za škodu způsobenou porušením této povinnosti.
2. Veškerá oznámení, která musí nebo mohou být podána podle či v souvislosti s touto smlouvou, musí být učiněna písemně a mohou být doručena osobně (o osobním převzetí sepíší smluvní strany protokol), e-mailem na adresu uvedenou v tomto článku, místně či mezinárodně známou kurýrní službou nebo doporučenou poštou.
3. Běžná komunikace mezi smluvními stranami (pracovní sdělení, informace, vyjádření, stanoviska, požadavky) může být prováděna telefonicky a/nebo elektronickou poštou na prostřednictvím kontaktů uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto článku této smlouvy.

**XV.**

##### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
2. Při ukončení smlouvy jinak než jejím splněním jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle této smlouvy. Zánikem této smlouvy nezanikají práva na smluvní pokuty a na náhradu újmy.
3. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných zástupci smluvních stran.
4. Bude-li jakékoliv ujednání této smlouvy shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ujednání takovou úpravou smluvního vztahu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom.
6. Všechny spory a problémy vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, jinak prostřednictvím obecných soudů České republiky.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

## V Jindřichově Hradci dne 1.12.2021

objednatel: zhotovitel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Gymnázium V. NovákaJT Motors s.r.o.

Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka školy Ing Jindřich Míšek, jednatel