VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE			NAŠE ZNAČKA		VYŘIZUJE / LINKA		KARLOVY VARY

Ing.F.Kocourek		19.11.2021

VĚC:	DODATEK č.1  k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-36658/2021 (100/21) z 23.6.2021

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda - dodávka programového vybavení pro řídící systémy WAGO

Tímto dodatkem č.1 se:

- Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 19.11.2021) a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: do 28.2.2022.

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-36658/2021 (100/21) z 23.6.2021 se nemění.

Zdůvodnění:

Termín se prodlužuje s ohledem na stav technického zařízení zjištěný při provádění prací a na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 16.11.2021.

Prodloužení termínu dokončení prací projednal objednatel (telefonicky) se správcem objektu, bez námitek.

Prodloužení termínu nemá dopad do provozních ani jiných nákladů správce objektu, ani negativně neovlivňuje jeho činnost.

Příloha: Žádost o prodloužení termínu zhotovitele ze dne 16.11.2021.

S pozdravem

Ing. Daniel Riedl

vedoucí  odboru  rozvoje a  investic

# Text boxes

Colsys s.r.o.

Buštěhradská 109

272 03 Kladno

IČ: 14799634