**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 8. 2021**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

obchodní společnost

**GDSH digital, s.r.o.**

se sídlem Praha, Chotěšovská 1, PSČ 190 00

IČ: 291 264 95

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 202030

jejímž jménem jedná jednatel Petr Kopáč

(dále jen „**zhotovitel**“, na straně jedné)

a

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem Jilská 361/1, 110 00 Praha 1

IČ: 68378025, DIČ: CZ68378025

Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných organizací vedeném u MŠMT

jejímž jménem jedná Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., ředitel

(dále jen „objednatel“, na straně druhé)

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

tento

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 8. 2021**

**I.**

**Prodloužení termínu plnění Smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany si ve smlouvě o dílo sjednali lhůtu 62 pracovních dní na realizaci webové stránky a po společné dohodě ji mění na konečné datum nejpozději 17.12.2021, z důvodů pandemické situace, která výrazně ovlivňuje kapacity realizačního týmu na straně Zhotovitele a dále zvýšených nároků na pracnost realizace webové stránky s ohledem na činnosti objednané dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.11.2021.
2. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění a licence ke grafickým dílům se vztahuje v plném rozsahu i na grafická díla dodaná na základě tohoto dodatku.

**II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem.

2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení tohoto dodatku, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

5. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpisy:

V Praze dne 26.11.2021 V Praze dne 26.11.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zhotovitel objednatel

GDSH digital, s.r.o. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

jejímž jménem jedná jednatel Petr Kopáč jejímž jménem jedná ředitel

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.