Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na dodávku projektové dokumentace:

„Projektová dokumentace datových sítí SPŠ a VOŠ Písek“

##### uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) ze dne 1. 9. 2021

# Smluvní strany:

- Objednatel:		Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek,

# Karla Čapka 402

IČ:				608 69 038

DIČ:				CZ60869038

Sídlo:			Písek, Karla Čapka 402, 397 11

Peněžní ústav:		ČSOB Písek

Č. účtu:			212723913/0300

Zastoupený:			Ing. Jiřím Uhlíkem, ředitelem

Zástupce objednatele

- pro věci technické:         Ing. Břetislav Bakala, bakala@sps-pi.cz; 382 214 805; 604 201 939

Luboš Trojan; trojan@sps-pi.cz; 382 214 805; 608 077 205

- pro administraci zakázky: 	Ing. Miroslav Paul; paul@sps-pi.cz; 608 240 202	z

v dalším nazýván jen „objednatel“

1.2  	Zhotovitel:  ICT Energo, s.r.o.

IČ:         29268826

DIČ:       CZ29268826

Sídlo:     Palackého třída 91, 612 00 Brno

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 2692125339/0800

Zastoupený: Robertem Volejníkem, jednatelem

Telefon; e-mail: +420 602 520 222, info@ictenergo.cz

v dalším nazýván jen „zhotovitel “

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

# Změna bodu č. 3 - Termín plnění

Bod 3.1.

Doba plnění předmětu díla dle specifikací podle zadávací dokumentace se prodlužuje do 12. 1. 2022.

Změna je provedena z důvodu omezení na straně zhotovitele způsobených onemocněním Covid-19.

za zhotovitele: 		      	        za objednatele:

V Brně dne 29. 11. 2021				V Písku dne 29. 11. 2021

-----------------------------------------                                              ------------------------------------

Robert Volejník, ICT Energo, s.r.o.			Ing. Jiří Uhlík, SPŠ a VOŠ Písek