# Dodatek č. 2  k příkazní smlouvě č. 3019H1190006 ze dne 24.10.2019 a k dodatku č. 1 ze dne 19.3.2021

I.

Účastníci smlouvy

Příkazce:	Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ:	75032333

DIČ:	CZ75032333

Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj,

Plzeňský kraj a Kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

dále jen jako „příkazce“

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:      Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  XXXXXXXXXXX, investiční referent

a

###### Příkazník:             Ing. Václav Holý

se sídlem:             Pionýrů 155, 346 01  Horšovský Týn

zastoupený:         Ing. Václavem Holým

IČO:                       74356186

DIČ:                       neplátce DPH

telef. spojení:      XXXXXXXXXX

bankovní spojení:  XXXXXXXXXX   	, č. účtu: XXXXXXXXXXXXX

dále jen jako „příkazník“ či „TDS“ a „koordinátor BOZP“

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	  Ing. Václav Holý

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:        Ing. Václav Holý

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

dodatek č. 2 příkazní smlouvy

II.

# Tímto dodatkem č. 2 se mění příslušná ustanovení článku V.  odst. 1 a odst. 3 a ustanovení článku VI. odst. 1 příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1190006 ze dne 24.10.2019  a ustanovení článku  III. odst. 1) a ustanovení článku IV. odst. 1) bod b3., b4., b5., b6. a d. dodatku č. 1 ze dne 19.3.2021 k příkazní smlouvě (dále jen „smlouva“) na :

výkon činnosti technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby :

„NKP zámek Červené Poříčí  – výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP - předzámčí “

III.

- Doba plnění  a ukončení smlouvy  (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy  a článek III.

odst 1 dodatku č. 1)  :

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání příkazní smlouvy  z důvodů podání žádosti o vydání kladného stanoviska k dokumentaci „Změna stavby před dokončením“ na HZS Plzeňského kraje. HZS Plzeňského kraje zaslal vyrozumění o prodloužení lhůty pro vydání  stanoviska ke změně stavby před dokončení. Toto kladné stanovisko ke změně dokumentace je jeden z potřebných dokumentů pro podání žádosti o kolaudační souhlas dokončené realizace díla.  Z tohoto důvodu se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :

Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy :

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy

……………………..…….do 31. 3. 2021.

Znění článku dle dodatku č. 1 k příkazní smlouvě :

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy

…………....do vydání kolaudačního rozhodnutí (max do 30. listopadu  2021)

Znění článku dle dodatku č. 2 k příkazní smlouvě :

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy

…………....do vydání kolaudačního rozhodnutí (max do 31. března  2022)

IV.

- Odměna příkazníka a způsob její úhrady  (článek  V. odst.  1.  a odst. 3  příkazní smlouvy a článek IV. odst. 1 dodatku č. 1)  :

- Smluvní strany se dohodly na financování odměny pro příkazníka z důvodu prodloužení

realizace díla dle tohoto dodatku č. 2 takto :

- Odměna pro příkazníka dle příkazní smlouvy :

###### Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle této smlouvy odměna v celkové

###### výši  :

328 000,- Kč bez DPH + 0,00 Kč DPH = 328 000,- Kč s DPH

(slovy: třistadvacetosmtisíc korun českých)

a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách.

- Smluvní strany se dohodly, že odměna bude vyplácena postupně, a to v pravidelných čtvrtletních splátkách odměny. Výše čtvrtletní odměny bude vypočtena z celkové výše odměny podle předpokládaného počtu měsíců, po které bude příkazník činnost TDS a koordinátora BOZP vykonávat. Před zahájením činnosti TDS a koordinátora BOZP si smluvní strany stanoví výši měsíční odměny.

- Odměna pro příkazníka dle dodatku č. 1 příkazní smlouvy je účtována takto :

- Odměna za období  leden – červen 2020 : … již profakturováno

- 333,34,- Kč bez DPH  +  0,00  Kč DPH   =   109 333,34 Kč s DPH

(slovy : stodevěttisíctřistatřicettři korun českých třicetčtyři haléřů)

- Odměna za období červenec – listopad 2020 z důvodů přerušení realizace stavby nebyla fakturována

- Odměna za období prosinec 2020 – únor 2021 :  ……….   bude fakturován částka 1/6 z 328 000,- Kč  = 54 666,67 Kč  bez DPH +  0,000 Kč DPH  =  54 666,67 Kč s DPH

Změna dle dodatku č. 2 :

Odměna za období prosinec 2020 – únor 2021 : …………………...  již fakturováno

1/6 z 328 000,- Kč = 54 666,67 Kč bez DPH + +0,00 Kč DPH = 54 666,67 Kč s DPH

- Odměna za období březen 2021 – květen 2021 :  ……… bude fakturována částka 1/6 z 328 000,- Kč  =  54 666,67 Kč bez DPH  +  0,00 Kč DPH  =  54 666,67 Kč s DPH

Změna dle dodatku č. 2 :

Odměna za období březen 2021 – květen 2021 : …………………...  již fakturováno

1/6 z 328 000,- Kč = 54 666,67 Kč bez DPH + +0,00 Kč DPH = 54 666,67 Kč s DPH

- Odměna za období červen 2021 – srpen 2021 :  ……… bude fakturována částka

1/6 z 328 000,- Kč  = 54 666,67 Kč bez PDH + 0,00 Kč DPH = 54 666,67 Kč s DPH

Změna dle dodatku č. 2 :

Odměna za období červen 2021 – srpen 2021 : …………………...  již fakturováno

1/6 z 328 000,- Kč = 54 666,67 Kč bez DPH + +0,00 Kč DPH = 54 666,67 Kč s DPH

- Odměna za období září 2021 – listopad 2021 (za výkony po dokončení stavby do kladného rozhodnutí o kolaudačním řízení) bude fakturována do maximální výše 1/6 z 328 000,- Kč = 54 666,67 za jednotlivé úkony takto :

Změna dle dodatku č. 2 :

Odměna za období září 2021 – březen 2022 (za výkony po dokončení stavby do kladného rozhodnutí o kolaudačním řízení) bude fakturována do maximální výše 1/6 z 328 000,- Kč = 54 666,67 za jednotlivé úkony takto :

Odměna za výkon na dokončené stavbě před kolaudačním řízením - jeden výjezd  na stavbu :

- Za jeden výjezd náleží příkazníkovi odměna ve výši :

2 560,- Kč bez DPH + 0,00 Kč DPH = 2 560,- Kč s DPH

/cestovné  :  Horšovský Týn – Červené Poříčí  a zpět = 60 km x 6,00 Kč/ za 1 km =  celkem  360,- Kč bez DPH

čas strávený dopravou :  400 ,- Kč/ za 1 hod x 1 hod  =   400 ,- Kč bez DPH

čas strávený přípravou a účastí na stavbě  :

–  předpoklad 3,0 hod = 3  hod  x   600,- Kč  =  1 800,-Kč bez DPH/

Odměna za výkony dle ustanovení článku III. odst. 4. příkazní smlouvy po dokončení stavby se stanovuje následovně :

Znění ustanovení článku III. odst. 4. příkazní smlouvy beze změny :

###### Výkony po dokončení stavby :

- účast na kolaudačním řízení,

- zabezpečení plnění případných podmínek uvedených v kolaudačním rozhodnutí,

- spolupráce s Projektantem a Dodavatelem při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudaci,

- součinnost písemných reklamací vad díla po dobu trvání záruční lhůty stanovené s Dodavatelem, včetně kontroly jejich odstranění,

- spolupráce s příkazcem při přípravě podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce,

- další možné po dohodě a specifikaci požadavků stavebníka.

Uvedené výkony je příkazník povinen uskutečňovat podle pokynů a podkladů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování výkonů dozví, a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Ve sporných případech je povinen si vyžádat před provedením úkonu písemný souhlas příkazce. Od pokynu příkazce se může odchýlit pouze s jeho písemným souhlasem.

Činnosti uvedené v článku III. se příkazník zavazuje zajistit s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce a přiměřeně podmínkám stavby.

    - Odměna za uvedené výkony příkazníka bude oceněna hodinovou sazbou 600,- Kč/ za 1 hod.

- Celková odměna pro příkazníka  dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1 bude

maximálně činit  :

328 000,00 Kč bez DPH + 0,00 Kč DPH = 328 000,00 Kč s DPH

(slovy: třistadvacetosmtisíc korun českých)

- Přílohou dodatku č. 1 je platební kalendář příkazce.

Změna dle dodatku č. 2

Přílohou dodatku č. 2 je upravený platební kalendář příkazce.

V.

Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o pěti stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

Ostatní články příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1190006 ze dne 24.10.2019  a dodatku č. 1 ze dne 19.3.2021 beze změny.

V Českých Budějovicích dne : 29. 11. 2021                     	V Horšovském Týně dne:  26. 11. 2021

………………………………………	                                                                               ………………………………………

Příkazce 	                                                                                                           Příkazník

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                                                                                         Ing. Václav Holý

ředitel                                                                                              TDI a koordinátor BOZP

| (podpis objednatele) Marcel Čer /razítko/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Příloha :

- Upravený platební kalendář příkazníka