Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 2020/232

číslo smlouvy zhotovitele: 23-571-01

Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice Bohnice

se sídlem: 	Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

IČO: 	00064220

DIČ:	CZ00064220

bankovní spojení: 	Česká národní banka, 16434081/0710

jednající: 	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel

dále jen „objednatel“

a

KONSIT a.s.

se sídlem: 	Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 – Vokovice

IČO: 	18630197

DIČ:	CZ18630197

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, 820762/0800

jednající: 		Ing. Pavel Polcar, generální ředitel, na základě plné moci

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, která vzešla ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce č. VVZ Z2019 043095 s názvem „PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 02“ (dále v textu jen „SOD“).

- Preambule

- Smluvní strany prohlašují, že dodatkem č. 3 sjednaná změna závazku není jeho tzv. podstatnou změnou, a je tudíž v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- Smluvní strany dále prohlašuj, že všechny dosavadní změny závazku SOD upravené dodatky č. 2 a č. 3 jsou nepodstatnou změnou závazku: konkrétně změna závazku v důsledku změnových listů č. 23 A a 23 B je nepodstatnou změnou závazku ze SOD ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ a odůvodnění zbytku změn je založeno ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 ZZVZ;

- Smluvní strany jsou za jedno ve skutečnosti, že hodnota všech změn SOD způsobená všemi dosavadními dodatky (včetně tohoto dodatku č. 3) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

- Konkrétní popis a hodnota jednotlivých změn dodatku č. 3 je specifikována ve změnových listech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.

- Obsah dodatkem č. 3 měněných práv a povinností smluvních stran

- Dodatkem č. 3 se SOD mění a doplňuje následovně:

  - Čl. 3. SOD „Předmět díla“, se doplňuje o odstavec 3.3 v následujícím znění:

- Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu stanovenými Změnovými listy č. 17. a změnovými listy 33 až 60., které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy.

  - Čl. 11. SOD „Cena díla, platební podmínky“, odstavec 11.1. nově zní:

- Smluvní cena za dílo:

- Cena bez DPH 	165.149.357,01 Kč (slovy sto šedesát pět milionů sto čtyřicet devět tisíc tři sta padesát sedm korun českých)

- DPH ve výši 21 % 	34.681.364,98 Kč (slovy třicet čtyři miliónů šest set osmdesát jedna tři sta šedesát čtyři korun českých)

- Cena s DPH 	199.830.721,99 (slovy sto devadesát devět miliónů osm set třicet sedm set dvacet jedna korun českých)

- (dále též „Cena za provedení díla“)

  - Čl. 22 SOD „Závěrečná ustanovení“, odstavec 22. 8. se doplňuje následovně:

Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

- Příloha č. 12:		Změnové listy č. 17,

- Změnový list 33 až 60.

- Další a závěrečná ujednání

- Ustanovení neřešené dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.

- Dodatek č. 3 je vyhotoven v listinné formě

- Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti dnem vložení do registru smluv, které zajistí objednatel.

- Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou přílohy č. 12, tvořené položkami:

Změnový list č. 17 – Rozvody technologií přes objekt SO 01

Změnový list č. 33 – Doplnění kabeláže od traf k zařizovacím předmětům

Změnový list č. 34 – MAR_doplnění kabelových rozvodů

Změnový list č. 35 – Zdravotně technické instalace_chybějící prvky

Změnový list č. 36 – Vývod pro rampu a pospojení boxů medicinálních plynů

Změnový list č. 37 A – Opláštění posuvných dveří_přípočet

Změnový list č. 37 B – Opláštění posuvných dveří_odpočet

Změnový list č. 38 – Izolace dešťové kanalizace

Změnový list č. 39 – Odvodnění átrií_drenážní potrubí

Změnový list č. 40 – Základ pro kotvení postelí (observační pokoje)

Změnový list č. 41 – VZT v SO 01_1PP (doplnění rozvodů)

Změnový list č. 42 – Vybudování střešního světlíku do m.č. 2.68

Změnový list č. 43 – Zesílení stropní konstrukce kolektoru pod komunikací

Změnový list č. 44 – Doplnění podhledů a SDK prvků

Změnový list č. 45 – Keramická dlažba kuřárny

Změnový list č. 46 – Chybějící truhlářské výrobky

Změnový list č. 47 – SO 01_SILNOPROUD a EPS (doplnění rozvodů)

Změnový list č. 48 – Neviditelný přísvit pro kamery

Změnový list č. 49 – Změna barevnosti dveřích křídel

Změnový list č. 50 – Doplnění hydroizolační stěrky

Změnový list č. 51 – Odpočet kabelu TCEPKFLE

Změnový list č. 52 – Doplnění zemní hromosvodové krabice

Změnový list č. 53 – Odpočet terminálních jednotek v sesternách

Změnový list č. 54 – Barevnost vnitřních maleb

Změnový list č. 55 – Sadové úpravy - odpočet zeleně

Změnový list č. 56 – Doplnění prvků topení a ZTI

Změnový list č. 57 – Opláštění atik sportoviště

Změnový list č. 58 A – Úprava skladby střech pergol a markýz_odpočty

Změnový list č. 58 B – Úprava skladby střech pergol a markýz_přípočty

Změnový list č. 59 – Doplnění samozavíračů k protipožárním dveřním křídlům

Změnový list č. 60 A – Technická změna exteriérových dřevěných laviček_přípočet

Změnový list č. 60 B – Technická změna exteriérových dřevěných laviček_odpočet

- Každá ze smluvní stran obdrží elektronickou kopii Přílohy č. 12 (výše zmíněných změnových listů) na připojeném datovém nosiči CD (str. 4).

- Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti jeho vložením do registru smluv dle zákona o registru smluv Vložení zajistí objednatel.

- Osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují na důkaz své pravé a vážně míněné vůle své podpisy.

| V Praze dne: | V Praze dne: |
| --- | --- |
| ___________________________________ | ____________________________________ |
| MUDr. Martin Hollý, MBA ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice | Ing. Pavel Polcar generální ředitel KONSIT a.s. |