D O D A T E K č. 2

K příkazní smlouvě č. 002/2020

1.	 		Město Aš

se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52

IČ: 			00253901

DIČ: 			CZ00253901

bankovní spojení:	ČSOB a.s.

číslo účtu:	13371337/0300

zastoupen:  		Mgr. Daliborem Blažkem

(dále jen „Příkazce“)

a

2.                      		AŠSKÉ LESY s. r. o.

sídlo: 			Aš, Doubrava 118

IČ:                    		28035291

DIČ: 			CZ28035291

bankovní spojení:          ČSOB

číslo účtu:                      89188918/0300

zastoupen:                     Ing. Jiřím Červenkou

(dále jen „Příkazník“)

uzavírají tento dodatek č. 2

- Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace smlouvy. Výběrové řízení, které je předmětem smlouvy, konkr. bod 2.1., muselo být zrušeno a vyhlašováno opakovaně z důvodu, že se do výběrového řízení nepřihlásil žádný uchazeč a plnění tak nemůže proběhnout do 31. 12. 2021, je nutné prodloužit dobu trvání smlouvy.

- Obsah dodatku

- V článku V odst. 5.2. smlouvy nově zní: ,,Příkazník má právo na celkovou odměnu ve výši 375 000 Kč včetně DPH, přičemž 90 % z této částky (tj. 337 500 Kč vč. DPH) zaplatí příkazce příkazníkovi do 31. 12. 2021 a zbývající část po řádném a úplném splnění smlouvy.“

- V souvislosti s odměnou strany shodně konstatují, že příkazník dosud z celkové odměny 375 000 Kč fakturoval příkazci a ten mu zaplatil částku 56 870 Kč fakturou č. 2020353 a částku 75 000 Kč fakturou č. 2020412. Celkem je z odměny uhrazeno 131 870 Kč a do 31. 12. 2021 tak lze fakturovat nejvýše částku 205 630 Kč.

- V článku VI odst. 6.1. smlouvy se slova do ,,31. 12. 2021“ nahrazují slovy ,,do 31. 8. 2022“.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

  - Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 11/535/21 ze dne 29.11.2021.

  - Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Aši dne

Za Příkazce                                                                     Za Příkazníka                                               Mgr. Dalibor Blažek                                                         Ing. Jiří Červenka

Starosta                                                                               Jednatel