### DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „Změna č. II Územního plánu Olomouc“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 002 99 308 | (dále jen objednatel) |

| Zastoupen: |
| --- |
| Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje |
| mob.: | xxx | e-mail: | xxx |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| xxx vedoucí úřadu územního plánování |
| tel.: | x | e-mail: | xxx |
| Bankovní spojení: xxx |
| číslo výdajového účtu: xxx |

| 2. Zhotovitel: | Jacobs Clean Energy s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Křenová 184/58, Trnitá |
|  | 602 00 Brno |
| IČ: 26211564 | DIČ: CZ26211564 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně | pod sp. zn C 40507 |
| Zastoupena: xxx jednatelem společnosti |
| tel.: | xxx | e-mail: | xxx |
| (dále jen zhotovitel) |
| Bankovní spojení: xxx. |
| č. účtu: xxx |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: |
| xxx |
| tel.: | xxx | e-mail: | xxx |

Dále společně také jako „smluvní strany“.

# Předmět dodatku smlouvy o dílo

Jacobs Clean Energy s.r.o. jako právní nástupce společnosti Amec Foster Wheeler s.r.o. se dohodl se zhotovitelem na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 2. 12. 2019, na základě kterého se článek VIII bod 1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se novým v níže následujícím znění.

# VIII. Platební podmínky

- Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad a vzniká mu nárok na postupné zaplacení za řádně provedené jednotlivé etapy po jejich odsouhlasení a převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu. Platba ceny díla dle čl. VII. této smlouvy bude hrazena v souladu s předchozí větou a následujícím způsobem:

Etapa 1:		50 % z celkové ceny díla včetně DPH ……..121.500- Kč + DPH 25.515,- Kč = 147.015,- Kč

Etapa 2:		20 % z celkové ceny díla včetně DPH ………48.600,- Kč + DPH 10.206,- Kč = 58.806,- Kč

Etapa 3: 	10 % z celkové ceny díla včetně DPH ………24.300,- Kč + DPH 5.103,- Kč = 29.403,- Kč

Etapa 4:		10 % z celkové ceny díla včetně DPH ………24.300,- Kč + DPH 5.103,- Kč = 29.403,- Kč

Etapa 5:		10 % z celkové ceny díla včetně DPH ………24.300,- Kč + DPH 5.103,- Kč = 29.403,- Kč

V případě, že etapa 4 nebude uskutečněna, tj. nebude se konat opakované veřejné projednání, zavazuje se objednatel uhradit tuto část ceny zhotoviteli současně s úhradou ceny za etapu 3.

# Závěrečná ujednání

- Tento dodatek smlouvy lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

- Smluvní strany si dodatek smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

- Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci dne: | V Brně dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, Statutární město Olomouc | xxx, jednatel společnosti Jacobs Clean Energy s.r.o. |