# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

K provedení stavby

„Oprava havarijního stavu fasády objektu B“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1.   Objednatel:         		Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola  elektrotechniky, multimédií a informatiky

se sídlem:    		 Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha-Vysočany

zastoupený:  		Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc.

IČ: 	             	 	14891409

DIČ: 			CZ14891409

bankovní spojení:  	 PPF

č. účtu:            		 2003420018/6000

( dále jen „objednatel“ )

a

2.   Zhotovitel:         	JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

se sídlem: 	763 33 Štítná nad Vláří 414

zapsán v OR:           	KS v Brně, oddíl C, vložka 23767

zastoupený: 		Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:	GE MONEY BANK, a. s.

Číslo účtu :         	40002-759106724/0600

IČ:			25302809

DIČ: 			CZ25302809

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

takto:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené   dne 14.6.2021 na akci:

„Oprava havarijního stavu fasády objektu B“

(dále jen Smlouva)

Součástí stavby jsou i páce, které svým charakterem podléhají z hlediska stavebního zákona stavebnímu řízení a jejich realizace je možná až po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci.  Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. XIV.1. výše uvedené Smlouvy dohodly z legislativních důvodu v souvislosti se stavebním zákonem na následující změně smlouvy:

III.

Doba plnění

Text odst.  2.  se mění následovně:

2.     Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:  31.8.2022

OSTATNÍ USTANOVENÍ

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

#### V Praze dne    						Ve Štítné nad Vláří dne  10.11.2021

.......................................				.......................................

objednatel	zhotovitel

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.                                       	Ing. Josef Tománek

ředitelka školy	 jednatel společnosti