Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Vypracování projektové dokumentace - FUTURE CLASSROOM LAB – 6. základní škola Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: 			město Cheb

se sídlem: 			náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO: 			00253979

DIČ: 			CZ 00253979

Bankovní spojení: 		KB Cheb č. ú. 19-528331/0100

Zastoupená:			Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: 			ARTMODUL s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Plzni; spisová značka C 26731

se sídlem:	 		Valdštejnova 682/20, 350 02 Cheb

IČO:                			29122571

DIČ:			CZ29122571

Bankovní spojení: 	255978916/0300

zastoupený:                     MgA. Hanou Fischerovou, jednatelkou

#### Preambule

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

Vzhledem k technickým problémům v prostorách vestibulu 6. ZŠ, které byly odhaleny v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, není možné dokončit projektovou dokumentaci v původně sjednaném termínu, tj. do 10.12.2021. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, který je předmětem tohoto dodatku.

I.

Předmět dodatku

Původní znění odstavce 3.2 článku III.  Doba plnění a dodací podmínky ve znění:

  - Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Kompletní předání díla: do 10.12.2021

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

  - Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Kompletní předání díla: do 31.01.2022

II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne	06.12.2021	                           	            V Chebu dne 07.12.2021

______________________						_______________________
za zhotovitele								za objednatele

MgA. Hana Fischerová, jednatelka                                    	Mgr. Antonín Jalovec, starosta