Smlouva o dílo

uzavřená podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

1. 	Smluvní strany :

1.1 	Objednatel :	Kulturní centrum Turnov, s.r.o.

Zastoupený:	Mgr. David Pešek, jednatel společnosti

Sídlo:	Markova 311, 511 01 Turnov

Bank. spojení :	Česká spořitelna	a.s.

Č. účtu:	988661369 / 0800

IČ:	25958941

DIČ: 	CZ25958941

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 	Zhotovitel :	Ing. Pavel Marek

Sídlo:	Kacanovy 11, 511 01

Doručovací adresa:	Kudrnáčova 1290, 511 01 Turnov

Bank. spojení:        GE Money Bank

Č. účtu:	154055960/0600

IČO:	66794641	DIČ: 	CZ7208163435

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. 	Předmět díla :

  - Předmětem díla je zpracovaní projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a zároveň i pro realizaci na akci „Stavební úpravy divadla v Turnově“.

  - Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle nabídky zhotovitele č. 82018 ze dne 31.8.2018. Součástí předmětu díla je i zajištění potřebných vyjádření a povolení.

3. 	Cena díla :

  - Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele jako pevná po celou dobu provádění díla ve výši:

Cena bez DPH			148 700,- Kč

DPH 21%			  31 227,- Kč

Cena s DPH celkem		179 927,- Kč

4. 	Platební podmínky a smluvní pokuty :

  - Úhrada objednatelem bude provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.

  - Dojde-li k  nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s předáním a převzetím díla.

  - Dojde-li k  prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

5. 	Termín plnění díla:

  - Zpracování studie a zadání k projednání	do 20. 12. 2021

DSP (dokumentace pro povolení stavby) a zadání k projednání	do 28. 02. 2022

Předání DPS (provedení stavby jednostupňové)	do 4 týdnů od vydání stavebního povolení

  - Dílo bude předáno 1x v elektronické podobě (pdf, dwg, doc, xls) a 5x v tištěné podobě.

6. 	Další ujednání :

  - Dílo musí být v souladu s příslušnými českými předpisy a normami. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR, návody na použití musí být v českém jazyce.

  - Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou

  - Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy v tomto registru zajistí Město Turnov.

Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá strana obdrží jeden.

Příloha smlouvy: Cenová nabídka zhotovitele.

V Turnově  dne:   8. 12. 2021

Za zhotovitele:							Za objednatele:

............................................................. 			        	.................................................................

Ing. Pavel Marek				                          		Mgr. David Pešek