**DOHODA K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ 01/2018 K VÝZVĚ Č. 1**

Smluvní strany:

## 

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 2229001/0710

zastoupena: - neveřejný údaj -

(dále jen „***Objednatel***“ nebo „***MPSV***“)

a

**S&T CZ s.r.o.**

se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

IČO: 448 46 029

DIČ: CZ44846029

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 117422733/0300

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6033

zastoupena: - neveřejný údaj -

(dále jen „***Dodavatel***“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „***Strana***“ nebo společně „***Strany***“)

uzavírají tuto

**Dohodu k Prováděcí smlouvě 01/2018 k výzvě č. 1**

(dále jen „***Dohoda***“)

# **PŘEDMĚT DOHODY**

* 1. Strany uzavřely dne 16. 5. 2018 Rámcovou smlouvu o dodávce SW řešení Resortního elektronického systému spisové služby, podpoře a rozvoji a o poskytování souvisejících služeb, jejímž předmětem je rámcová úprava vzájemných práv a povinností Stran při zajištění jednotlivých dodávek a služeb Dodavatelem souvisejících s pořízením a následným provozem Resortního elektronického systému spisové služby (dále jen „***RESSS***“), a to na základě dílčích Prováděcích smluv uzavřených mezi Stranami. K výše uvedené rámcové smlouvě uzavřely Strany dne 18. 12. 2018 Dodatek č. 1 (rámcová smlouva včetně Dodatku č. 1 dále jen „***Rámcová smlouva***“).
  2. Na základě Rámcové smlouvy uzavřely Strany dne 31. 12. 2018 Prováděcí smlouvu 01/2018 k Výzvě č. 1, jejímž předmětem je poskytnutí plnění dle odstavce 3.3.1 Rámcové smlouvy, tj. Dodávka softwarového řešení RESSS (dále jen „***Prováděcí smlouva***“). Veškeré pojmy uváděné v Dohodě mají stejný význam, který mají dle Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy. V případě, že Rámcová smlouva a Prováděcí smlouva obsahují rozdílné definice určitých pojmů, použije se pro účely této Dohody přednostně definice stanovená v Prováděcí smlouvě.
  3. V průběhu plnění Prováděcí smlouvy se vyskytly nejasnosti a rozpory mezi Stranami ohledně uplatnění určitých ustanovení Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy a postupu při jejich naplnění a dále vyplynuly určité nejasnosti a rozpory z tzv. konsolidované tabulky připomínek Objednatele k výstupům Plnění Dodavatele a z vyjádření Dodavatele k připomínkám a vyjádření Objednatele k vyjádřením Dodavatele, přičemž konsolidovaná tabulka obsahuje výčet zobecněných připomínek Objednatele k plnění Prováděcí smlouvy, které vyplynuly jak z předchozího testování softwarového díla (dále jen „***UAT1***“), tak také byly vzneseny mimo akceptační řízení (dále jen „***konsolidovaná tabulka***“).
  4. Mezi Stranami proběhla jednání ohledně nejasností a rozporů uvedených v odst. 1.3 Dohody a Strany činí závěry těchto jednání obsahem Dohody. Po sjednocení svých názorů dle Dohody činí Strany nesporným výklad příslušných ustanovení Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy a sjednávají jednoznačný výklad postupu ohledně již proběhlého plnění Prováděcí smlouvy v souladu s nesporným výkladem příslušných ustanovení Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy.
  5. Strany se zavazují promítnout ustanovení odst. 2.2 až 2.4 Dohody v souladu s odst. 8.1 Rámcové smlouvy do dalších prováděcích smluv, které budou uzavírány podle Rámcové smlouvy. Uplatnění a způsob uplatnění bodu 2.4.2 a 2.4.4 Dohody bude projednáno Stranami před uzavřením každé prováděcí smlouvy s ohledem na případná specifika nasazení RESSS na jednotlivých organizacích a uplatnění a způsob uplatnění bodu 2.4.2 a 2.4.4 Dohody bude sjednáno v dalších prováděcích smlouvách v návaznosti na takové projednání.

1. **DOHODA**
   1. Vypořádání výhrad k akceptaci Provedení detailní analýzy (dále jen „***Detailní analýza***“):
      1. Strany konstatují, že k dokumentu Detailní analýza sdělil Objednatel Dodavateli výhrady, které byly součástí akceptačního protokolu s výhradami k Detailní analýze. Výhrady uplatněné k Detailní analýze a stav jejich vypořádání tvoří Přílohu č. 1 této Dohody.
      2. Neshoda o vypořádání výhrad k Detailní analýze vyplynula ze skutečnosti, že v bodech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 a 22 obsahuje znění výhrady Objednatele předpoklad, že bude určité téma řešeno v rámci jiného výstupu Plnění Dodavatelem. Objednatel považoval části plnění Detailní analýzy uvedené v těchto bodech výhrad za nesplněné, a proto výhradu v rámci akceptačního protokolu uplatnil. Dodavatel považoval výhrady Objednatele za připomínky nevztahující se k samotné Detailní analýze, ale k jinému výstupu Plnění Dodavatele, a proto nemohl výhrady v předmětných bodech vypořádat v rámci plnění Detailní analýzy.
      3. Strany se dohodly na tom, že výstup Detailní analýza bude akceptován podpisem akceptačního protokolu bez výhrad, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude Objednatelem ověřeno v rámci příslušné akceptace, že uplatněné výhrady Objednatele týkající se následných dokumentů (výstupy Plnění Dodavatele), na něž je odkazováno v bodech 2, 15, 16 a 19 výhrady Objednatele, jsou řádně zapracovány do příslušných výstupů Plnění Dodavatele, resp. následných dokumentů. Ostatní body budou vypořádány v jiných (následných) dokumentech.
   2. Proces a předávání výstupů (dokumentů) pro akceptaci:
      1. Strany se dohodly, že všechny modely v rámci dílčího výstupu „Model návrhu“ budou předány Dodavatelem Objednateli najednou ve formě draftů (návrhů textů), a to před zahájením dalšího následujícího kola akceptace softwarového díla dle bodu 8.1.5 Rámcové smlouvy (dále jen „***UAT2***“). Předání draftů dle tohoto bodu Dohody nepředstavuje předání výstupu (dokumentu) k akceptaci v rámci akceptace dokumentu dle bodu 8.1.4 Rámcové smlouvy.
      2. V případě, že draft modelu dle bodu 2.2.1 Dohody nebude úplný, bude Dodavatel v předávacím protokolu specifikovat části, které ještě chybí nebo nejsou kompletní.
      3. Konečná verze všech modelů v rámci dílčího výstupu „Model návrhu“ případně upravená po UAT2 bude Dodavatelem předána Objednateli k akceptaci dle bodu 8.1.4 Rámcové smlouvy po dokončení akceptace softwarového díla „Systém RESSS“ dle bodu 8.1.5 Rámcové smlouvy s výsledkem Akceptováno.
      4. Strany se dohodly, že Dodavatel nejméně 5 pracovních dní před předáním každého výstupu (dokumentu) k akceptaci dle bodu 8.1.4 Rámcové smlouvy upozorní Objednatele zasláním e-mailu projektovému manažerovi za Objednatele (pan – neveřejný údaj -) a osobě oprávněné ve věcech smluvních za Objednatele dle Rámcové smlouvy na to, kdy, komu a jaké výstupy budou předány k akceptaci. Objednatel má právo změnit jím jmenovaného projektového manažera, musí však o každé změně vyrozumět písemně Dodavatele. Změna osoby projektového manažera je vůči Dodavateli účinná okamžikem, kdy o ní byl písemně vyrozuměn.
      5. Strany se dohodly, že ke každému doručenému výstupu (dokumentu) musí být pořízen a Objednatelem podepsán Předávací protokol dle bodu 1.4.2 Rámcové smlouvy, který bude potvrzovat předání výstupu v den, kdy byl výstup fakticky doručen Objednateli. Předávací protokoly a výzvy k akceptační schůzce mohou být předávány a podepisovány jak v listinné podobě, tak v podobě elektronické. V případě podpisu Předávacího protokolu v elektronické podobě bude Předávací protokol podepsán platným elektronickým podpisem. Předávací protokol vždy vyhotovuje Dodavatel a předkládá Objednateli k podpisu společně s příslušným výstupem. Předávací protokoly budou Objednatelem podepsány a předány Dodavateli v případě fyzického doručení výstupu přímo Dodavatelem ihned při faktickém doručení výstupu. V případě doručení výstupu jiným způsobem, než fyzickým předáním Dodavatelem, budou Objednatelem podepsané Předávací protokoly doručeny Dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne faktického doručení výstupu Objednateli. Za doručení podepsaného Předávacího protokolu Dodavateli dle předchozí věty se považuje i odeslání Předávacího protokolu datovou zprávou projektovému manažerovi za Dodavatele prostřednictvím e-mailu nebo Dodavateli do jeho datové schránky. Pro vyloučení pochybností Strany s odkazem na definici Předávacího protokolu dle bodu 1.4.2 Rámcové smlouvy výslovně berou na vědomí, že Předávací protokol nevyjadřuje souhlas přebírající Strany s obsahem předmětu předání a převzetí, nýbrž pouze potvrzení skutečnosti, že k takovému předání a převzetí došlo.
      6. Dodavatel bude určovat ve výzvě k akceptační schůzce dle bodu 8.1.4 Rámcové smlouvy termíny akceptační schůzky s přiměřenou časovou rezervou tak, aby byl dostatek časového prostoru pro zapracování případných připomínek Dodavatelem a ověření jejich zapracování Objednatelem. Za přiměřenou časovou rezervu bude vždy považována lhůta 20 pracovních dní od doručení výzvy k akceptační schůzce Objednateli nebo od faktického doručení příslušného výstupu Objednateli zaznamenaného v Předávacím protokolu, dle toho, která z těchto skutečností nastane později, do termínu akceptační schůzky.
      7. Objednatel je oprávněn předložit Dodavateli své připomínky k návrhu výstupu dle ustanovení bodu 8.1.4 druhé odrážky Rámcové smlouvy rovněž v elektronické podobě jako přílohu e-mailu odeslaného projektovému manažerovi za Dodavatele (pan – neveřejný údaj - ). Dodavatel má právo změnit jím jmenovaného projektového manažera, musí však o každé změně vyrozumět písemně Objednatele. Změna osoby projektového manažera je vůči Objednateli účinná okamžikem, kdy o ní byl písemně vyrozuměn.
      8. V případě, že Objednatel nepředloží Dodavateli připomínky obsahující konkrétní specifikaci nedostatků výstupu dle ustanovení bodu 8.1.4 druhé odrážky Rámcové smlouvy ve lhůtě 10ti pracovních dní ode dne faktického doručení výstupu Dodavatelem Objednateli, má se výstup ve formě návrhu za odsouhlasený Objednatelem a je připraven k akceptaci v rámci akceptační schůzky dle bodu 8.1.4 třetí odrážka Rámcové smlouvy a na akceptační schůzce bude akceptován v podobě doručené Dodavatelem Objednateli podpisem Akceptačního protokolu k danému výstupu. Za předložení připomínek Objednatele Dodavateli dle předchozí věty se považuje i odeslání připomínek Objednatele datovou zprávou projektovému manažerovi za Dodavatele prostřednictvím e-mailu nebo Dodavateli do jeho datové schránky. Dodavatel je oprávněn předkládat Objednateli k akceptaci dle bodu 8.1.4 Rámcové smlouvy maximálně dva dokumenty současně tak, aby Objednatel v jednom časovém období vedl maximálně dvě akceptace dokumentu dle bodu 8.1.4 Rámcové smlouvy. Pravidlo dle věty první tohoto odstavce Dohody se uplatní bez ohledu na to, zda Objednatel předložil Dodavateli podepsaný Předávací protokol potvrzující předání výstupu. V případě, že akceptace bude vícekolová a výstup nebude Objednatelem akceptován v příslušném kole akceptace, uplatní se výše uvedené v tomto bodě Dohody rovněž v dalším kole akceptace, a to v návaznosti na bod 8.1.4 odrážka třetí Rámcové smlouvy, který stanoví: „*Dodavatel napraví tyto nedostatky a příslušná akceptace proběhne znovu*“. V případě každé opakované akceptace následující poté, co výstup nebyl akceptován, je Dodavatel povinen předat Objednateli příslušný návrh výstupu dle bodu 8.1.4 první odrážka Rámcové smlouvy s odstraněnými nedostatky, pro které nebyl výstup akceptován v předchozím kole akceptace.
      9. Strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že pravidla dle tohoto odst. 2.2 Dohody se vztahují k dokumentům, které mají být akceptovány postupem dle bodu 8.1.4 Rámcové smlouvy, nikoliv k dokumentům pracovního charakteru.
   3. Předávání výstupů:
      1. Strany se shodly, že jednotlivé výstupy (s výjimkou části výstupu „Školící materiály“ vztahující se k e-learningu) stanovené jako plnění dle Prováděcí smlouvy byly předány Objednateli pro UAT1 v souladu s termíny dle harmonogramu, který je obsažen v odst. 2.3 Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy, a dle harmonogramu v Příloze č. 4 Prováděcí smlouvy. Harmonogram pro předání výstupů Plnění Dodavatele dle Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy tak byl splněn.
      2. Strany se dále dohodly, že akceptace dílčích výstupů uvedených v Příloze č. 2 této Dohody, aktualizovaných po akceptaci Systému RESSS, byla dohodou posunuta po akceptaci Systému RESSS.
      3. Strany se dále dohodly, že jednorázová plnění, která již byla poskytnuta v souvislosti s UAT1, budou poskytnuta znovu v souvislosti s UAT2, přičemž tato jednorázová plnění jsou blíže specifikována v Příloze č. 3 této Dohody. Dodavatel tímto závazně prohlašuje a souhlasí s tím, že tato jednorázová plnění poskytne znovu v souvislosti s UAT2, přičemž za opakované poskytnutí těchto jednorázových plnění nebude vůči Objednateli uplatňovat nárok na úhradu víceprací.
   4. Postup akceptace softwarového díla:
      1. Strany se shodly na tom, že funkcionality, které mohou být testovány v rámci akceptačních testů softwarového díla, mohou vyplývat i z legislativních požadavků, avšak musí jít o funkcionality, tj. požadavky na funkčnost systému RESSS, ať již vyplývají z funkčních požadavků nebo legislativních požadavků, přičemž požadavky na doplnění testovacích scénářů musí být dostatečně konkrétní.
      2. Celkový seznam testovacích scénářů, konfigurace testovacího prostředí a nastavení pozic pro testování schválené oběma Stranami tvoří Přílohu č. 4 této Dohody. Dodavatel podle seznamu testovacích scénářů dle Přílohy č. 4 této Dohody vytvoří testovací scénáře v rámci výstupu Testovací scénáře a podle schválené konfigurace testovacího prostředí a nastavení pozic pro testování dle Přílohy č. 4 této Dohody vytvoří výstup Testovací scénáře. Strany se dohodly, že pro případná další kola UAT Dodavatel aktualizuje výstup Testovací scénáře (včetně konfigurace testovacího prostředí, přípravy testovacích dat a nastavení pozic pro testování) dle výsledku předchozího kola UAT. Aktualizovaný výstup Testovací scénáře (včetně konfigurace testovacího prostředí, přípravy testovacích dat a nastavení pozic pro testování) musí být před jeho využitím pro příslušné kolo UAT schválen Objednatelem. Strany se ve smyslu ustanovení odst. 8.1 Rámcové smlouvy dohodly, že pro dokumenty v Příloze č. 4, které jsou nabytím účinnosti této Dohody odsouhlaseny a Objednatelem akceptovány, tato Dohoda nahrazuje Akceptační protokol.
      3. Strany se shodly na tom, že Objednatel může provádět rovněž další ověření souladu předaného Systému RESSS s Rámcovou smlouvou a Prováděcí smlouvou, které neprobíhá podle schválených testovacích scénářů, a to i v době akceptačního řízení a průběhu akceptačních testů softwarového díla dle bodu 8.1.5 Rámcové smlouvy.
      4. Strany se shodly na tom, že pro výsledek akceptace softwarového díla dle bodu 8.1.5 Rámcové smlouvy budou podstatné vady zjištěné v rámci akceptačních testů provedených podle akceptovaného výstupu Plán testů a akceptovaného výstupu Testovací scénáře, tj. vady zjištěné v rámci testů provedených podle schválených testovacích scénářů. Tyto vady oznámí Objednatel po skončení lhůty pro testování dle bodu 2.4.9 této Dohody, resp. sdělí výhrady k předanému plnění s vyznačením jejich závažností ve smyslu bodu 8.1.5.5 Rámcové smlouvy. Objednatel se zavázal, že v rámci oponentního řízení dle čl. 8.1.5.5 Rámcové smlouvy chyby nahlášené testery v rámci testování před sdělením výhrad k předanému plnění, resp. oznámením vad Dodavateli, prověří a očistí od duplicit tak, aby sdělené výhrady k předanému plnění Dodavateli již obsahovaly pouze vady skutečně se vyskytující v Systému RESSS. Dodavateli bude umožněn přístup do Testlinku. Dodavatel se zavazuje naplnit Testlink testovacími scénáři.
      5. V případě, že v rámci ověření/testů dle bodu 2.4.3 této Dohody bude Objednatelem zjištěna vada Systému RESSS, Objednatel takovou vadu neprodleně písemně (v listinné či elektronické podobě) oznámí Dodavateli společně se specifikací vady v rozsahu nezbytném pro identifikaci a ověření vady. Takto zjištěné vady nebudou brány v úvahu, resp. zohledněny, pro výsledek akceptačního řízení dle bodu 8.1.5 Rámcové smlouvy. Dodavatel však bude povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů od oznámení vady Dodavateli, které bude obsahovat veškerou specifikaci vady nezbytnou k její identifikaci a ověření její existence.
      6. Vady zjištěné dle bodu 2.4.4 této Dohody, tj. vady zjištěné v rámci akceptačních testů provedených podle akceptovaného výstupu Plán testů a akceptovaného výstupu Testovací scénáře, budou v případě, že bude softwarové dílo Akceptováno, Dodavatelem odstraněny nejpozději ve lhůtách stanovených v bodě 8.1.5.7 a) Rámcové smlouvy, tj. vady/nedodělky kategorie B do 5ti dnů a kategorie C do 15ti dnů, vše od doručení Akceptačního protokolu se stavem Akceptováno v listinné či elektronické podobě Dodavateli.
      7. Strany se dohodly, že pro vyhodnocení a ověření vad zjištěných Objednatelem bude kontaktní osobou Dodavatele test manažer Objednatele, pan – neveřejný údaj - , případně jiný pracovník Objednatele na této pozici test manažera, kterou Objednatel do zahájení akceptačního testování softwarového díla Dodavateli oznámí (dále jen „***test manažer Objednatele***“). Případné relevantní dotazy a požadavky na upřesnění k vadám zjištěným Objednatelem bude Dodavatel zadávat na test manažera Objednatele, pokud k nim již nemá přístup v Testlinku. Test manažer Objednatele poskytne Dodavateli bez zbytečného odkladu veškeré vyžádané informace a podklady nezbytné k ověření vady oznámené Objednatelem Dodavateli.
      8. Případné vady zjištěné Objednatelem po skončení akceptačního řízení s výsledkem Akceptováno budou následně řešeny formou reklamace (dle Rámcové smlouvy je může uplatňovat osoba oprávněná ve věcech smluvních i technických).
      9. Časový plán akceptačního testování, tj. lhůta pro provedení akceptačních testů včetně provedení oponentního řízení Objednatelem a lhůta pro vyhodnocení a ověření vady Dodavatelem, bude takový, aby jak Objednatel, tak Dodavatel měli dostatečný časový prostor na provedení veškerých činností, které v rámci akceptačního řízení mají provést, zejména pro reálné provedení testů a provedení oprav všech vad zjištěných v průběhu akceptačního testování, a to ať se jedná o vady dle bodu 2.4.5 nebo 2.4.4 této Dohody. Za tím účelem se Strany dohodly, že Dodavatel umožní předběžné testování Objednatelem alespoň 28 pracovních dní před termínem ukončení akceptačního řízení, který bude Stranami po uzavření této Dohody dohodnut, a vyzve Objednatele k zahájení akceptačního řízení a předá mu k tomu odpovídající plnění na základě Předávacího protokolu alespoň 10 pracovních dní před termínem ukončení akceptačního řízení, který bude Stranami po uzavření této Dohody dohodnut. V případě, že se Strany nedohodnou na termínu ukončení akceptačního řízení dle předchozí věty, bude termín ukončení akceptačního řízení na základě dohody v rámci této Dohody 10tý pracovních den od předání plnění k provedení akceptačních testů na základě Předávacího protokolu. Zároveň se sjednává, že Objednatel sdělí Dodavateli výhrady k předanému plnění s vyznačením jejich závažností v souladu s bodem 2.4.4 této Dohody nejpozději 5tý pracovní den před termínem ukončení akceptačního řízení. Strany se dohodly, že v případě, že bude zřejmé, že Objednatel nebude schopen dokončit testování a provedení oponentního řízení ve smyslu bodu 2.4.4- této Dohody ve lhůtě uvedené v Příloze č. 4 této Dohody z důvodu vyššího počtu nahlášených chyb testery než 30 unikátních, je oprávněn tuto skutečnost Dodavateli písemně oznámit (v listinné nebo elektronické podobě) před uplynutím výše uvedené lhůty pro testování a provedení oponentního řízení, přičemž v takovém případě se termín ukončení akceptačního řízení posouvá o 15 pracovních dní, přičemž Objednatel sdělí Dodavateli výhrady k předanému plnění s vyznačením jejich závažností ve smyslu bodu 2.4.4 této Dohody nejpozději 10tý pracovní den před termínem ukončení akceptačního řízení.
      10. Strany se shodly na tom, že v rámci akceptačního testování musí být provedeny a vyhodnoceny veškeré testy dle testovacích scénářů obsažených v akceptovaném dokumentu Plán testů a akceptovaném dokumentu Testovací scénáře.
      11. V případě, že v rámci vyhodnocení sdělených výhrad Objednatele k předanému plnění v akceptačním řízení nebude pro Dodavatele možné provést ověření konkrétní vady ani po poskytnutí součinnosti test manažera Objednatele dle bodu 2.4.7 této Dohody, a to například z důvodu, že se vadu Dodavateli nepodařilo replikovat, je Dodavatel oprávněn požádat test manažera Objednatele o zajištění provedení retestu k příslušné sdělené vadě, přičemž v takovém případě bude do termínu ukončení akceptačního řízení proveden za účasti test manažerů obou Stran opakovaný test dle příslušného testovacího scénáře u příslušného testera, který příslušný test prováděl v rámci akceptačního testování, nebo u jiné osoby určené test manažerem Objednatele, za účelem ověření, že při provedení testu byly dodrženy veškeré podmínky provádění testu, ověření výsledku testu a zjištění dalších skutečností nezbytných pro vyhodnocení výsledku testu a podstaty případné vady. Tento výsledek opakovaného testu budou Strany při vyhodnocení akceptačních testů respektovat.
      12. Strany se dohodly, že v případě, že Dodavatel oznámí před termínem ukončení akceptačního řízení, že zjištěné vady byly odstraněny a bude-li to časově možné, Dodavatel na základě pokynu Objednatele nasadí novou verzi Systému RESSS do testovacího prostředí a Objednatel do termínu ukončení akceptačního řízení provede opakovaný test k příslušným vadám za účelem ověření, že vady byly odstraněny. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení požádat, aby se opakovaného testování účastnil také test manažer Dodavatele. Dodavatel nesmí aktivně zasahovat bez souhlasu Objednatele do aplikace ani testovacího prostředí v průběhu akceptačních testů. V rámci jednání k ukončení akceptačního řízení dle bodu 8.1.5.5 Rámcové smlouvy se výsledky těchto opakovaných testů ve vztahu k vadám uvedeným v bodě 2.4.4 této Dohody zohlední při stanovení konečného počtu a kategorizace vad pro stanovení výsledku akceptačního řízení.
      13. Strany se dohodly, že pro případné další kola UAT mohou po vzájemném odsouhlasení změnit postup testování uvedený v odstavci 2.4 Dohody včetně Plánu testů, a to bez nutnosti uzavření dodatku k této Dohodě.
   5. Schválení harmonogramu dalších prací:
      1. Strany se shodly na harmonogramu dalších prací v rámci plnění Prováděcí smlouvy, který tvoří Přílohu č. 5 této Dohody.
   6. Stanovení rozhodného dne pro zapracování souladu s legislativou:
      1. Strany se dohodly, že okamžik nabytí účinnosti této Dohody bude rozhodný pro stav právních předpisů, který má být zohledněn pro dokončení plnění Prováděcí smlouvy.
      2. Strany se dohodly, že změny právních předpisů, které nabudou účinnosti po nabytí účinnosti této Dohody, budou řešeny v rámci Rozvoje dle Rámcové smlouvy.
   7. Schválení vypořádání konsolidované tabulky a soulad s prototypem:
      1. Strany konstatují, že předmětem jejich jednání bylo vypořádání připomínek Objednatele obsažených v konsolidované tabulce.
      2. Strany se shodly na stavu vypořádání všech bodů konsolidované tabulky, přičemž vzájemně odsouhlasený stav vypořádání všech bodů je zachycen v Příloze č. 6 této Dohody.
      3. Strany se zavazují postupovat v rámci akceptace softwarového díla v souladu se závěry a stavem konsolidované tabulky, jak je uveden v Příloze č. 6 této Dohody, přičemž příslušné závěry a způsob řešení jednotlivých připomínek uvedené v  konsolidované tabulce k jednotlivým připomínkám bude rozhodný pro posuzování plnění dle Prováděcí smlouvy v rámci ověření souladu plnění s Rámcovou smlouvou a Prováděcí smlouvou, a to jak v rámci akceptace, tak v rámci jiného ověření takového souladu mimo akceptaci.
      4. Smluvní strany se ohledně bodu 018 konsolidované tabulky (uživatelská přívětivost) dohodly, že otázka souladu Systému RESSS s prototypem včetně posouzení uživatelské přívětivosti bude posouzena znalcem pověřeným Stranami. Za tím účelem sjednaly Strany dne 7. 7. 2021 Dohodu k Prováděcí smlouvě 01/2018 k Výzvě č. 1 ohledně posouzení souladu Systému RESSS s prototypem, jejímž předmětem je vzájemná dohoda o zadání znaleckého posudku a o významu znaleckého posudku pro plnění Prováděcí smlouvy a Rámcové smlouvy (dále jen „***Dohoda o závaznosti posudku***“), a dále uzavřely dne 4.6.2021 se znaleckou kanceláří – neveřejný údaj - , (dále jen „***Znalecká kancelář***“) Smlouvu o dílo na zpracování znaleckého posudku, jejímž předmětem je podání příslušného znaleckého posudku Znaleckou kanceláří pro Strany (dále jen „***Smlouva o dílo se znalcem***“).
      5. Strany dále uvádějí, že uskutečnily řadu workshopů za účasti sponzorů a garantů Objednatele, na kterých Dodavatel prezentoval Objednateli Systém RESSS a Objednatel měl možnost se vyjádřit k probíraným funkcionalitám a k uživatelskému prostředí. Přestože workshopy byly zahájeny za účelem posouzení uživatelské přívětivosti a souladu s prototypem, Strany v průběhu jejich konání dospěly k závěru, že uživatelská přívětivost Systému RESSS a její soulad s prototypem budou závazně posouzeny Znaleckou kanceláří, přičemž pro Strany budou ve smyslu Dohody o závaznosti posudku a Smlouvy o dílo se znalcem závazné závěry znaleckého posudku Znalecké kanceláře. Strany se současně dohodly, že ve workshopech budou pokračovat za účelem doplnění a konkretizace požadavků Objednatele na jednotlivé funkcionality a uživatelské prostředí, přičemž se dohodly, že závěry z těchto workshopů uvedené v příslušných zápisech z workshopů (resp. příslušných HTP, na kterých byly workshopy konány), budou Dodavatelem zapracovány do Systému RESSS. Strany se dohodly na identifikaci rozsahu požadavků z workshopů, které představují plnění nad rámec sjednaný v Rámcové smlouvě a Prováděcí smlouvě. Seznam těchto požadavků tvoří Přílohu č. 8 k této Dohodě společně s jejich oceněním jakožto víceprací, na kterém se Strany dohodly. Workshopy byly nahrávány prostřednictvím aplikace MS Teams za účelem zaznamenání připomínek, výsledků diskuze stran a zajištění možnosti v případě pozdější potřeby ujasnění významu přijatých závěrů k jednotlivým bodům zaznamenaných v zápisu. Ujednání dle tohoto bodu se nijak nedotýká ujednání uvedeného v bodu 2.7.4 této Dohody, resp. v Dohodě o závaznosti posudku, tj. ve vztahu k otázce posouzení souladu s prototypem a k otázce uživatelské přívětivosti budou rozhodující závěry Znalecké kanceláře obsažené ve znaleckém posudku a v jeho případném doplnění zpracovanými v souladu s ujednáními Dohody o závaznosti posudku a Smlouvy o dílo se znalcem.
   8. Vypořádání více/méně prací:
      1. Strany konstatují, že předmětem jejich jednání bylo vyhodnocení dopadů změn ve funkčních požadavcích, které byly sjednány v rámci Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy, do ceny plnění dle Prováděcí smlouvy, a to ve smyslu odst. 3.3 Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy.
      2. Věcné vymezení změn rozsahu plnění dle Prováděcí smlouvy plyne z analytických dokumentů vyhotovených v rámci Detailní analýzy, akceptované k datu 31.5.2019 dle příslušného akceptačního protokolu ( - neveřejný údaj - ), z popisu věcného obsahu změn, které jsou obsaženy v Příloze č. 7 této Dohody, a ve vztahu ke změnám z workshopů zmiňovaných v bodu 2.7.5 této Dohody v Příloze č. 8 této Dohody.
      3. Strany dospěly k dohodě o dopadu změn uvedených v bodě 2.8.1 této Dohody do ceny plnění dle Prováděcí smlouvy a tyto dopady jsou jako vícepráce či méněpráce závazně uvedeny včetně jejich ocenění v Příloze č. 7 této Dohody.
2. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto Dohodu v registru smluv bez zbytečného odkladu od jejího uzavření, a to nejpozději do 5ti pracovních dní od jejího uzavření.
   2. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Dodavatel vyhotovení jedno.
   3. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – neveřejný údaj

Příloha č. 2 – neveřejný údaj

Příloha č. 3 – neveřejný údaj

Příloha č. 4 – neveřejný údaj

Příloha č. 5 – neveřejný údaj

Příloha č. 6 – neveřejný údaj

Příloha č. 7 – Tabulka víceprací a méněprací

Příloha č. 8 – neveřejný údaj

Strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele:  V Praze dne |  | Za Dodavatele:  V Praze dne |
| - neveřejný údaj -  Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |  | - neveřejný údaj -  jednatel  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - neveřejný údaj -  jednatel |