MZE-64080/2021-11152

mze000022126920

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 11150 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153 NAŠE ČJ.: MZE-64080/2021-11152 VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová Telefon: 221811019 E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 15. 11. 2021

Prodloužení termínu dodání Objednávky k RFC_ISND_II_2021_No020_Uprava-principu-kontrol_(Z30872)

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu dodání  RFC_ISND_II_2021_No020_Uprava-principu-kontrol_(Z30872)

Nový termín dodání: do 30. 6. 2022

Zdůvodnění:

Důvodem prodloužení je prioritizace realizace ostatních RfC ze strany MZe.

Prodloužení je odsouhlaseno garantem aplikace.

S pozdravem

| %%%el_podpis%%% |  |
| --- | --- |
| Ing. Oleg Blaško ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: