Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SOLAR SAVE s.r.o.

IČO 275 17 462

se sídlem č.p. 104, 533 32 Čepí

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 23647

zastoupená Bc. Martinem Rybou, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“)

a

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147

IČO 750 18 527

se sídlem Třebovská 147, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Pr 962

zastoupená Mgr. Pavlem Svatošem, ředitelem školy

(dále jen jako „objednatel“)

každý samostatně dále též jako „účastník“ a oba společně dále též jako „účastníci“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o narovnání

(dále jen „dohoda“)

I.

Prohlášení účastníků a nesporné skutečnosti

- Účastníci činí nesporným, že dne 26. 03. 2020 byla mezi společností SOLAR SAVE s.r.o. (dříve M-TECH SOLAR, s.r.o.) jako zhotovitelem na straně jedné, a Základní školou Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, jako objednatelem na straně druhé, uzavřena Smlouva o dílo číslo 2020 – 012 (dále jen „smlouva o dílo č. 1“), na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal provést dílo spočívající v dodávce, instalaci a zprovoznění fotovoltaického systému blíže specifikovaného ve smlouvě o dílo č. 1 a její příloze č. 1 (dále jen „dílo č. 1“).

- Účastníci dále činí nesporným, že dne 26. 03. 2020 byla mezi společností SOLAR SAVE s.r.o. (dříve M-TECH SOLAR, s.r.o.) jako zhotovitelem na straně jedné, a Základní školou Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, jako objednatelem na straně druhé, uzavřena Smlouva o dílo číslo 2020 – 013 (dále jen „smlouva o dílo č. 2“), na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal provést dílo spočívající v dodávce, instalaci a zprovoznění fotovoltaického systému blíže specifikovaného ve smlouvě o dílo č. 2 a její příloze č. 1 (dále jen „dílo č. 2“).

- Účastníci činí nesporným, že ze strany zhotovitele bylo dílo č. 1 a dílo č. 2 řádně a včas provedeno.

II.

- Při sepisu smlouvy o dílo č. 1 a smlouvy o dílo č. 2 bylo do znění textu těchto smluv vtěleno, že tyto jsou uzavírány dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, kdy tento právní přepis byl zrušen ke dni 1. 1. 2014 a v době uzavírání smlouvy o dílo č. 1 a smlouvy o dílo č. 2 již nebyl účinný.

- Dále dle č. III. smlouvy o dílo č. 1 si smluvní strany ujednaly, že 50 % z celkové ceny díla č. 1 včetně příslušné sazby DPH bude objednatelem uhrazeno do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo č. 1 oběma smluvními stranami, a to na základě zhotovitelem vystavené faktury, což objednatel dle ujednání učinil. Nicméně smlouva o dílo č. 1 měla být dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve zněních pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv. Smlouvy zveřejňované podle výše uvedeného zákona nabývají účinnosti až okamžikem jejich zveřejnění v registru smluv, nikoli dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jak je tomu ujednáno v čl. VII smlouvy o dílo č. 1. Plnění objednatele na základě čl. III smlouvy o dílo č. 1 bylo tedy plněním bez právního důvodu, neboť k tomuto ze strany objednatele došlo ještě před nabytím účinnosti smlouvy o dílo č. 1.

- Dále dle č. III. smlouvy o dílo č. 2 mělo být 50 % z celkové ceny díla č. 2 včetně příslušné sazby DPH objednatelem uhrazeno do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo č. 2 oběma smluvními stranami, a to na základě zhotovitelem vystavené faktury, což objednatel dle ujednání obsaženém ve smlouvě o dílo č. 2 učinil. Nicméně smlouva o dílo č. 2 měla být dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve zněních pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv. Smlouvy zveřejňované podle výše uvedeného zákona nabývají účinnosti až okamžikem jejich zveřejnění v registru smluv, nikoli dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jak je tomu ujednáno v čl. VII smlouvy o dílo č. 2. Plnění objednatele na základě čl. III smlouvy o dílo č. 2 bylo tedy plněním bez právního důvodu, neboť k tomuto ze strany objednatele došlo ještě před nabytím účinnosti smlouvy o dílo č. 2.

III.

Narovnání

- V zájmu smírného vyřešení skutečností blíže specifikovaných v čl. II. této dohody účastníci tímto narovnávají svá vzájemná práva a povinnosti, a to způsobem uvedeným dále v tomto článku dohody.

- Účastníci této dohody prohlašují, že smluvní vztahy založené smlouvou o dílo č. 1 a smlouvou o dílo č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněních pozdějších předpisů, jakožto i dalšími platnými právními předpisy České republiky.

- Zhotovitel započetl plnění obdržené od objednatele před nabytím účinnosti smlouvy o dílo č. 1 a smlouvy o dílo č. 2 na úhradu ceny díla č. 1 a ceny díla č. 2, kdy ze strany objednatele byl následně v souladu s ujednáním obsaženým v čl. III smlouvy o dílo č. 1 a smlouvy o dílo č. 2 proveden doplatek na cenu díla č. 1 a cenu díla č. 2. Účastníci této dohody tedy shodně prohlašují a činí nesporným, že cena za dílo č. 1 a cena za dílo č. 2 byly ze strany objednatele uhrazeny a objednatel zhotoviteli v souvislosti s úhradou ceny díla č. 1 a ceny díla č. 2 ničeho nedluží.

- Objednatel dále prohlašuje, že v souvislosti se vznikem bezdůvodného obohacení na straně zhotovitele z titulu plnění objednatele bez právního důvodu, jak je toto blíže specifikované v čl. II odst. 2 a odst. 3 této dohody, nebude po zhotoviteli ničeho požadovat.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.

- Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma účastníky.

- Účastníci této dohody shodně prohlašují, že si dohodu před podpisem přečetli a s jejím obsahem souhlasí, neboť byla sepsána nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich a je jim plně srozumitelná ve všech svých ustanoveních.

V Ústí nad Orlicí, dne 25. 11. 2021

_______________________		________________________________________

SOLAR SAVE s.r.o.			Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147

Bc. Martin Ryba, jednatel		Mgr. Pavel Svatoš

zhotovitel				objednatel