# SMLOUVA  O  DÍLO  ČÍSLO  : 11 / 2021

uzavřená dle § 536 až 565 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

# 1. Smluvní strany

Zhotovitel :                                               Objednavatel :

Břetislav Heller                                                  Sportcentrum-dům dětí a mládeže Prosrějov

Lhota 216                                                             Olympijská 4228/4 Prostějov

763 02  Zlín 4                                                       796 01 Prostějov

Bankovní spojení  : ČSOB                                   Bankovní spojení  :

Číslo účtu : 203171926/0300                                Číslo účtu :

IČO : 72357495 (ŽÚ-R/661/01-F,ev.č.370500-87040)  IČO :

DIČ : CZ7608034621                                           DIČ :

Čj.: 25298/06/303901/6379

Telefon : +420 604 932 005                                  Telefon :

# Smluvní strany jsou dále v textu označovány jen jako zhotovitel a objednavatel.

# 2. Předmět díla

# Předmětem díla jsou : dodání a montáž epoxidové podlahy

# 3. Termíny provedení díla

3.1.  Zahájení : 1.12.2021

Dokončení  ( předání díla ) : 31.12.2021

  - Místo provedení díla : Sportcentrum-dům dětí mládeže Prostějov Olympijská 4228/4

  - Smluvní podklady

Cenová nabídka zhotovitele je součástí smlouvy.

# 4. Cena díla

4.1.  Cena díla bude fakturována dle odsouhlaseného rozpočtu a skutečně provedených prací.

# 4.2.  Cena díla, stanovená v čl. 4.1., může být upravena v případě, že objednavatel bude

požadovat jinou kvalitu dodávek nebo montáží, nebo v případě, že vzhledem

k technickému řešení bude nutno provést taková opatření, která zhotovitel nemohl při

uzavření smlouvy předvídat. O těchto opatřeních bude objednavatel neprodleně

informován a jeho souhlas bude potvrzen ve stavebním deníku popř. dodatkem ke

smlouvě o dílo s tím, že tento zápis je považován za doplnění předmětu díla podle

této smlouvy. Upravená cena bude účtována na základě skutečně provedených a

předaných prací.

4.3.   Zhotovitel díla se zavazuje provést za úhradu případné vícepráce až po odsouhlasení

objednavatelem nad rámec této smlouvy. Víceprací se rozumí změna projektu z vůle

objednavatele. Pokud vzhledem k provádění případných víceprací bude nutno změnit

dobu provedení díla, stane se tak písemným dodatkem k této smlouvě.

# 5. Způsob fakturace – platební podmínky

  - Před zahájením prací, bude zhotovitelem vystavena zálohová faktura.

5.2.   Po dokončení prací, předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena faktura

( musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona ) = daňový doklad

5.3.   Lhůta splatnosti celé částky je14 dnů ode dne doručení faktury.

5.4.   V případě nedodržení termínu splatnosti zaplatí objednavatel úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

# 6. Záruční doba – odpovědnost za vady

# 6.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy

v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, příslušnými technickými

normami a podmínkami, při použití materiálů, výrobků a konstrukcí zaručujících

vlastnosti podle stavebních předpisů a v záruční době bude mít vlastnosti v této

smlouvě dohodnuté.

# 6.2.   Záruční doba na práci počíná běžet dnem předání a převzetí díla a je stanovena

na dobu 24 měsíců.

# 6.3.   Během záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které byly způsobeny porušením jeho

povinností při provádění díla. Objednavatel ztrácí práva ze záruky v případě, že vady

byly  způsobeny jeho zásahem do převzatého díla.

# 6.4.   V případě vady díla v záruční době má objednavatel právo na odstranění a zhotovitel má

povinnost odstranit reklamované vady zdarma.

6.5.  Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které by případně způsobil po dobu stavby.

# 7. Vady díla, smluvní sankce

# 7.1.  Dílo má vady, jestliže není kompletní nebo nemá vlastnosti stanovené projektovou

dokumentací, smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a normami ČSN,

popřípadě vlastnosti obvyklé u díla této kategorie. Za vady díla nelze považovat běžné

opotřebení díla nebo jeho jednotlivých částí a vady vzniklé nedodržením předepsané

údržby.

7.2.   V případě, že předmět díla má vadu, která brání jeho užívání, má objednavatel právo dílo

nepřevzít až do úplného odstranění takovéto vady.

# 7.3.   Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemůže svůj závazek plnit v důsledku

prodlení objednavatele s předáním stavební připravenosti ( úplná a schválená projektová

dokumentace, předání staveniště prostého závazků třetích osob v den zahájení ),

v důsledku vyšší moci ( válka, požár apod. ) nebo v důsledku změn rozsahu nebo druhu

prací na díle. Tím není dotčeno právo zhotovitele na úhradu vzniklé škody. Ve výše

uvedených případech jsou smluvní strany povinny projednat příčiny a dodatkem

ke smlouvě upravit termíny plnění díla.

7.4.  Pokud zhotovitel nepředá objednavateli dílo v dohodnutém termínu uhradí při prodlení

prací  300,- Kč denně.

# 8. Přerušení prací

8.1.  Dojde-li k dočasnému pozastavení prací na díle ze strany objednavatele, zhotovitel

zastaví po projednání neprodleně činnost. Objednavatel oznámí zastavení a jeho

důvody písemně. O dobu pozastávky se prodlužuje lhůta sjednaná pro zhotovení díla.

8.2.  Objednavatel je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené nutné náklady, které

vznikly do pozastávky a v souvislosti s pozastávkou, které zhotovitel vyčíslí a doloží

náhradu škody v souvislosti s tím vzniklé.

# 9. Ostatní ujednání

9.1. Veškeré zápisy z jednání, případně jiná ujednání se považují za změnu této smlouvy jen

pokud jsou výslovně označena jako Dodatek ke smlouvě a podepsány odpovědnými

zástupci v čl. 1., pokud v této smlouvě není uvedeno jinak.

# 10. Závěrečná ustanovení

# 10.1.  Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými dodatky, vzájemně

odsouhlasenými a potvrzenými osobami oprávněnými jednat za objednavatele

a zhotovitele.

  - Návrh na změnu smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.

K návrhům se smluvní strany zavazují písemně se vyjádřit do tří dnů od jejich doručení

druhé straně.

  - Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednavatel, zhotovitel

obdrží po jednom vyhotovení.

# 10.4.  Tato smlouva i případné dodatky nabývají platnost a účinnost dnem podpisu obou

zúčastněných stran.

# 10.5.  Objednavatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu ceny objednaných

prací.

# 10.6.  Záležitosti, týkající se plnění této smlouvy, které v ní nejsou výslovně upraveny se řídí

ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a předpisů jej doplňujících

a provádějících.

Ve Lhotě dne : 29.11.2021

……………………………..                                             …………………………………

Břetislav Heller