# Smlouvy o dílo č. 2017-0141/ŠSK

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Lysá nad Labem

zastoupené starostou, Ing. Karlem Otavou

Husovo náměstí 23

289 22  Lysá nad Labem

DIČ: CZ 00239402

IČ: 00239402

Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 050 426 8369/0800

## Tel.: 325 510 295

Zhotovitel: ak. soch. Josef Majrych

Kralupy nad Vltavou

Otvovice 57, 273 27 o. Kladno

IČ: 46364340

DIČ: CZ6201290436

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Kralupy n/Vltavou

Číslo účtu: 0463685309/0800

Tel: 315 783 183, mobil: 602 760 435

e-mail : majrychjosef@seznam.cz

II.

Předmět smlouvy

„Obnova (restaurování) sloupků litinové branky pro pěší branky z ohradní zámecké zdi a plotu – kov a kámen,  na parc. č. 18 v Lysé nad Labem,

(k.ú. Lysá nad Labem),“

okres Nymburk, kraj Středočeský. Branka, která je součástí ohradní zdi a plotu, je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r.č. 21770/2-1868.

III.

Místo plnění

Kov – slévárny Blansko, další související práce v ateliéru restaurátora Otvovice 57, 273 27 o. Kladno a na místě, restaurování kamene - na místě.

IV.

Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy v těchto termínech:

Začátek prací: dle uzavření smlouvy

Ukončení prací: 30. 11. 2017

V.

Cena díla

Cena za provedení díla se sjednává dohodou v částce (viz tabulkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy):                       249 300,- Kč

DPH  15 %                     37.393,- Kč

Celkem                          286.695,- Kč

Do uvedené ceny jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k restaurování.

Uznatelné náklady bez DPH:                                       54.900,- Kč

Neuznatelné náklady bez DPH:                                     194.400,- Kč

Cena celkem:                                                                 249.300,- Kč

DPH 15% :                                                                      37.395,- Kč

Cena celkem včetně DPH 15%:                                 286.695,- Kč

VI.

Fakturace a placení

- Zhotovitel se zavazuje fakturovat dílo do 7 dnů ode dne odevzdání objednateli.

- Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla do 30 dnů ode dne doručení faktury.

- Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.

Ostatní ujednání

- Dojde-li v průběhu provádění prací ke změně v jejich rozsahu, je objednatel povinen zaplatit cenu díla přiměřeně sníženou, došlo-li k omezení rozsahu díla, resp. zvýšenou, došlo-li k rozšíření díla, na němž se smluvní strany písemně dohodly.

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho smluvní povinnosti, tzv. odejmutí zakázky bez uhrazení nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy zhotoviteli. V případě odstoupení od této smlouvy vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

- Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, popř. může přerušit práce, pouze nejsou-li řádně plněny objednatelem jeho smluvní povinnosti. Neplnění povinností objednatele se rozumí prodlení s úhradou faktur o více jak 30 dní.

- Závazek zhotovitele je splněn odevzdáním zrestaurovaného díla včetně závěrečné restaurátorské zprávy objednateli, o čemž smluvní strany sepíší zápis. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání díla na restaurování kovu, 60 měsíců od předání díla na restaurování kamene.

- Pro případ prodlení zhotovitele s provedením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

- Není-li ujednáno jinak, řídí se závazkové vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel díla.

- Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.

- Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Lysé nad Labem dne 21.3. 2017 usnesením č. 213.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v registru nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek."

V Lysé nad Labem dne ……………………

Objednatel:                                                              Zhotovitel:

………………………………..                          ………………………………….

Ing. Karel Otava, starosta                                       ak. soch.  Josef Majrych

Položkový rozpočet

Rozpočet na restaurování litinových sloupků branky do areálu zámku v Lysé nad Labem –  kov:

¨	Restaurátorský průzkum					  1 300 Kč

Mechanické a chemické čištění				  5 200 Kč

Zednické a výkopové práce, zdvihací technika		50 600 Kč

Úprava pro odlití a odlití kopie sloupku			81 600 Kč

Pasivace						  	  1 900 Kč

Základní nátěry						  3 700 Kč

Finální povrchové úpravy					  4 600 Kč

Montáž zpět na místo				  		  7 300 Kč

Doprava				   			 15 600 Kč

Režijní náklady      						  7 500 Kč

Restaurátorská zpráva					  2 600 Kč

Celkem                                                                                181 900 Kč,-

Rozpočet na restaurování litinových sloupků branky do areálu zámku v Lysé nad Labem –  kámen:

1.demontáž litinových prvků brány...............…………………………………………......12.500,-Kč

2. biocidní ošetření dotčených částí kamenné podezdívky pomocí prostředku Mechstop fy Imesta............................................................................................................................2.400,-Kč

3. očištění a omytí dotčených částí kamenné podezdívky pomocí teplé vody, smáčedel a nízkotlaké páry………………......................................................................................................8.100,-Kč

4. zpevnění prvků kamenné podezdívky povrchovým smáčením prostředkem Ifest OH fy Imesta............................................................................................................................3.200,-Kč

5. demontáž prvků kamenné podezdívky včetně prahu a předstupně a následný transfer a uložení prvků v dočasném depositu..................................................................................................16.500,-Kč

6. osazení prvků kamenné podezdívky a přeosazení stupně včetně úpravy kladečského lože..............................................................................................................................15.100,-Kč

7. doplňění spárování a provedení modelačních doplňků na kamenných prvcích podezdívky umělým kamenem................................................…………………………………………..5.600,-Kč

8. lokální barevná retuš, preventivní biocodní ošetření a hydrofobizace.........……………..4.000,-Kč

________________________________________________________________________________

celkem……………………………………………………………………………..........67.400,-

# Cena celkem: 249 300,- Kč + 15% DPH  - 286 695,- Kč