Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:        738/ODO/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:         …………..

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 196/MR/TÚ/2016

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeňkem Pavlasem, na základě plné moci ze dne 1. 6. 2009

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

/dále jen „objednatel“/

- S.A.W. CONSULTING s.r.o.

se sídlem: Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

IČO: 	28718836

DIČ:   	CZ28718836

zastoupena jednatelem společnosti: Jaroslavem Zavadilem, DiS.

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28569

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)

„Modernizace mostu ev.č. 221 27 – 11 Velichov“

Z důvodu vyvolaných dodatečných úprav projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, zejména z důvodu řešení majetkoprávních vztahů v rámci návrhu modernizace mostu, se smluvní strany dohodly na změně těchto článků smlouvy o dílo č. 738/ODO/2016 uzavřené dne 11. 11. 2016 takto:

čl. III. Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

| Předání čistopisu DSP/PDPS: | 28. 04. 2017 |
| --- | --- |
| Předpokládaný termín ukončení prací PD: | 28. 04. 2017 |

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

v Ústí nad Labem dne: 31.3.2017                                           v Sokolově dne: 29.3.2017

…………………………………                                                ………………………………….

| Jaroslav Zavadil, DiS. |  | Ing. Zdeněk Pavlas |
| --- | --- | --- |
|  |  | ředitel organizace |
|  |  | Krajská správa a údržba silnic |
|  |  | Karlovarského kraje, |
|  |  | příspěvková organizace |