SMLOUVA O DÍLO

Číslo: 2021/252 NAKIT

| Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 |
| IČO: | 04767543 |
| DIČ: | CZ04767543 |
| zastoupen: | xxx, xxx |
| zapsán v obchodním rejstříku | vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 |
| bankovní spojení: | Xxx xxx |
| (dále jen „Objednatel“) a |  |
| Corpus Solutions a.s. |  |
| se sídlem: | Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 25764616 |
| DIČ: | CZ25764616 |
| zastoupen: | xxx |
| zapsán v obchodním rejstříku | Vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 5936 |
| bankovní spojení: | Xxx xxx |
| (dále jen „Zhotovitel“) |  |

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají ve smyslu § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

#### Preambule

Objednatel provedl zadávací řízení k veřejné zakázce „Implementace metodiky pro bezpečný vývoj do prostředí NAKIT“ (dále jen „Zadávací řízení“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena se Zhotovitelem na základě výsledku Zadávacího řízení. Objednatel tímto ve smyslu ust. § 1740

odst. 3 Občanského zákoníku předem vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

##### Předmět a účel Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas pro Objednatele dílo spočívající:

    - v implementaci metodiky pro bezpečný vývoj (dále jen „Metodika“) do prostředí NAKIT, a to způsobem, postupem a za poskytnutí souvisejících činností definovaných pro jednotlivé fáze implementace (dále jen „Fáze“) v Příloze č. 1 část A) Smlouvy; Metodika je uvedena v Příloze č. 1 část B),

    - ve zpracování aplikační dokumentace z provedené implementace v rozsahu dle Přílohy č. 1

(dále též jako „Dílo“).

  - Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli tzv. číslo evidenční objednávky (EOBJ), která má pouze evidenční charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění Smlouvy. Číslo evidenční objednávky Objednatele je číslo, které musí být vždy uvedeno na faktuře – viz bod 4.5 Smlouvy. Neuvedení čísla evidenční objednávky na faktuře je důvodem k neproplacení faktury a jejímu oprávněnému vrácení Zhotoviteli ve smyslu ustanovení odst. 4.6 Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo za podmínek, v rozsahu a způsobem uvedeným v této Smlouvě a Příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Předmětem této Smlouvy je dále také závazek Objednatele řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za podmínek v této Smlouvě uvedených Cenu uvedenou v čl. 3 této Smlouvy.

  - Účelem této Smlouvy je zajistit aplikaci Metodiky v reálné činnosti Objednatele a poskytnout mu pro tuto činnost související dokumentaci.

##### Doba a místo a podmínky plnění

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění, tj. zhotovit Dílo, včetně poskytnutí souvisejících činností, v termínech pro jednotlivé Fáze 1–4 stanovených v Závazném harmonogramu plnění (dále jen „Závazný harmonogram“), který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

  - Jednotlivé Fáze a celé Dílo budou předány na základě akceptační procedury upravené v čl. 7 Smlouvy.

  - Plnění dle Fází (též „Dílčí plnění“) se považuje za řádně provedené a související činnosti za řádně poskytnuté dnem podpisu protokolu o předání a převzetí jednotlivé Fáze (dále jen „Dílčí akceptační protokol“) Objednatelem. Celé Dílo se považuje za řádně provedené a všechny související činnosti za řádně poskytnuté dnem podpisu Dílčího akceptačního protokolu za Fázi

- Dílčí akceptační protokol za Fázi 4 je tedy současně dokladem o konečném předání celého Díla a jeho převzetí Objednatelem.

  - Místem plnění je sídlo Objednatele. Umožňuje-li to povaha plnění, je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo také prostřednictvím vzdáleného přístupu.

##### Cena

  - Celková cena za Dílo dle čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy (dále jen „Cena“) je stanovena v českých korunách a činí nejvýše 4.200.000,- Kč bez DPH slovy: čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých. Tato Cena je cenou nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. K této Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty na základě platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena se skládá z cen za jednotlivá Dílčí plnění, tj. Fáze 1-4 (dále též „Dílčí cena“), které jsou uvedeny v Příloze č. 3.

  - Cena představuje cenu za Dílo včetně veškerých nákladů souvisejících s jeho poskytnutím, které se na základě Smlouvy zavázal poskytnout Zhotovitel Objednateli. Součástí Ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky nebo i ve Smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale Zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro provedení Díla.

##### Platební podmínky

  - Cena bude Objednatelem hrazena průběžně, v návaznosti na dílčí akceptaci jednotlivých Fází. Postupně bude Objednatelem uhrazeno 60 % z Ceny Díla (po akceptaci Fáze 1–3) a po akceptaci Fáze 4 bude Objednatelem uhrazeno zbývajících 40 % z Ceny Díla.

  - Cena za Dílo bude hrazena následujícím postupem:

    - Dílčí cena ve výši 20 % z Ceny Díla průběžně za každou jednotlivou akceptovanou Fázi 1–3 dle Přílohy č. 1,

    - zbývající část, tj. Dílčí cena ve výši 40 % z Ceny Díla po akceptaci celého díla, tj. Fáze 4.

  - Právo na zaplacení Dílčí ceny vzniká Zhotoviteli po řádně předaném plnění na základě jím vystavené faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí takto vystavené faktury bude Dílčí akceptační protokol dle čl. 7 této Smlouvy, potvrzený Smluvními stranami.

  - Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Dílčího akceptačního protokolu Objednatelem, tento den je zároveň dnem postoupení užívacích práv k Dílčímu plnění, po podpisu Dílčího akceptačního protokolu za Fázi 4 současně i k celému Dílu.

  - Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a níže uvedené údaje:

- číslo Smlouvy,

- číslo evidenční objednávky (EOBJ),

- platební podmínky v souladu se Smlouvou,

- místo a datum předání a převzetí Díla,

- popis fakturovaného plnění,

- jako přílohu Dílčí akceptační protokol dle čl. 7 této Smlouvy s výsledkem

„akceptováno bez výhrad“ odsouhlasený a potvrzený oběma Smluvními stranami.

  - V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 30 kalendářních dní počíná běžet znovu od data doručení doplněného/opraveného daňového dokladu Objednateli.

- Daňové doklady (faktury) budou zasílány Zhotovitelem spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jejich vystavení buď:

  - v elektronické podobě na adresu xxx

V elektronické podobě lze zasílat daňové doklady za předpokladu splnění veškerých podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména z ustanovení § 34 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

  - nebo doporučeně na zasílací adresu

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., xxx

  - Splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 30 kalendářních dní ode dne doručení Objednateli.

  - Všechny částky poukazované vzájemně Smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

  - Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na Cenu.

  - Smluvní strany si ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku ujednaly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že poskytovatel zdanitelného plnění (dále též „Zhotovitel“) je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Zhotovitelem v tuzemsku zcela

nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo

tuzemsko, je příjemce zdanitelného plnění (dále též „Objednatel“) oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu

§ 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

  - Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Zhotoviteli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu Objednateli s uvedením správného bankovního účtu Zhotovitele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

##### Prohlášení Smluvních stran

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel při uzavírání Smlouvy bere mimo jiné v úvahu rozsah a pravdivost níže uvedených prohlášení Zhotovitele.

  - Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že ke dni uzavření Smlouvy:

    - je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a je oprávněn uzavřít Smlouvu a plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy;

    - je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků z této Smlouvy, a to s ohledem na předmět Smlouvy, s jehož obsahem se náležitě seznámil, a že a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dle Závazného harmonogramu plnění uvedeného v Příloze č. 2 Smlouvy;

    - na jeho straně není k uzavření Smlouvy ani ke splnění závazků z ní vyplývajících požadován žádný souhlas, udělení výjimky, schválení, prohlášení ani povolení jakékoliv třetí osoby či orgánu, popřípadě, že tyto byly bez dalšího získány;

    - uzavření Smlouvy Zhotovitelem není (i) porušením jakékoliv povinnosti vyplývající z platných právních předpisů v jakémkoliv právním řádu, jímž je Zhotovitel vázán, a/nebo (ii) porušením jakékoliv povinnosti vyplývající z jakékoliv smlouvy, jíž je Zhotovitel stranou, a/nebo (iii) v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím

nebo předběžným opatřením správního orgánu nebo soudu nebo rozhodčím nálezem rozhodců, jímž je Zhotovitel vázán;

    - splňuje veškeré požadavky kladené na jeho způsobilost (kvalifikaci) stanovené v Zadávacím řízení;

    - Zhotovitel není v úpadku nebo v hrozícím úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění. Proti Zhotoviteli nebyl podán (i) insolvenční návrh, nebo (ii) návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, resp. obdobný návrh v příslušné jurisdikci či podle dříve platných českých právních předpisů, a podle nejlepšího vědomí Zhotovitele podání takového návrhu ani nehrozí;

    - nebyl předložen žádný návrh, ani učiněno žádné rozhodnutí příslušných orgánů Zhotovitele ani žádného soudu o likvidaci Zhotovitele nebo o jakékoliv jeho přeměně ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů;

    - neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí Zhotovitele ani nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí ani jiné řízení či jednání před jakýmkoliv orgánem jakékoliv jurisdikce, které by mohlo, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi, nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost Zhotovitele splnit jeho závazky podle této Smlouvy;

    - Zhotovitel udržuje v platnosti ve všech zásadních ohledech licence, souhlasy, povolení a další oprávnění požadovaná právními předpisy platnými pro poskytnutí předmětu plnění dle Smlouvy a nehrozí, že by platnost takové licence, souhlasu, povolení a oprávnění byla ukončena, a jeho poskytnutí Objednateli nejsou v rozporu s jakýmkoli právem třetí osoby na patentovou, známkoprávní, či jinou ochranu duševního vlastnictví, obchodní firmy či hospodářské soutěže;

    - není si s vynaložením odborné péče vědom žádné překážky, týkající se Díla, nebo místa či prostředí Objednatele, která by znemožňovala nebo znesnadňovala poskytnout plnění způsobem sjednaným podle Smlouvy;

    - je a v okamžiku dodání Díla bude výlučným vlastníkem hmotných, jakož i nehmotných složek Díla a není jakkoliv smluvně či zákonně omezen v dispozici s těmito složkami předmětu plnění, jeho nabývací právní tituly k hmotným, jakož i nehmotným složkám Díla jsou platné, účinné a vymahatelné, a že je oprávněn převést bez dalšího vlastnické či jiné právo k hmotným a nehmotným složkám Díla na Objednatele, že neuzavřel ohledně hmotných a nehmotných složek Díla žádnou smlouvu, kterou by převáděl na jinou osobu vlastnická nebo jiná práva k hmotným či nehmotným složkám Díla, ani smlouvu o smlouvě budoucí obsahující závazek k budoucímu převodu hmotných či nehmotných složek Díla;

    - hmotné, jakož i nehmotné složky Díla nejsou zatíženy zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob, jinými věcnými právy ani jinými omezeními;

    - žádná třetí osoba nevznesla nárok, v jehož důsledku by mohlo dojít k omezení práva Zhotovitele hmotné či nehmotné složky Díla převést na Objednatele;

    - Smlouva představuje platný a právně závazný závazek Zhotovitele, který je vůči Zhotoviteli vynutitelný v souladu s podmínkami Smlouvy;

    - Zhotoviteli není známa žádná skutečnost, okolnost či událost, která by měla za následek nebo by mohla mít za následek absolutní či relativní neplatnost Smlouvy.

  - V případě, že se jakékoliv prohlášení Zhotovitele dle této Smlouvy ukáže jako nepravdivé, má se za to, že Zhotovitel v takovém případě porušil tuto Smlouvu podstatným způsobem, přičemž Zhotovitel dále nahradí Objednateli veškerou škodu nebo újmu, která Objednateli vznikne v důsledku takového stavu.

  - Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které lze spravedlivě požadovat, pro to, aby prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy zůstala pravdivá a v platnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Objednatel je oprávněn Zhotovitelem ve Smlouvě prohlašované skutečnosti nezávisle ověřit a/nebo požádat Zhotovitele, aby zdarma poskytl Objednateli doklad potvrzující tvrzené skutečnosti. V případě, že se Zhotovitel dozví o skutečnosti, která by, byť jen mohla mít, za následek změnu ve výše uvedených prohlášeních, je povinen o tom Objednatele bezodkladně informovat.

  - Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují, že:

- neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného;

- úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného.

Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

  - Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.

  - V případě, že je zahájeno trestní stíhání Dodavatele, zavazuje se Dodavatel o tomto bez zbytečného odkladu Objednatele písemně informovat.

##### Další práva a povinnosti Smluvních stran

  - V rámci plnění předmětu Smlouvy se Smluvní strany zavazují:

    - vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související se Smlouvou, vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy;

    - neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o vzniku nebo hrozícím vzniku překážky plnění mající významný vliv na řádné a včasné plnění dle této Smlouvy;

    - poskytovat druhé Smluvní straně úplné, pravdivé a včasné informace o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění dle této Smlouvy;

    - plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků;

  - Objednatel se zavazuje:

    - poskytovat Zhotoviteli dokumenty a informace potřebné pro provedení Díla a poskytnutí všech souvisejících činností;

    - na požádání konzultovat v průběhu realizace plnění se Zhotovitelem přijatá řešení. Objednatel zajistí pro takovéto konzultace účast kvalifikovaných pracovníků;

    - bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí řešit ve spolupráci se Zhotovitelem překážky v plnění dle této Smlouvy;

    - poskytovat Zhotoviteli přiměřenou součinnost, kterou lze po Objednateli k řádnému plnění této Smlouvy spravedlivě požadovat.

  - Zhotovitel se v souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy zavazuje zejména:

    - při plnění této Smlouvy vždy sledovat účel Smlouvy definovaný čl. 1 odst. 1.5 Smlouvy.

    - poskytovat plnění samostatně, svědomitě, s řádnou a odbornou péčí a potřebnými odbornými schopnostmi pro poskytování plnění, které jsou předmětem této Smlouvy.

    - pokud v průběhu plnění závazků vznikne na straně Zhotovitele potřeba využít služeb třetí strany – poddodavatele, je Zhotovitel oprávněn tak učinit jen po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Odepře-li Objednatel tento souhlas udělit, není Zhotovitel oprávněn využít služeb třetí strany. V případě souhlasu Objednatele a

následného využití služeb třetí strany bude Zhotovitel odpovídat za třetí stranu, jako by plnil sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu;

    - plnit řádně Závazný harmonogram dle Přílohy č. 2 této Smlouvy a vést řádně dokumentaci,   ve které bude   zaznamenávat   postup   plnění   předmětu Smlouvy, a spolupracovat s Odpovědnými pracovníky Objednatele uvedenými v čl. 11. této Smlouvy, kteří budou oprávněni postup realizace Díla a poskytování Služeb kontrolovat;

    - pověřit plněním předmětu této Smlouvy pouze ty své pracovníky (dále též „Realizační tým“), kteří k tomu mají dostatečnou odbornou způsobilost; Složení Realizačního týmu je uvedeno v Příloze č. 4 Smlouvy;

    - zajistit kontinuitu Realizačního týmu podílejícího se na plnění předmětu této Smlouvy v průběhu jeho plnění. Bude-li ze závažných důvodů vzniklých na straně Zhotovitele nutné nahradit kteréhokoliv člena Realizačního týmu, bude tento po předchozím projednání s Objednatelem nahrazen novým členem týmu s odpovídající nebo vyšší odbornou způsobilostí, kvalifikací;

    - dodržovat při plnění předmětu této Smlouvy v objektech Objednatele příslušné vnitřní pokyny a směrnice stanovující provozně technické a bezpečnostní podmínky pohybu osob v objektech Objednatele, se kterými měl možnost se seznámit, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele seznámen (např. školením, protokolárním předáním příslušné dokumentace Zhotoviteli, elektronickým předáním prostřednictvím e-mailu, zřízením přístupu Zhotoviteli na sdílené úložiště aj.);

    - při plnění této Smlouvy v objektech Objednatele či jím určených subjektů musí Zhotovitel v maximální míře respektovat nutnost zajištění nerušeného užívání objektů jejich uživateli;

    - brát na zřetel provozní potřeby Objednatele, postupovat podle pravidel obvyklých pro zpracování dat a v úzké součinnosti s Objednatelem provádět jednotlivá plnění této Smlouvy;

    - informovat neprodleně o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této Smlouvy, jakož i informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a konečně plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy;

    - informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně Zhotovitel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění této Smlouvy ovlivnit;

    - činit všechna potřebná opatření k tomu, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku Objednatele, jeho zaměstnanců, subjektů určených Objednatelem nebo jiných třetích stran, anebo k poškození zdraví zaměstnanců Objednatele, subjektů

určených Objednatelem nebo jiných třetích osob, jimž by Objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal;

    - i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody;

    - v případě, že činností Zhotovitele vznikne Objednateli nemajetková újma, je Zhotovitel povinen ji odčinit;

    - nepoužít ve svých dokumentech jakýkoliv odkaz na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tento závazek se nevztahuje na skutečnosti, při nichž Zhotovitel čerpá z veřejně dostupných zdrojů informací, a které nemají přímou souvislost s předmětem této Smlouvy;

    - požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy;

    - na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá

o schůzku nejpozději 3 pracovní dny předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit;

    - bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepostoupit ani nepřevést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy;

    - neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, úpadek či zahájení insolvenčního řízení.

  - Po celou dobu plnění této Smlouvy Zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, u svých pracovníků. Stejně tak zodpovídá i za dodržování požární ochrany při plnění této Smlouvy. Zhotovitel i jeho pracovníci musí respektovat kontrolní činnost Objednatele či jím určených subjektů přijímáním účinných opatření bez prodlení.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat při plnění předmětu smlouvy příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů předaných Zhotoviteli Objednatelem, resp. platné řídící dokumentace Objednatele či její části anebo platné řídící dokumentace, k jejímuž dodržování se Objednatel zavázal, pokud byl Zhotovitel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele seznámen (např. školením, protokolárním předáním příslušné dokumentace Zhotoviteli, elektronickým předáním prostřednictvím e-mailu, zřízením přístupu Zhotoviteli na sdílené úložiště aj.);

  - Zhotovitel se po celou dobu plnění této Smlouvy zavazuje dodržovat z hlediska kybernetické bezpečnosti následující podmínky, jež jsou relevantní, vzhledem k předmětu plnění Smlouvy:

    - Zhotovitel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn užívat data předaná Zhotoviteli Objednatelem za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Smlouvy;

    - Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména ZoKB, vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) a dalšími souvisejícími právními předpisy;

    - Zhotovitel bere na vědomí, že přístup k datům, informacím či zařízením souvisejícím s předmětem Smlouvy je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Zhotovitele / poddodavatele Zhotovitele zaevidované, a to na základě požadavku Zhotovitele na přístup;

    - Zhotovitel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Zhotovitele musí být řízeno zásadou tzv. „potřeba vědět“ (need to know) a není nárokové.

    - Zhotovitel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Zhotovitele nebo poddodavatele Zhotovitele.

    - Zhotovitel se zavazuje, že nebude instalovat a používat žádné nástroje, které nebyly předem písemně odsouhlaseny Objednatelem a jejichž užívání by mohlo ohrozit kybernetickou bezpečnost.

    - Zhotovitel bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či skutečnost vzniklá v důsledku porušení Bezpečnostních požadavků nebude posuzována jako okolnost vylučující odpovědnost Zhotovitele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Zhotoviteli či jiné osobě ze strany Objednatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti Zhotovitele za prodlení obsažená v Smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.

    - Zhotovitel je povinen zajistit, že i jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem a nebudou v rozporu s požadavky Objednatele uvedenými v této Smlouvě.

    - Pokud Zhotovitel využívá při poskytování plnění poddodavatele, zavazuje se, že budou dodržovat bezpečnostní požadavky vč. požadavků na ochranu osobních údajů vyplývající z této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně doložit Objednateli na základě jeho výzvy smluvní dokumenty se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatele poskytovat plnění v souladu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy;

    - Zhotovitel odpovídá za to, že jeho poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy; v případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany poddodavatele Zhotovitele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy

    - Zhotovitel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.

##### Předání a převzetí Díla a akceptační procedura

  - Akceptační procedura zahrnuje ověření řádného provedení dílčí části Díla a v souhrnu celého Díla předaných k akceptaci porovnáním jejich skutečných vlastností se specifikací stanovenou touto Smlouvou a jejími přílohami. Akceptační kritéria jsou uvedena v Příloze č. 1 část A) Smlouvy.

  - Zhotovitel předá dílčí část Díla dle příslušné Fáze k řízení o akceptaci nejpozději 5 pracovních dní před termínem plnění uvedeným v Závazném harmonogramu dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, ust. § 2590 odst. 2 Občanského zákoníku se neužije. Řízení o akceptaci je zahájeno dnem předání předmětu plnění podle Smlouvy a je ukončeno podpisem Dílčího akceptačního protokolu oprávněnými osobami Smluvních stran. Objednatel tyto protokoly potvrdí pouze v případě, že Zhotovitelem předaný/poskytnutý předmět plnění splňuje podmínky a vlastnosti stanovené Smlouvou, je bez nedodělků a bez vad.

  - Veškeré zjištěné nedostatky,   nedodělky   a   vady,   resp.   rozpor   s touto   Smlouvou, budou Zhotoviteli kdykoliv po jejich zjištění oznámeny Objednatelem (dále jen „Oznámení

o nedodělcích a vadách“). Veškeré nedostatky, nedodělky a vady budou Zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu po doručení písemného Oznámení o nedodělcích a vadách, a to tak, aby k podpisu příslušného Dílčího akceptačního protokolu mohlo dojít v termínu plnění dle Závazného harmonogramu.

  - Smluvní strany se mohou dohodnout, že Objednatel převezme předmět plnění, přestože jeho určitá část nesplňuje všechna akceptační kritéria (převzetí s výhradou). Smluvní strany se zároveň dohodnou, do kdy Zhotovitel odstraní zbývající vady části Díla tak, aby byla splněna všechna akceptační kritéria. Tyto skutečnosti budou zaznamenány v Dílčím akceptačním protokolu vyhotoveném při převzetí plnění s výhradou.

  - Podpis Dílčího akceptačního protokolu Objednatelem a Zhotovitelem je podmínkou pro vznik oprávnění Zhotovitele vystavit fakturu za jednotlivou realizovanou Fázi Díla podle této Smlouvy.

8.	Smluvní pokuty, odpovědnost za škodu (újmu)

  - V případě prodlení Zhotovitele s dodáním dílčí části Díla dle jednotlivé Fáze v termínech dle Závazného harmonogramu obsaženého v Příloze č. 2 Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z příslušné Dílčí ceny za každý započatý kalendářní den prodlení po termínu splnění.

  - Pro případ porušení závazků dle čl. 12 odst. 12. 1 této Smlouvy vzniká Objednateli právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za každý takový případ.

  - V případě porušení závazků Zhotovitele dle čl. 6 odst. 6.3.5,6.3.7, 6.3.14, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.5, 6.6.6, 6.6.8 a 6.6.11 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) za každý takový případ porušení.

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených faktur je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

  - Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu skutečné škody (újmy). Škoda (újma), která Objednateli vznikne, bude Zhotovitelem uhrazena na základě Objednatelem vystavené samostatné faktury.

  - Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě Zhotoviteli.

  - Objednatel je v případě uplatnění smluvní pokuty vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy a neuhrazení smluvní pokuty ze strany Zhotovitele oprávněn využít započtení vzájemných pohledávek.

##### Vlastnické a autorské právo

  - Vlastnické právo k hmotným složkám Plnění se převádí na Objednatele okamžikem jejich převzetí. Nebezpečí škody na hmotných složkách Plnění přechází na Objednatele okamžikem jejich převzetí.

  - Pokud při realizaci předmětu této Smlouvy vznikne plnění, které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), poskytuje Zhotovitel Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získává

oprávnění k výkonu práva užít Autorské dílo všemi způsoby dle ust. § 12 Autorského zákona.

Zhotovitel poskytuje tato práva v rozsahu nezbytném pro řádné užívání všech autorských děl, které jsou součástí Díla dle této Smlouvy (dále jen „Autorská díla“). Objednatel získává od Zhotovitele uvedená práva k Autorským dílům, a to vždy ke dni dokončení akceptačního řízení. Práva k výše uvedeným Autorským dílům jsou poskytována Zhotovitelem Objednateli formou licenčního ujednání ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. Občanského zákoníku majícího následující charakteristiky:

    - výhradní licence k veškerým známým způsobům užití jednotlivých Autorských děl a jejich případných dalších verzí, zejména k účelu, ke kterému bylo takové dílo Zhotovitelem vytvořeno v souladu se Smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání Díla Objednatelem;

    - licence neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená rozsahem užití, zejména neomezená počtem uživatelů či mírou využívání;

    - licence udělená na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k předmětným Autorským dílům;

    - licence převoditelná a postupitelná, tj. která je udělena s právem udělení podlicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě.

  - Zhotovitel zároveň uděluje Objednateli souhlas k tomu, aby nejpozději ke dni akceptace plnění, v jehož rámci Autorské dílo vzniklo, byl Objednatel oprávněn jednotlivá Autorská díla zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jejich název, a že je též oprávněn tato Autorská díla spojit s dílem jiným a zařadit je do díla souborného. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k tomu, aby Objednatel svěřil svá práva dle tohoto článku Smlouvy třetím osobám, které budou v budoucnu užívat Autorská díla vzniknuvší na základě této Smlouvy. Objednatel není povinen poskytnutá práva (licenci) využít.

  - Vznikne-li v rámci plnění   předmětu   této   Smlouvy   plnění   naplňující   znaky   databáze dle Autorského zákona, pak Zhotovitel k okamžiku pořízení databáze poskytuje Objednateli zvláštní právo pořizovatele databáze, a to zejména právo databázi vytěžovat i zužitkovávat, a to jak celý její obsah, tak i její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo udělit oprávnění k výkonu práva pořizovatele databáze jinému v rozsahu, jak je udělil Zhotovitel Objednateli.

  - Zhotovitel prohlašuje, že udělení veškerých práv uvedených v odst. 9.2 a 9.4 tohoto článku Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a že na udělení těchto práv nemá vliv ani případné ukončení platnosti Smlouvy. V souvislosti s tímto ujednáními o licenční smlouvě ve smyslu tohoto článku Smlouvy Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení§ 2378, § 2379,

§ 2380, § 2381 a § 2382 Občanského zákoníku.

  - Zhotovitel zároveň prohlašuje, že užitím Autorských děl a databází Objednatelem v souladu s touto Smlouvou nejsou dotčena autorská ani jiná práva třetích osob. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která by vznikla Objednateli v důsledku uplatnění práv duševního

vlastnictví třetích osob vůči Objednateli pro řádné užívání Autorských děl nebo databází, k němuž udělil nebo zajistil Zhotoviteli licenci či podlicenci na základě tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli na svůj náklad veškerou účinnou součinnost nutnou pro úspěšnou obranu práv Objednatele ve vztahu k uplatnění práv duševního vlastnictví třetích osob. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli, že došlo k uplatnění nároků třetích osob pro porušování jejich práv duševního vlastnictví v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.

  - Budou-li součástí Díla dle této Smlouvy softwarové produkty, u kterých není obvyklé a u kterých nelze po Zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby poskytl k takovýmto Autorským dílům a databázím licenci a související oprávnění ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (dále jen „standardizované SW“), zavazuje se Zhotovitel zajistit minimálně takové formy licencí, které budou:

    - uděleny na dobu trvání majetkových práv;

    - nevýhradní a přenositelné na třetí strany bez dalších nákladů, které by musel Objednatel nebo třetí strany vynaložit nad rámec Ceny uvedené v této Smlouvě, a to i v případě, že Objednatel nebo třetí strany mají již smluvně či jakkoli jinak zajištěná práva užívání licencí shodného výrobce či autora;

    - uděleny v územním rozsahu zahrnujícím celé území České republiky.

  - Zhotovitel prohlašuje, že mu ke standardizovaným SW, Autorským dílům a databázím náleží veškerá oprávnění, která Objednateli poskytuje, a to v rozsahu práv autorských, práv souvisejících s právem autorským i práv spadajících pod režim ostatních právních předpisů na ochranu duševního vlastnictví, ochranných známek a dále práv osobnostních. Zhotovitel dále prohlašuje, že nositelům výše uvedených práv nepřísluší a nebude příslušet vůči Objednateli žádné právo na odměnu, či jakékoli jiné plnění v souvislosti s realizací užití standardizovaných SW, Autorských děl a databází. Dále Zhotovitel zaručuje, že výše uvedená práva nebudou vůči Objednateli uplatněna ani samotnými nositeli, ani prostřednictvím kolektivních správců jejich práv. V případě, že se toto prohlášení Zhotovitele ukáže jako nepravdivé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských).

  - Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že veškerá finanční vyrovnání za případně poskytnuté licence dle tohoto článku 9. Smlouvy jsou již plně zahrnuta v Ceně stanovené v čl. 3 této Smlouvy.

##### Záruka za jakost a záruční servis

  - Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude zpracováno v souladu s požadavky Objednatele uvedenými ve Smlouvě a jejích přílohách a poskytuje záruku za jakost Díla po dobu 6 měsíců ode dne podpisu Dílčího akceptačního protokolu za Fázi 4 dle čl. 7 této Smlouvy.

  - Vady Díla, včetně jeho dalších zjištěných nedostatků či nedodělků, které se projeví v době záruky za jakost, je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady a bezplatně.

  - Vady Díla vzniklé nebo odhalené v době, po kterou poskytuje záruku za jakost bude Objednatel oznamovat Zhotoviteli bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu:xxx a na tel. č. xxx. Jestliže bude vada oznámena telefonicky, musí být následně doručena a potvrzena písemně.

  - Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro odstranění takovýchto vad Objednatelem nebo třetími stranami, které Objednatel k odstranění vady Díla povolá.

  - Práva a povinnosti Smluvních stran uvedená v tomto článku trvají, za podmínek zde uvedených, i po ukončení této Smlouvy.

##### Odpovědní pracovníci

  - Odpovědnými pracovníky Objednatele a Zhotovitele ve věcech smluvních/obchodních: Za Objednatele:	xxx

Tel.: xxx

E-mail:xxx

xxx

Tel.: xxx

E-mail:xxx

Za Zhotovitele:	xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

  - Odpovědnými pracovníky Objednatele a Zhotovitele ve věcech technických pro účely plnění této Smlouvy jsou:

Za Objednatele:	xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

xxx

Tel.: xxx

E-mail:xxx

Za Zhotovitele:	xxx

Tel.: xxx

E-mail:xxx

  - Pouze Odpovědní pracovníci Objednatele a Zhotovitele jsou oprávněni vznášet vůči druhé Smluvní straně požadavky související s plněním této Smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují v průběhu plnění Smlouvy nezměnit Odpovědné pracovníky bez závažných důvodů. V případě změny Odpovědného pracovníka je Smluvní strana povinna neprodleně o této skutečnosti písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna kontaktních osob a/nebo jejich kontaktních údajů je účinná ke dni, v němž bude doručeno oznámení o takové změně druhé Smluvní straně bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě. Po dobu své nepřítomnosti je kontaktní osoba oprávněna pověřit jinou osobu disponující stejnou nebo vyšší kvalifikaci.

##### Obchodní tajemství a zpracování osobních údajů

  - Smluvní strany sjednávají, že veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se Smluvními stranami a všechny skutečnosti, o nichž se dozví v souvislosti s touto smlouvou, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, jsou Smluvními stranami považovány za obchodní tajemství. Pro účely této smlouvy jsou důvěrnými informacemi a obchodním tajemstvím zejména tato smlouva, zápisy z jednání Smluvních stran, všechny informace, které poskytne Objednatel Zhotoviteli, ať již v podobě materializované nebo dematerializované a Metodika v Příloze č. 1 část B). Smluvní strany se zavazují:

    - zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

    - použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

    - omezit počet svých zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

  - Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku 12. Smlouvy se nevztahuje na informace, které:

    - je Smluvní strana povinna sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti,

    - mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy,

    - byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny těchto omezení,

    - jsou známé nebo byly zveřejněny jinak než následkem zanedbání povinnosti jedné ze Smluvních stran,

    - příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana,

    - jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona,

    - Smluvní strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv,

    - je Objednatel povinen sdělit svému zakladateli.

  - Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy.

  - Pokud řádné poskytování služeb vyžaduje zpracování osobních údajů zaměstnanců Objednatele, budou   osobní   údaje   zaměstnanců   Objednatele   Zhotovitelem   zpracovány v rozsahu:

- Jméno, příjmení a titul,

- Adresa trvalého pobytu, doručovací adresa,

- E-mailová adresa

- Telefonní číslo

  - Zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto odstavce se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb.

  - Osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služeb. Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až do okamžiku jejich úplné likvidace či předání jinému zpracovateli.

  - Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování osobních údajů na základě této Smlouvy je již zahrnuta v Ceně dle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, přičemž Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této povinnosti.

  - Objednatel prohlašuje, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování.

  - Objednatel je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů.

  - Zhotovitel je při plnění této povinnosti povinen:

    - zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele;

    - zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Objednateli nápomocen pro splnění povinnosti Objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;

    - zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Zhotovitelem stanoveném;

  - Zhotovitel je při plnění této povinnosti oprávněn:

    - v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy zapojit do zpracování i další

případné zpracovatele, avšak jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

  - Smluvní strany jsou při zpracování povinny:

    - zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;

    - vést a průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení;

    - řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;

    - navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění dle tohoto článku;

    - zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy;

    - postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

##### Nemožnost plnění

13.1 Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 občanského zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů od jejího vzniku, o této skutečnosti a její příčině Objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30 kalendářních dní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

##### Odstoupení od smlouvy

  - Tato Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, a to zejména písemnou dohodou Smluvních stran, odstoupením dle odst. 14. 2 tohoto článku Smlouvy a dále odstoupením z důvodů podstatného porušení této Smlouvy uvedených v zákoně či v této Smlouvě.

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

    - Zhotovitel bude déle než 10 pracovních dnů v prodlení s předáním Dílčích plnění (dle jednotlivých fází) dle Závazného harmonogramu;

    - vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

    - insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

    - Zhotovitel vstoupí do likvidace;

  - Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené na základě a v souladu s podmínkami této smlouvy déle než 30 kalendářních dnů, přestože byl Zhotovitelem alespoň dvakrát písemně vyzván k úhradě faktury.

  - Odstupuje-li od Smlouvy kterákoliv ze Smluvních stran, oznámí písemně tuto skutečnost druhé Smluvní straně, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy se tato Smluvní strana o důvodech zakládajících možnost odstoupení od této Smlouvy dozvěděla. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je doručeno písemné prohlášení jedné Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní straně.

  - Plnění, které si Smluvní strany řádně poskytly před odstoupením od Smlouvy, se nevrací, nesjednají-li si Smluvní strany jinak. V případě sjednání vracení plnění jsou Smluvní strany povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní přijaté smluvní plnění nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů od zániku této Smlouvy.

##### Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Povinnost zveřejnění Smlouvy v registru smluv splní Objednatel neprodleně po podpisu Smlouvy.

  - Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany si ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Smluvní strany si ve smyslu ust. § 1794 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, že se Zhotovitel výslovně vzdává jeho práva ve smyslu ust. § 1793 Občanského zákoníku a souhlasí s Cenou tak, jak byla Smluvními stranami sjednána výše v této Smlouvě.

  - Zhotovitel tímto prohlašuje, že mu byly ze strany Objednatele sděleny veškeré skutkové a právní okolnosti související s uzavřením této Smlouvy a že Zhotovitel je v tomto ohledu přesvědčen o jeho schopnosti uzavřít tuto Smlouvu, má zájem tuto Smlouvu uzavřít a jeho schopen plnit veškeré závazky z této Smlouvy plynoucí.

  - Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání Odpovědných pracovníků nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u soudu České republiky příslušného dle platných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.

  - Tuto Smlouvu lze měnit pouze výslovným písemným ujednáním Smluvních stran, podepsaným oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato ujednání budou nazývána „Dodatek“ a budou číslována vzestupnou číselnou řadou. Jakákoliv Smluvní strana je oprávněna vyvolat jednání k doplnění či změně této Smlouvy.

  - Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Smlouvy budou považovány za neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé Smlouvy, ale celá Smlouva se bude vykládat tak, jako kdyby neobsahovala příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti Smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

  - Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 573 Občanského zákoníku.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení. V případě, že bude Smlouva podepsána elektronicky, obdrží Zhotovitel elektronický dokument podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

- Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

- Příloha č. 2: Závazný harmonogram

- Příloha č. 3: Cena

- Příloha č. 4: Realizační tým

| Xxx xxx Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. |  | Xxx Xxx Corpus Solutions a.s. |
| --- | --- | --- |

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

| V Praze dne: dle el. podpisu | V Praze dne: dle el. podpisu |
| --- | --- |

## Příloha č. 1 – Technická specifikace

#### Část A – Fáze plnění a jejich obsah

Státní podnik NAKIT má vytvořenou „Metodiku bezpečného vývoje“, která představuje obecný popis hlavních témat řízení bezpečnosti v rámci celého životního cyklu vývoje.

Požaduje se provést implementaci této metodiky do prostředí celé organizace s dopadem především na organizační součásti zadavatele (vývojáři, testeři, provoz, bezpečnost a projektoví manažeři zadavatele) i externí dodavatele aplikací či souvisejících služeb), které se podílejí na vývoji SW nástrojů a aplikací i jejich bezpečnému provozování.

Metodika definuje minimální požadavky dle rizikovosti dané aplikace, které musí být naplněny pro zajištění vysoké míry bezpečnosti v oblasti celého životního cyklu vývoje aplikací.

Implementace Metodiky bezpečného vývoje do prostředí Zadavatele zahrnuje zejména konzultace, činnosti a dodávky v následujících oblastech, které jsou rozděleny do čtyř samostatných Milníků předmětu plnění:

## Fáze 1:

#### Školení vývojářů

Požadujeme, aby vývojáři byli vyškoleni v metodice bezpečného vývoje a rizicích plynoucích z chyb vývojářů s dopadem na oblasti důvěrnosti, dostupnosti a integrity zpracovávaných informací v rámci vyvíjených aplikací. Očekáváme minimálně dva vícedenní kurzy pro skupinu cca 10 vývojářů. Očekáváme, že ve školeních budou reflektovány odlišné role v rámci vývojářských týmů. Školení budou provedena včetně dodání školících materiálů.

#### Metodická pomoc spojená s definicí funkčních a nefunkčních bezpečnostních požadavků (včetně základní identifikace hrozeb)

Očekáváme průběžné čerpání činností s cílem akvizice potřebné know-how pro určení praktického postupu spojeného s definicí bezpečnostních požadavků v rámci vývojářské praxe Zadavatele. Očekáváme, že proběhne identifikace a výběr skupiny opatření dle specifikace vývojových činností, dále pak specifikace nefunkčních požadavků (spolehlivost, výkon, správa, škálovatelnost, použitelnost) v rámci vývojových projektů Zadavatele. Očekáváme, že doporučení   budou   vycházet   ze   standardizovaných   požadavků (např. požadavků OWASP) a navrhovaná řešení budou v souladu s těmito požadavky. Výstupem bude katalog (dokumenty) funkčních a nefunkčních požadavků.

#### Bezpečná architektura

Cílem poskytovaných činností je definovat bezpečnou architekturu, zajistit její prosazení a navržení bezpečných cílových parametrů během vývoje aplikací. Dodavatel zajistí výběr bezpečných komponent třetích stran pomocí automatizovaného skenu závislostí a dále pak konzultace spojené s vývojem software na centrálně řízených platformách a z centrálně řízených komponent a frameworků. Výstupem bude schéma/popis architektury a seznam cílových parametrů pro vývoj SW

    - Využití automatizovaných nástrojů pro skenování zdrojového kódu Poskytování činností spojených s výběrem, nasazením a praktickým využíváním vhodných nástrojů pro automatizovanou bezpečnostní analýzu kódu, jejich integraci do vývojového procesu Zadavatele a zajištění procesu vyhodnocování výsledků v rámci CI/CD pipeline. Výstupem bude technická specifikace aut. nástrojů, včetně implementace a definice procesů spojených s používáním aut. Nástrojů.

## Fáze 2:

#### Modelování a hodnocení hrozeb

Obsahem jsou činnosti spojené s metodickou podporou při vytvoření obecně použitelného procesu modelování a hodnocení hrozeb, který bude aplikovaný na vývojové projekty Zadavatele. K modelování hrozeb by mělo docházet na úrovni architektury a komponent aplikace s výstupem v podobě dokumentu Metodika pro modelování a hodnocení hrozeb v oblasti bezp. vývoje (procesy, metriky apod.)

#### Revize návrhu

Činnosti spojené s metodickou podporou při identifikaci a dokumentování hranic útoků v navrhovaných systémech Zadavatele, při kontrole návrhu aplikací na známá bezpečnostní rizika, při analýze navržených bezpečnostních mechanismů a při stanovení minimální úrovně bezpečnosti (security baseline) akceptovatelné pro bezpečnostní revize softwarových projektů. Výstupem dokument obsahující definice security baseline pro bezpečnostní revize (posuzování) SW projektů.

#### Bezpečnostní testování v rámci vývoje (QA testování scénářů zneužití), milníky v testování (security gates)

Konzultace a činnosti související a metodická podpora poskytovaná Zadavateli při testování bezpečnosti aplikací na základě definovaných požadavků. Výstupem dokument obsahující požadavky a popis procesů při testování

## Fáze č. 3:

#### Strategie a metriky (klasifikace aplikací a z toho pro ně plynoucí bezpečnostní postupy)

Konzultace a činnosti související s metodickou podporu při definování metrik k měření úspěšnosti bezpečného vývoje, dokumentaci aplikací a zdrojů v Asset management databázi, včetně jejich kategorizace na základě identifikovaných rizik. Výstupem bud katalog (dokument) obsahující metriky k měření úspěšnosti bezp. vývoje, požadavky na dokumentaci aplikací apod.

    - Politiky – formální ukotvení prakticky ověřených bezpečnostních postupů Konzultace a činnosti spojené s metodickou podporou při vytváření a následném auditu politik a požadavků na soulad se standardy bezpečného vývoje. Vše promítnuto do dokumentu obsahujícího nedostatky + návrh úprav stávajících politik a metodik.

#### Hardening prostředí

Konzultace a činnosti spojené s metodickou podporou Zadavatele při praktickém provedení hardeningu prostředí, identifikace a hodnocení rizik v případě požadovaných výjimek a při realizaci automatizovaných kontrol zabezpečení softwarových komponent třetích stran

komponent, prostředí   a   aplikací.   Požadavky   na   hardening   musí   být   v souladu s doporučením výrobce, nebo dodavatele (pokud je to možné, jsou použita doporučení CIS benchmark) Výstupem dokument obsahující požadavky na hardering.

## Fáze č. 4:

#### Řízení událostí

Konzultace a činnosti spojené se zavedením praktického postupu, metrik, pro sběr údajů souvisejících s bezpečnostními incidenty, stanovení indikátorů výkonu v oblasti řešení a odezvy na incidenty (incident response) a v oblasti systémového předcházení bezpečnostním incidentům vyvolaným změnami během vývoje. Výstupem metodiky obsahující popis procesů a způsob zavedení.

#### Přizpůsobení dokumentace podmínkám provozu

Konzultace a činnosti spojené s metodickou podporou Zadavatele při vytváření a správě příslušné bezpečnostní dokumentace spojené s vývojem aplikací (včetně všech jejich vydávaných verzí). Dokumenty - (interní řídící akty NAKIT v oblasti bezpečného vývoje).

Vývoj probíhá na dvou platformách, GitLab a Azure DevOps a používají se různá IDE. Je nutné, aby metodika toto zohlednila a použité řešení bylo unifikované a nezávislé na konkrétním prostředí. Týká se to především bodů c), d), g) a j).

### SMLOUVA O DÍLO

#### Forma akceptace jednotlivých fází:

| Fáze | Dílčí plnění | Popis plnění | Akceptační kritérium | Doložení/Akceptace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a) | Školení vývojářů | realizace požadovaného školení v daném rozsahu , dodání školících materiálů | Akceptační protokol, školící materiály |
|  | b) | Definice funkčních a nefunkčních bezpečnostních požadavků | katalog (dokumenty) funkčních a nefunkčních požadavků | Akceptovaný Dokument nebo sada dokumentů |
|  | c) | Bezpečná architektura | Schémata/popis architektury; seznam cílových parametrů pro vývoj SW | Akceptovaný Dokument nebo sada dokumentů/schémat |
|  | d) | Využití automatizovaných nástrojů pro skenování zdrojového kódu | Technická specifikace aut. nástrojů, včetně implementace. Definice procesů spojených s používáním aut. Nástrojů | Akceptovaný Dokument nebo sada dokumentů |
| 2 | e) | Modelování a hodnocení hrozeb | Metodika pro modelování a hodnocení hrozeb v oblasti bezp. vývoje (procesy, metriky apod.) | Akceptovaný Dokument nebo sada dokumentů |
|  | f) | Revize návrhu | Definice security baseline pro bezpečnostní revize (posuzování) SW propjektů | Akceptovaný Dokument nebo sada dokumentů |
|  | g) | Bezpečnostní testování v rámci vývoje | Dokument obsahující požadavky a popis procesů při testování | Akceptovaný Dokument nebo sada dokumentů |
| 3 | h) | Strategie a metriky | katalog (dokument) obsahující metriky k měření úspěšnosti bezp. vývoje, požadavky na dokumentaci aplikací apod. | Akceptovaný Dokument nebo sada dokumentů |
|  | i) | Politiky – formální ukotvení prakticky ověřených bezpečnostních postupů | Dokument obsahující nedostatky + návrh úprav stávajících politik a metodik | Akceptovaný Dokument nebo sada dokumentů |
|  | j) | Hardening prostředí | Dokument obsahující požadavky na hardering | Akceptovaný Dokument nebo sada dokumentů |
| 4 | k) | Řízení událostí | Mertodiky obsahující popis procesů a zpsůob zavedení | Akceptovaný Dokument nebo sada dokumentů |
|  | l) | Přizpůsobení dokumentace podmínkám provozu | Dokumenty - (interní řídící akty NAKIT v oblasti bezpečného vývoje) | Akceptovaný Dokument nebo sada dokumentů |

Část B – Metodika – Plán rozvoje a metodika bezpečného vývoje pro prostředí NAKIT

S ohledem na bezpečnostní rizika vztažená ke zveřejnění klíčových informací týkající se předmětu plnění je „Příloha č. 1b SoD. Metodika – Plán rozvoje a metodika bezpečného vývoje pro prostředí NAKIT“ nedílnou součástí této smlouvy jako samostatná příloha.

## Příloha č. 2 – Závazný harmonogram plnění

| Fáze | Termín |
| --- | --- |
| Fáze 1 | T + 180 dní |
| Fáze 2 | T + 330 dní |
| Fáze 3 | T + 540 dní |
| Fáze 4 | T + 630 dní |
| konečný termín předání Díla | T + 630 dní |

T = den nabytí účinnosti Smlouvy

## Příloha č. 3 – Cena

|  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Celková cena díla | 4.200.000,- Kč | 5.082.000,- Kč |
| Fáze 1 (ve výši 20%) | 840.000,- Kč | 1.016.400,- Kč |
| Fáze 2 (ve výši 20%) | 840.000,- Kč | 1.016.400,- Kč |
| Fáze 3 (ve výši 20%) | 840.000,- Kč | 1.016.400,- Kč |
| Fáze 4 (ve výši 40%) | 1.680.000,- Kč | 2.032.800,- Kč |

Příloha č. 4 – Realizační tým

Složení:

Xxx

xxx

xxx