Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SVS/2021/090186-E

ze dne 9. 12. 2021

č.j. SVS/2021/153507-E

- Název zakázky: Technické zhodnocení jihozápadní stěny budovy KVS SVS pro Pardubický kraj – Husova 1747, Pardubice

- uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami 
(dále jako „Dodatek“):

# Objednatel

Česká republika – Státní veterinární správa

se sídlem: 	Slezská 100/7

120 00 Praha 2 – Vinohrady

IČ:		00018562

DIČ:	neplátce DPH

zastoupený: MVDr. Josefem Boháčem, ředitelem sekce Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj

telefon:  770 199 056

e-mail: i.simunkova.kvse@svscr.cz

číslo účtu: 3420561/0710

(dále jen „objednatel“)

a

- Zhotovitel

CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice

se sídlem:	 	Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice

IČ: 	25285262

DIČ: CZ25285262

zastoupený: Ing. Jaroslav Novotný, PhDr. Robert Novotný MBA, jednatelé společnosti

telefon: PhDr. Robert Novotný MBA – 602 418 795

e-mail: opex.robert@seznam.cz

číslo účtu: ČSOB Pardubice 0272150723/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u OR soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 12861.

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

# Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2021 Smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“), jejímž předmětem je dílo spočívající v technickém zhodnocení jihozápadní stěny budovy KVS SVS pro Pardubický kraj – Husova 1747, Pardubice v souladu se zadávacím řízením a závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla dle čl. I smlouvy (dále jen „dílo“).

# Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti prodloužení termínu dokončení díla uvedeném v předchozím odstavci tohoto článku dodatku z důvodu prodloužení termínu dodávek a montáže oken poddodavatelem zhotovitele.  Nutnost této změny zhotovitel objednateli ohlásil dopisem ze dne 3. 9. 2021 a doložil smlouvu o dílo se svým poddodavatelem. Vzhledem k termínu dodání oken do zimních měsíců, dochází k posunu všech navazujících stavebních činností a z tohoto důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí termínu dokončení díla k 31. 03. 2022.

# Nové znění čl. II smlouvy:

II.

Doba plnění

# Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

# předání staveniště: do 23. 8. 2021

# zahájení díla: do 14 pracovních dnů po účinnosti smlouvy

# dokončení díla – předání a převzetí díla: 31. 03. 2022

# Pokud zhotovitel připraví dílo k předání a převzetí před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

II.

Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek č. 1 smlouvy o díle je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí smlouvou.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že si tento dodatek řádně přečetly, obsah tohoto dodatku je jim dobře znám s tím, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho tento dodatek podepisují.

V Pardubicích dne 9. 12. 2021	V Pardubicích dne 9.12.2021

| MVDr. Josef Boháč ředitel KVS SVS pro Pardubický kraj Česká republika – Státní veterinární správa objednatel |  | Ing. Jaroslav Novotný, PhDr. Robert Novotný MBA jednatelé společnosti CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice zhotovitel |
| --- | --- | --- |