dodatek 02 ke Smlouvě o dílo

Na zhotovení územně plánovací dokumetace na akci „SOUBOR ZMĚN Č. X ÚZEMNÍHO PLÁNU OLoMOUC“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

## Objednatel

název:		Statutární město Olomouc

sídlo:		Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

IČ:		002 99 308

za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

(e-mail: martin.major@olomouc.cz)

- ve věcech technických:	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

XXX

## Zhotovitel

název:		knesl kynčl architekti s.r.o.

sídlo:		Šumavská 416/15, 602 00 Brno

statutární orgán:	XXX

XXX

IČ:		47912481

za Zhotovitele je oprávněn jednat:	oba jednatelé samostatně

# Předmět dodatku smlouvy o dílo

Dle dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem se tímto dodatkem Smlouvy o dílo, uzavřené dne 3. 9. 2020, článek VI/2 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se novým v níže následujícím znění.

Potřeba vyhotovit dodatek vyplynula z potřeby většího časového prostoru k připomínkování odevzdaného návrhu ze strany statutárního města Olomouce, odboru strategie a řízení.

VI.  Termín a místo plnění

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v souladu s následujícími etapami:

| - etapa 1a: etapa 1b: | do 15 měsíců poté, co objednatel předá zhotoviteli podklady, do 21 měsíců poté, co objednatel předá zhotoviteli podklady, |
| --- | --- |
| - etapa 2: | do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli vyhodnocení výsledků společného projednání návrhu Souboru změn č. X Územního plánu Olomouc |
| - etapa 3: | do 2 měsíců ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli vyhodnocení výsledků veřejného projednání Souboru změn č. X Územního plánu Olomouc, |
| - etapa 4: | do 2 měsíců ode dne vydání Souboru změn č. X Územního plánu Olomouc nebo jeho části formou opatření obecné povahy |

# závěrečná ujednání

Tento dodatek smlouvy lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

| ………………..........……………………………………………. za Objednatele – razítko a podpis | ……………………………..........………………………………. za Zhotovitele – razítko a podpis |
| --- | --- |
| …………………..........…………………………………………. místo a datum | ………………………………..........……………………………. místo a datum |