DODATEK  Č. 1  KE  SMLOUVĚ  O  DÍLO

ev.č.: SD/2021/0482 ze dne 14.7.2021

evidovaný pod č. SD/2021/0482/1

uzavřený ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zastoupený: Ing. Milanem Kouřilem, náměstkem primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, a Mgr. Pavlem Kozákem, vedoucím odboru technického magistrátu města Jablonec nad Nisou

sídlo: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou

IČ: 00262 340

DIČ: CZ00262340

bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou,

číslo účtu: 121451/0100

kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Gaislerová, tel.: 483357186, email: gaislerova@mestojablonec.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:  Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o.,

Zastoupený:  Ing. Janou Janíkovou, jednatelkou společnosti

sídlo: Ponávka 185/2, 602 00 Brno

IČ:  463 44 535

DIČ: CZ46344535

bankovní spojení:  Komerční banka a.s.

číslo účtu:  27-6653970247/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 5462.

kontaktní osoba: Ing. J. Janíková, tel: 605 448 782,  email: jana.janikova@zahradnitvorba.cz

(dále jen zhotovitel)

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu plnění.

III. Cena za dílo

Cena za dílo se nemění.

IV. Termín plnění

Termín plnění díla se mění v návaznosti na žádost zhotovitele doručenou objednateli dne 29.11.2021. Změna termínu byla ze strany zhotovitele odůvodněna probíhajícím onemocněním Covid 19 na straně zhotovitele, čímž bylo znemožněno dokončení terénních průzkumů a v návaznosti na to i dalších sjednaných činností v termínu sjednaném smlouvou o dílo. Po vzájemné dohodě smluvních stran je prodloužen termín celkového odevzdání díla do 30.4.2022.

V. Další ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 1 exemplář.

- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo shora uvedené se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran, a účinným dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany si řádně přečetly znění tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Jablonci nad Nisou dne:                                       V Brně dne:

……………………………………………               …………………………………….……………

Ing. Milan Kouřil                                             Ing. Jana Janíková – jednatelka společnosti

Náměstek primátora                                           Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o.

............................................

Mgr. Pavel Kozák

vedoucí odboru technického