### SMLOUVU  O  DÍLO – dodatek č.1

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

jako objednavatel díla (dále jen klient)

adresa :		Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž

bankovní spojení :               Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu:                             268301736/0300

IČ :		711 93 430

DIČ:                                      CZ71193430

zastoupena :		Mgr. Dagmar Klučkovou, DiS.

a		ing.arch. Martin Janda

jako zhotovitel díla (dále jen architekt)

adresa :	 	Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

doručovací adresa :	tř. 28.října 1639, 738 01  Frýdek - Místek

bankovní spojení :	Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu :  		660 344 001  / 5500

IČO :		607 66 859

DIČ :		CZ6908075548

1. PŘEDMĚT  PLNĚNÍ

1. Předmět plnění představuje poskytnutí veškerých základních výkonu, sjednaných za podmínek stanovených touto smlouvou, jejichž cílem je zhotovení projektové dokumentace :

Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě U Zámečku, Dolní zahrady, ul. U Zámečku v k.ú. Kroměříž – odstranění stávajících objektů č.p. 2056, 2086, 2129, 2130, 2131 stojících na p.č. 1848/1, 1849, 1951, 1952, 1953 a staveb technického vybavení k nim náležícím bez č.p. stojících na p.č. 1848/2, 1848/3, 1848/4, 1982/53, 5082, v k.ú Kroměříž.

jako samostatnou dokumentaci, předcházející projektové dokumentaci k dílu :

Bytový dům podporovaného bydlení, včetně napojení na místní komunikaci, parkovacích stání, přípojky vodovodu, kanalizace a nového připojení na rozvodnou síť el. Energie – etapa A, dům s 8 bytovými jednotkami, dle rozvojové studie lokality U zámečku.

a poskytnutí veškerých dalších výkonu, které souvisí s umožněním realizace této projektové dokumentace.

2. Výkony architekta se pro potřeby této smlouvy rozumí takové výkony, které vedou k naplnění záměru a účelu zakázky vymezeném smlouvou o dílo a dokumentací zakázky a jejichž výsledkem je zejména dosažení povolení realizace odstranění předmětných staveb.

3. Rozsah plnění bude zahrnovat tyto výkony architekta ve prospěch klienta :

Projektová dokumentace přikládaná jako příloha k žádosti o odstranění stávajících objektů č.p. 2056, 2086, 2129, 2130, 2131 stojících na p.č. 1848/1, 1849, 1951, 1952, 1953 a staveb technického vybavení k nim náležícím bez č.p. stojících na p.č. 1848/2, 1848/3, 1848/4, 1982/53, 5082, v k.ú Kroměříž.

Inženýrská činnost :  Zajištění podkladů pro podání žádosti o odstranění staveb nebo jiného dokumentu vedoucího k možnosti výstavby, včetně vyřízení nezbytných a možných příloh

  - zajištění podkladů ze strany investora – zadavatele:

      - zajištění prohlášení majitele objektů zajišťujících možnost realizace odstranění dle požadavků 	orgánů státní a veřejné správy

2. DOBA  PLNĚNÍ

1.	Termíny plnění jednotlivých částí předmětu byly smluvními stranami sjednány následovně:

ad.3.1. projektová dokumentace přikládaná jako příloha k žádosti o odstranění stavby       do 24.3.2017

ad.3.2. Zajištění inženýrské činnosti vedoucí k podání žádosti o povolení odstranění stavby nebo jiného dokumentu vedoucího k možnosti realizace odstranění	       		        do 1.5.2017

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A HONORÁŘ  ARCHITEKTA

1. Architekt bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení.

2. Celková výše honoráře je pro jednotlivé části stanovena takto:

- projektová dokumentace přikládaná jako příloha k žádosti o odstranění staveb         30.000,- Kč

- Zajištění podkladů pro podání žádosti o odstranění staveb :		20.000,- Kč

zajištění projektové dokumentace celkem			50.000,- Kč + DPH

DPH 21 %	10.500,- Kč

Projekční a inženýrská činnost celkem				60.500,- Kč

3. Celkový honorář je stanoven ve výši 50.000,- Kč + DPH. Cena díla dle této smlouvy byla dohodnuta jejími účastníky v souladu se zněním zákona o cenách č. 526/1990 Sb. jako smluvní.

Platby honoráře budou uskutečňovány v Korunách českých následujícím způsobem :

4. Po předání dokumentace k odstranění staveb zaplatí klient architektovi honorář za dokumentaci na základě faktury, ve které bude účtována DPH.

5. Po předání dokumentace pro podání žádosti k odstranění staveb ( včetně dokumentů inženýrské činnosti)  zaplatí klient architektovi honorář za dokumentaci na základě faktury, ve které bude opět účtována DPH.

6. Splatnost architektem vystavené faktury je třicet dnu od doručení klientovi a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu klienta na účet architekta. Vyúčtované a zaplacené zálohy jsou vratné jen do výše nevykázaných nákladu za architektem vykonanou práci.

4. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Veškeré ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají v platnosti

2.Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana si ponechá jeden.

Čteno a podepsáno v …........................ dne

KLIENT				         ARCHITEKT	  	(objednavatel)			           (zhotovitel)