Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 202121			                                 č. objednatele SML/1526/2021

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: Oprava povrchu točny ul. Školní, Přerov IV - Kozlovice

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Statutární město Přerov

Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupené: xxxxxx, vedoucím odboru správy majetku a komunálních   
                        služeb, na základě vnitřního předpisu č.8/2018 ve znění pozdějších předpisů                 
                        Organizační řád

IČO: 00301825

DIČ: CZ00301825

Bankovní  spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 – transparentní účet

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

SISKO spol. s r.o.

Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

Zastoupené: xxxxxx

IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

Bankovní spojení: KB Přerov

Číslo účtu: 14404831/0100

II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 02.11.2021 smlouvu o dílo č. SML/1526/2021 (č. 202121), jejímž předmětem jsou „Oprava povrchu točny ul. Školní, Přerov IV - Kozlovice“.

III. Předmět dodatku

Obě smluvní  strany   se dohodly, v souladu s ustanovením  článku 15.  Závěrečná ujednání,

odst. 15.2. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

- Cena díla

  - Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

    - CELKEM bez DPH:	544 546,00

    - DPH 21%:		114 355,00

CELKEM s DPH           658 901,00

Nahrazuje textem:

6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě   
        strany se dohodly takto:

    - CELKEM bez DPH:	490 138,00

    - DPH 21%:		102 929,00

CELKEM s DPH            593 067,00

Statutární město Přerov uzavřelo dne 02.11.2021 Smlouvu o dílo č. SML/1526/2021 na realizaci stavby „Oprava povrchu točny ul. Školní, Přerov IV - Kozlovice“. Staveniště bylo předáno a stavba byla zahájena dne 08.11.2021.

Méně práce vznikly posunutím začátku úseku opravované části komunikace, kdy nebylo potřeba frézovat a pokládat novou obrusnou vrstvou na ploše o rozloze 60m2.

IV. Ostatní ujednání

1.   Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

2.   Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá

má platnost originálu.

3.  Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah

je zcela srozumitelný.

4.   Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto

dodatku.

5.   Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv  ve  smyslu zákona  č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách  účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv).

6.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních  podmínkách   účinnosti  některých  smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného

odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne       	                                                 V Přerově dne

Za objednatele:    				           Za zhotovitele:

………………….……………                                             ………………………………….

xxxxxx                                                                                 xxxxxx

Vedoucí odboru správy majetku a

komunálních služeb