# ev. č. příkazce: 11-264/21

# ev. č. příkazníka: 199/21

# Příkazní smlouva

# Smluvní strany

- Povodí Odry, státní podnik

zapsán v obch. rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd. A XIV, vl. č. 584

se sídlem:		Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:  701 26

IČ: 	70890021		DIČ: CZ70890021

zastoupen: Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

č. účtu:	 97104761/0100

dále jen „příkazce“

a

- INKOS - OSTRAVA, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, č. vložky 4364

se sídlem:	Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52

zastoupená: 	xxx

IČ: 	48394637		DIČ: CZ48394637 (plátce DPH)

bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s., pobočka Ostrava

č. účtu: 	47202734/0600

dále jen „příkazník“

# Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavírají tuto příkazní smlouvu (dále také jen „smlouva“) podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.

- Příkazník prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání, které jej opravňuje k realizaci předmětu smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

# Předmět smlouvy

- Příkazník se touto smlouvou zavazuje zajistit pro příkazce inženýrskou činnost pro stavbu „Opatření na horní Opavě“:  stavba č. 5655 – st.: 01.020 Levobřežní silnice, stavba č. 5880 – st.: 02.030 Opatření pod přehradní hrází NH.

Předmětem této smlouvy je zajištění majetkoprávního vypořádání (včetně případných vyvlastnění) akce „Opatření na horní Opavě“, stavba č. 5655 – st.: 01.020 Levobřežní silnice, stavba č. 5880 – st.: 02.030 Opatření pod přehradní hrází NH. Za tímto účelem uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (příloha č. 1). Inženýrská činnost bude provedena v rozsahu dle potřeby, kterou si vyžádají konkrétní situace při jednání s vlastníky. Předmět smlouvy je proto členěn do jednotlivých možných variant řešení a bude účtován a uhrazen dle skutečně použité varianty vyžádané daným stavem k provedení majetkoprávního vypořádání:

1. varianta – dojde k dohodě před zahájením vyvlastňovacího řízení

2. varianta – dojde k dohodě v průběhu vyvlastňovacího řízení

3. varianta – vyvlastňovací řízení ukončené nabytím právní moci

Seznam jednotlivých vlastníků k majetkoprávnímu vypořádání bude  uveden v příloze č. 2 této  smlouvy. V případě potřeby zajištění MPV u dalších vlastníků bude seznam rozšířen dodatkem smlouvy.

- Rozsah prací:

- Nabytí vlastnického práva k pozemkům dotčených stavbami

Nabytí tohoto práva může být dosaženo různými variantami řešení.

- Varianta - dojde k dohodě před zahájením vyvlastňovacího řízení

Poté, co nedojde k dohodě s vlastníky pozemků, bude jim opětovně zaslán návrh kupní smlouvy do vlastních rukou spolu s dopisem, ve kterém budou obsaženy všechny náležitosti pro uskutečnění vyvlastnění, se znaleckým posudkem a s geometrickým plánem.

Na základě následných jednání s vlastníky však dojde k dohodě na uzavření smlouvy.

Činnosti dle odst. A)1.	 					      počet hodin

pořízení aktuálního výpisu z KN vč. nabývacího titulu		 	          	1

vypracování a zaslání návrhu smlouvy						2

opětovné zaslání návrhu smlouvy							1

projednání návrhu smlouvy s vlastníkem						4

projednání smlouvy s příkazcem      		                                               		1

vypracování a zaslání smlouvy							1

uzavření smlouvy			                                                              	2

podání návrhu na vklad								1

celkem									         13

(jedná se o počet hodin pro jednoho vlastníka)

- Varianta - dojde k dohodě v průběhu vyvlastňovacího řízení

Poté, co nedojde k dohodě s konkrétním vlastníkem pozemku, bude opětovně zaslán návrh kupní smlouvy do vlastních rukou spolu s dopisem, ve kterém budou obsaženy všechny náležitosti pro uskutečnění vyvlastnění, se znaleckým posudkem a s geometrickým plánem.

Nedojde-li k dohodě, bude vypracován návrh na vydání rozhodnutí o odnětí  vlastnického práva vyvlastněním na příslušný vyvlastňovací úřad.

V průběhu vyvlastňovacího řízení však dojde k dohodě, bude uzavřena smlouva, zpět vzata žádost o vyvlastnění a následně bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Činnosti dle odst. A)2.	 					      počet hodin

pořízení aktuálního výpisu z KN vč. nabývacího titulu		 	        	1

vypracování a zaslání návrhu smlouvy						2

opětovné zaslání smlouvy								1

vypracování a podání návrhu na vyvlastnění					         10

účast na ústním projednání při vyvlastňovacím řízení				6

projednání návrhu smlouvy s příkazcem  					          	1

projednání smlouvy s vlastníkem		                                               		4

vypracování a zaslání smlouvy							1

uzavření smlouvy		     	                                                              	2

zpět vzetí návrhu na vyvlastnění							1

podání návrhu na vklad								1

celkem									         30

(jedná se o počet hodin pro jednoho vlastníka)

- Varianta - vyvlastňovací řízení ukončené nabytím právní moci

Poté, co nedošlo k dohodě s konkrétním vlastníkem pozemku, bude opětovně zaslán návrh kupní smlouvy do vlastních rukou spolu s dopisem, ve kterém budou obsaženy všechny náležitosti pro uskutečnění vyvlastnění, se znaleckým posudkem a s geometrickým plánem.

Nedojde-li k dohodě, bude vypracován návrh na vydání rozhodnutí o odnětí  vlastnického  práva vyvlastněním na příslušný vyvlastňovací úřad.

V průběhu vyvlastňovacího řízení budou zaujímána stanoviska k připomínkám vyvlastňovaného, k znaleckým posudkům zpracovaných vyvlastňovaným resp. vyvlastňovacím úřadem.

Podání odvolání jménem vyvlastnitele případně vypracování stanoviska k podanému odvolání vyvlastňovaného.

Zabezpečení potvrzení o nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění a následně podání návrhu na vklad tohoto rozhodnutí do katastru nemovitostí.

Činnosti dle odst. A)3.	 					     počet hodin

pořízení aktuálního výpisu z KN vč. nabývacího titulu		 	        	1

vypracování a zaslání návrhu smlouvy						2

opětovné zaslání smlouvy								1

vypracování a podání návrhu na vyvlastnění					          10

účast na ústním projednání při vyvlastňovacím řízení				6

zaujímání stanovisek k připomínkám a posudkům					6

podání odvolání resp. stanoviska k odvolání	                                               		8

potvrzení o nabytí právní moci							1

podání návrhu na vklad								1

celkem									          36

(jedná se o počet hodin pro jednoho vlastníka)

V těchto částkách nejsou zahrnuty náklady na:

-	geometrický plán

-  	znalecké posudky  (jak pro vypracování návrhu smlouvy, tak ty pořízené v průběhu vyvlastňovacího řízení)

- správní poplatky za vyvlastňovací řízení

- správní poplatky za návrh na vklad

- Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za řádné provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V. této smlouvy.

# Termíny plnění

- Činnost příkazníka bude zahájena ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání podkladů příkazcem.

- Termíny plnění: postupně dle podkladů/dokladů předaných příkazcem příkazníkovi.

- Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do 31.12.2023.

# Odměna

- Odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy bude vypočtena dle skutečně použité varianty řešení majetkoprávního vypořádání (včetně případných vyvlastnění) pro konkrétní případy. Hodinová zúčtovací sazba výkonu inženýrské činnosti činí bez DPH 1 000,- Kč/1hodina. Výčet činností a potřebný počet hodin pro jejich vykonání je obsažen v čl. III. bod 2) této smlouvy.

- K  částce vypočtené dle odstavců 1tohoto článku bude příkazníkem účtována sazba DPH dle platných a účinných právních předpisů k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

- Náklady na správní poplatky za vyvlastňovací řízení, na správní poplatky za návrh na vklad, náklady na geometrický plán ani na znalecké posudky (jak pro vypracování návrhu, tak ty pořízené v průběhu vyvlastňovacího řízení) nejsou zahrnuty v odměně příkazníka dle odst. 1. tohoto článku a budou uhrazeny příkazcem dle skutečně vynaložených nákladů příkazníkem.

- Celková maximální částka bez DPH 250 000,- Kč. V částce nejsou zahrnuty správní poplatky a náklady na znalecké posudky pořizované vyvlastňovanými či vyvlastňovacím úřadem.

# Platební podmínky

- Podkladem pro úhradu odměny příkazníka bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen "faktura") vystavena příkazníkem.

- V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené příkazcem se považuje za samostatné zdanitelné plnění. Příkazník vystaví fakturu na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu prací nebo po dokončení a ke dni protokolárního předání a převzetí příslušné části předmětu smlouvy, tj. jednotlivého majetkoprávního vypořádání.

- Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dní ode dne následujícího po dni doručení faktury příkazci. Faktura bude doručena poštou nebo osobně na adresu příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude-li odměna chybně vyúčtována, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury s novou lhůtou splatnosti.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

- V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu smlouvy má příkazník za činnost dosud řádně uskutečněnou nárok na poměrnou část sjednané ceny. Příkazce je tedy povinen uhradit příkazníkovi cenu prací, služeb či dodávek, které příkazník do té doby poskytnul či obstaral. V případě předčasného zániku závazku z důvodů na straně příkazníka, má příkazník nárok na poměrnou část sjednané ceny pouze v případě, že dosud provedené práce a činnosti jsou pro příkazce využitelné.

- Příkazník souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

# Práva a povinnosti příkazníka

- Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce.

- Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy, a mohou mít vliv na změnu pokynu příkazce.

- Příkazník je povinen oznámit příkazci neprodleně všechny okolnosti, které mohou mít vliv na průběh plnění činnosti příkazníka.

- V případě, že pokyny nebo zájmy příkazce budou v rozporu s touto smlouvou a zákonem, je příkazník povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit.

- Příkazník je povinen předat příkazci všechny věci, které za něho převzal při plnění této smlouvy.

# Práva a povinnosti příkazce

- Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Takto účelně vyžadovanou pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

- Příkazce  se zavazuje  příkazníkovi předávat vždy  konkrétní podklady k  vyvlastňovanému vlastníku na základě předávacího protokolu.

# Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

- Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku porušení povinnosti příkazníka podle této smlouvy.

# Závěrečná ujednání

- V ostatních touto smlouvou neupravených vztazích, se tyto řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.

- Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky vzestupně číslovanými a odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že se všemi ustanoveními smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána dobrovolně, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v plném znění s výjimkou osobních údajů třetích osob a s výjimkou informací, jejichž poskytnutím by byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu autorského práva.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy vč. přílohy za obchodní tajemství.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

- Smluvní strany vylučují použití první věty ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

- Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

- Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

V Ostravě  dne 14.12.2021				V Ostravě dne 6.12.2021

________________________	________________________

Za příkazce	Za příkazníka

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel

Příloha: č. 1 Plná moc

č. 2 Seznam MPV