NM/6467/2021

Dodatek č. 2 ke smlouvě

č. objednatele: 210763

č. zhotovitele:

Uzavřená podle ust. §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů /dále jen smlouva/

Článek I.

Smluvní strany

# Objednatel:					Národní muzeum, příspěvková organizace

# Sídlo:						Václavské náměstí 68, 115 79  Praha 1

# Statutární orgán:				PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel

# IČ:						00023272

# DIČ:						CZ00023272

# Bankovní spojení:				XXXXXXXXXXXXXXXX

# XXXXXXXXXXXXXXXX

# Zástupce pro věci smluvní:			XXXXXXXXXXXXXXX.

# XXXXXXXXXXXXXXX

# XXXXXXXXXXXXXXX

# Zástupce pro věci technické:			XXXXXXXXXXXXXX

# XXXXXXXXXXXXXXX

# XXXXXXXXXXXXXXX

# XXXXXXXXXXXXXXX

# XXXXXXXXXXXXXXX

# XXXXXXXXXXXXXXX

# XXXXXXXXXXXXXX

# (dále jen objednatel)

# a

# Zhotovitel:					NEO BUILDER a.s.

# Sídlo:						Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10

# Zastoupený:					Ing. Vasyl Nemesh – předseda správní rady

# IČ:						05553750

# DIČ:						CZ05553750

# Bankovní spojení:				XXXXXXXXXXXXXX.

# XXXXXXXXXXXXXX

# Zástupce pro věci smluvní:			XXXXXXXXXXXXXX

# XXXXXXXXXXXXXX

# zástupce pro věci technické:			XXXXXXXXXXXXXX

# XXXXXXXXXXXXX

# Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21996

# (dále jen zhotovitel)

# Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody dále uvedený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo takto:

# Článek II.

- V článku III. smlouvy označeném jako doba plnění se mění odstavec 1 takto:

# Předání staveniště:							11. 8. 2021

# Zahájení prací: den následující po předání platného stav. povolení zhotoviteli

# Připravenost prostoru pro zahájení instalace expozice:		1. 2. 2022

# Lhůta dokončení a předání a převzetí díla:				15. 2. 2022

# Článek III.

- V ostatních ujednání, v tomto dodatku neuvedených, zůstává text předmětné smlouvy o dílo nedotčen.

- Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2045 Sb.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.

# Za objednatele:							Za zhotovitele:

# ………………………………...					…………………………………

# Prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD.				     Ing. Vasyl Nemesh

# Náměstek generálního ředitele				  předseda správní rady