MZE-66509/2021-11152



mze000022250118

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 11150VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-66509/2021-11152VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 25. 11. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500138371 - k PZ\_641\_PZ\_PRAIS\_II\_2021\_eAgri\_MO\_úpravy\_aplikací\_analýza\_(Z32555)**

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky č. 4500138371
k  *PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No641\_eAgri\_upravy aplikací\_analyza* z aktuálního termínu 30.11.2021
na nový termín 17.12.2021. Důvodem tohoto prodloužení je vytvoření dostatečného časového rámce na straně Objednatele pro interní projednání a akceptaci předložených výstupních podkladů. Termín 17.12.2021 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaškoředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: