Smlouva o dílo

„Zpracování projektové dokumentace a inženýring na projekt – „Rekonstrukce půdního prostoru a nové schodiště“

Článek I.

Smluvní strany

- Střední zdravotnická škola

IČ: 00638765

se sídlem: Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10

zastoupená: PhDr. Ivankou Kohoutovou, Ph.D., ředitelkou

(dále jen „objednatel“)

a

- In.Point s.r.o.

IČ: 26203987

DIČ: CZ26203987

se sídlem: Čajkovského 1710/26, 130 00 Praha 3

doručovací adresa: Tibetská 2, 160 00 Praha 6

bank. spojení: 168502397/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o dílo.

Článek II.

Předmět smlouvy

- Touto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) se zavazuje zhotovitel objednateli zhotovit níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to smluvenou odměnu za dílo.

- Předmětem smlouvy je tak vyhotovení komplexní projektové dokumentace objednatele na akci: „Rekonstrukce půdního prostoru a nové schodiště“, jakož i poskytnutí související konzultační pomoci ve věci následného řízení před stavebním úřadem, včetně zastupování ve stavebním řízení.

- Dílo zahrnuje:

- Architektonickou studii – upřesnění půdorysu

- Zpracování komplexní dokumentace pro stavební řízení a vydání stavebního povolení

- Inženýring – zajištění všech podkladů pro stavební řízení a zastupování před stavebním úřadem až do vydání pravomocného rozhodnutí.

- Dílo bude realizováno v souladu s touto smlouvou.

- Součáastí díla není provedení speciálních průzkumů (např. mykologický, kamerový průzkum stavu inženýrských sítí apod.), projekt úpravy přípojek inženýrských sítí, a dále administrativní poplatky (např. správní poplatky ve stavebním řízení).

Článek III.

### Způsob zpracování díla zhotovitelem

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit a realizovat dílo řádně a včas na základě pokynů objednatele.

- Zhotovitel není vázán názorem objednatele. Zhotovitel se zavazuje rámcově seznamovat objednatele se svým postupem a důvody, které ho k určitému způsobu zhotovení díla vedou. Objednatel je povinen respektovat odborný názor zhotovitele, zejména z hlediska procesního postupu.

- Objednatel se zavazuje poskytnout všechny potřebné doklady a součinnost pro potřeby zhotovitele.

- Při plnění závazků z této smlouvy plynoucích budou obě smluvní strany jednat ve smyslu zásad dobré víry a poctivého obchodního styku.

- Zhotovitel je povinen pro potřebu objednatele uschovat doklady, jež nabyl v souvislosti s činností dle této smlouvy, a po uskutečnění činností dle této smlouvy veškeré tyto doklady objednatelovi předat.

Článek IV.

### Odměna zhotovitele

- Smluvní strany se dohodly, že za řádné a včasné zhotovení díla dle této smlouvy náleží zhotovitelovi odměna za dílo specifikovaná v cenové nabídce zhotovitele (která je součástí této smlouvy), a to ve výši 395.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH (tj. 477.950,- Kč s DPH); DPH činí 82.950,- Kč). Zhotovitel je plátcem DPH.

- Odměna za dílo dle této smlouvy je splatná na základě faktury (daňového dokladu), vystavené v souladu s touto smlouvou bezodkladně po předání materie zpracované dle této smlouvy objednatelovi a se splatností 30 dnů ode dne jejího doručení. Faktura (daňový doklad) musí vždy být doručena na doručovací adresu objednatele dle této smlouvy a musí mít náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Odměna zhotovitele zahrnuje veškeré výdaje související se zhotovením díla.

- Odměna zhotovitele je splatná po těchto jednotlivých fázích

a) Architektonická studie 1 měsíc od zahájení ………………65.000,- Kč bez DPH

b) Dokumentace pro stavební povolení 2 měsíce po fázi a) …305.000,- Kč bez DPH

c)  Inženýring, zajištění stanovisek pro stavební řízení, zastupování ve stavebním řízení

6 měsíců po fázi b) (tato lhůta je orientační, je závislá na postupu dotčených orgánů státní

Správy……25.000,- Kč bez DPH

- Odměna zhotovitele zahrnuje veškeré výdaje související se zhotovením Díla.

### Článek V.

### Doba trvání smlouvy

### Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby provedení díla ve lhůtách sjednaných v čl. IV této smlouvy.

### Článek VI.

### Ukončení smlouvy

- Objednatel může tuto smlouvu kdykoli vypovědět. Je však povinen uhradit zhotoviteli bez zbytečného odkladu přiměřenou část odměny za provedenou práci a hotové výdaje.

- Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy je zhotoviteli doručena.

- Zhotovitel může smlouvu vypovědět pokud:

- dojde k narušení důvěry mezi ním a objednatelem, projevující se zejména tím, že objednatel nerespektuje doporučení zhotovitele,

- objednatel neposkytuje zhotovitelovi potřebnou součinnost.

- Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy je objednatelovi doručena.

- Zhotovitel je povinen v době 15 dnů ode dne vypovězení smlouvy učinit veškeré neodkladné úkony tak, aby objednatelovi nevznikla z vypovězení smlouvy škoda.

- Po ukončení smlouvy předá zhotovitel do deseti dnů objednateli veškerou dokumentaci, kterou objednatel zhotovitelovi poskytl.

- Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu rovněž dohodou nebo odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

### Článek VII.

### Ustanovení o doručování

### Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. Dohodnutou doručovací adresou se rozumí adresa sídla dotčené smluvní strany uvedená v záhlaví této smlouvy. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa.

### Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací adresu, nastávají právní účinky, které právní předpisy spojují s doručením právního úkonu, který byl obsahem zásilky, dnem, kdy se zásilka vrátí odesílateli.

### Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Při změně sídla smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou doručovací adresou.

### Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto odstavce může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

- K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 pracovních dnů před předáním.

- O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany "Protokol  o předání a převzetí díla", a soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

- Dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet  záruční lhůta.

- Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž  smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně  návrhu na další postup.

- Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

- Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na     provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

Článek IX.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno  podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít  vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené  právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti  obvyklé.

- Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne předání celého díla.

- Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného  zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a  zásahem třetích osob.

- Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději  do uplynutí záruční doby.

- Za škodu vzniklou porušením povinností dle čl. IX odst. 1 této smlouvy zhotovitel neodpovídá jen v  případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

- V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě  30-ti dnů od uplatnění  písemné  výzvy - reklamace objednatelem.

Článek X.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši  1 000,-Kč za každý započatý den prodlení.

- Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

- Neodstraní-li zhotovitel uznanou reklamovanou vadu do 30-ti kalendářních dnů od doručení písemné reklamace  způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla za každou vadu  a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- Smluvní pokuty  sjednané  dle čl. X. této smlouvy jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v  čl. X.  této smlouvy  a to na účet objednatele.

- Smluvními pokutami sjednanými dle čl. X této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.

### Článek XI.

### Společná a závěrečná ustanovení

### Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami.

### Smluvní strany se dohodly, že k výkonu jejich práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni:

### za objednatele: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., ředitelka školy

### za zhotovitele: ing. arch. Robert Wild

### Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom paré.

### Smluvní strany konstatují, že závazkový právní vztah založený touto smlouvou a veškeré právní vztahy s ní související se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

### Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy/dohody/dodatku v registru zákona dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 			 			V Praze, dne

Objednatel:						Zhotovitel:

……………………………………                               ……………………………………..