I

LSJ

LESNICKÉ SLUŽBY JEŽEK OBJEDNATEL

Lesy města Náchoda, spol. s r. o.

Dobrošovská 1443

54701 Náchod IČO: 60109866

DATUM 8.10.2021

VYŘIZUJE

Ing. Jiří Ježek

TELEFON xxxxxxxxxx

E-MAIL

xxxxxxxxxxxx

Cenová nabídka na stavbu: Stavební úpravy lesní cesty Vápenka - Hlavní

Nabízíme:

Zaměření stávající lesní cesty včetně okolního terénu, v nutném rozsahu pro zpracování

projektových dokumentací, za cenu 25 000,- Kč bez DPH, odevzdání do 30.11. 2021.

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., DSP bude odevzdána v 3 ks tištěných pare a v elektronické podobě (ve formátu PDF, XLS), za cenu 39 366,- Kč bez DPH, odevzdání do 31. 12. 2021.

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č.
146/2008 Sb., včetně položkového rozpočtu dle aktuálního ceníku ÚRS Praha. DPS bude
odevzdána v 3 ks tištěných pare a dále v elektronické podobě (ve formátu PDF, XLS, DWG), za
cenu 34 992,- Kč bez DPH, odevzdání do 31. 1. 2022.

Zařízení inženýrské činnosti (IČ) spočívající v získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, za
cenu 11 664,- Kč bez DPH, odevzdání do 22. 02. 2022.

Výše uvedená stavba bude splňovat požadavky pro dotace rozvoje lesnické infrastruktury SZIF
MZe ČR dle ČSN 73 6108 Lesní cestní síť a vyhlášky č. 239/2017 Sb., Vyhlášky o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa.

Celkové náklady na zaměření a oba stupně projektové dokumentace a inženýrskou činnost činí
111.022,- Kč bez DPH.

Fakturace objednateli bude vždy po dokončení nabízeného celku se splatností do 15 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Jsem plátce DPH!

Tato cenová nabídka bude přílohou objednávky nebo smlouvy o dílo.

Ing. Jiří Ježek

Cenová nabídka platí do 15. 10. 2021.

Ing. Jiří JEŽEK - LSJ

technické služby v lesnictví a stavebnictví

Riegrova 1049, 508 01 Hořice, tel:xxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxx, IČ: 86992261, DIČ: xxxxxxxxxxx

1I011orn; 2021 ' 1994-2021 PROrrCI! spol s 10 Novy Bor

Kalkulace ceny - Výkonové fáze Sazebník - UNIKA 2021

Licence: 037220 -Ing. Jiří Ježek - Hořice

Firma 	: PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Číslo zakázky     : 12/2021 	.

Místo 	: k.ú. Dolní Vernéřovice

Stavba 	: Stavební úpravy lesní cesty Vápenka - Hlavní

Číslo objektu      : SO 101

Popis objektu    : 2L 4.0/20

Projektant 	: Ing. Jiří Ježek

Datum 	: 8.10.2021

Odvětví 	: stavby zcmědčlské, lesnické. potravinářské a vodohospodářské

Celkové náklady : xxxxxxxxx Kč

Pásmo náročnosti : I

Kategorie

: Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace - zvýšení ceny o: xxxxx %

Rozmezí celkového základního honoráře: xxxxxxxxx Kč - xxxxxxxx Kč

Zvolený celkový základní honorář 	: xxxxxxxx Kč

Tabulka zvolených ýkonových fází:

| Č. | Název výkonové fáze |  |  |  | PČ% | IČ % | PČ Kč | IČ Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | zabezpečení vstupních podkladů (VSP) |  |  |  | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxx |
|  | projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání |  |  |  |  |  |  |  |
| .., | stavebního povolení (DSP) bez předchozího projektového |  |  |  | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| .J |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stupně, především bez DUR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP |  |  | a |  |  |  |  |
| 7 | pokročile rozpracované DPS s | detailními položkami a |  |  | xxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxx |
|  | soupisem prací |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | dopracování dokumentace pro provádění |  | stavby po předchozí |  | - | - | - | - |
|  | DVZ s detailními položkami |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce |  |  |  | - | - | - | - |
|  | spojené s prováděním stavby |  |  |  |  |  |  |  |
| II | práce po dokončení stavby |  |  |  | - | - | - | - |
| Celkem (včetně cenových úprav) |  |  |  |  | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx |
| Celkem (bez cenových úprav) |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxx |
| sleva |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxx |
| Celkem (včetně cenových úprav) |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx |

Datum tisku: 8.10.2021

Stránka: 2 / 2