OBJEDNÁVKA						Číslo: OBJ/375/2021

Objednatel:								Dodavatel:

Národní kulturní památka Vyšehrad			Mikšík projekce s.r.o.

Sídlem:	V Pevnosti 159/5b					Sídlem:	Mladých Běchovic 2, vchod II.A

128 00 Praha 2							190 11 Praha 9 , Běchovice

IČ:		00419745						IČ:		285 17 458

DIČ:		CZ00419745					DIČ:		CZ285 17 458

Bankovní spojení:	PPF banka a.s.  				Bankovní spojení:

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxx				Číslo účtu:

Příspěvková organizace hl. m. Prahy

Předpokládaný termín plnění: prosinec – leden 2021		Místo dodání: NKP Vyšehrad

Předmět plnění:

Na základě vaší cenové nabídky objednáváme vypracování konstrukčního řešení opravy krovu Galerie Vyšehrad, včetně výkresové části, statického výpočtu a detailů.

Cena za předmět plnění bez DPH:				55.000,- Kč

DPH:									11.550,- Kč

Cena za předmět plnění celkem s DPH:			66.550,- Kč

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Praze dne: 14. 12. 2021

Za Objednatele:								....………………………………...

Příkazce operace

Správce rozpočtu:

Krov Galerie Vyšehrad – Cenová nabídka

Navrhuji sundat střešní krytinu a provést kontrolu krovu mykologem. Následně provést buď sanaci krovu nebo krov celý nový. Z mé strany by vznikl návrh nového krovu po prozkoumání jeho stavu a určení rozsahu poškození. Mykolog bude určitě stát za to, někdo bude muset určit, co je zdravé a co ne.

Navrhuji cenu 55tis plus DPH. Výstupem bude technická zpráva, statický výpočet a výkresy krovu (ať už nového nebo návrh sanace původního). Součástí výpočtu bude i posudek klenby. Prostý hambalkový krov na 12 metrů nevyjde. Určitě se budeme nějakým způsobem do klenby opírat. Další věc je, že krokve 120/150 jsou dle mého i při opření se do klenby buď na hraně nebo spíše za hranou únosnosti. Takže i při zdravém dřevu nebude prvek vyhovovat na současné normy.

Termínově práce na cca měsíc. Předpokladem je realizace posudku mykologa.