Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 04-21-77 na zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících inženýrských služeb, poskytnutí licence k projektové dokumentaci, koordinátora BOZP v přípravné fázi a o výkonu autorského dozoru, která nabyla účinnosti dne 14. 10. 2021

Smluvní strany:

název organizace 	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

se sídlem: 		Husova tř. 1846/9, České Budějovice, 370 01

IČO: 			00510874

DIČ: 			CZ00510874

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Josef Pindroch, externí spolupracovník pro oblast stavebnictví

(dále jen jako „objednatel“)

a

název organizace:	Energy Benefit Centre a.s.

se sídlem: 		Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO: 			29029210

DIČ: 			CZ29029210

zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15915

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Michaela Hrušková, DiS., pověřená řízením pobočky České Budějovice

(dále jen jako „zhotovitel“)

Preambule

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12.10.2021 na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace vč. rozpočtu a výkazu výměr na rekonstrukci odpadní kanalizace a rozvodů v budově Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, v objektu na adrese Husova tř. 1846/9, parc. č. 4403, 4404, katastrální území České Budějovice 3“

Smluvní strany se dohodly na sepsání Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě, předmětem dodatku jsou změny týkající se předmětu plnění, kalkulace ceny díla, termínu realizace a platebních podmínek.

Důvodem pro sepsání Dodatku č.1 nikoliv však bez dalšího jsou okolnosti, které nemohl zadavatel ani při nejlepší péči předvídat.

Celková povaha veřejné zakázky a cena sjednaná ve Smlouvě o dílo se tímto dodatkem nemění.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1. jsou úpravy rozsahu předmětu plnění, kalkulace ceny díla, změna / prodloužení termínu realizace a úprava platebních podmínek.

Veškeré změny obsažené v tomto dodatku jsou v souladu s § 222, odst., 4., zákona 134/2016 Sb.

Na základě tohoto dodatku se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Úvodní ustanovení, odst., 1., písm., a) až h)

Úvodní ustanovení

1.	Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených a v souladu s příslušnými právními předpisy zavazuje pro objednatele zpracovat projektovou dokumentaci a poskytnout objednateli související služby a vykonat související činnosti v tomto rozsahu:

a)	zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (vč. rozpočtu a výkazu výměr), součástí musí být i zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b)	zpracování projektové dokumentace na přípojku pro napojení půdní vestavby, úpravu připojení stávajících otopných těles, práce se stávajícími otopnými tělesy v rámci stavebních úprav sociálů, náhradu stávajících otopných těles za nové, jako variantu

c)	zajištění inženýrské činnosti k zajištění pravomocného společného povolení,

d)	poskytnutí licence k projektové dokumentaci,

e)	výkon autorského dozoru při realizaci stavby,

Čl. I. Předmět plnění, odst., 1. až 11.

Článek I.

Předmět plnění

- Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených a v souladu s příslušnými právními předpisy zavazuje pro objednatele zpracovat dokumentaci pro stavbu: „Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů v budově školy“.

- Základním podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zadání a pokyny zadavatele.

- Dokumentace bude objednateli sloužit pro zadání veřejné zakázky. Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, tj. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, případně s jakýmikoliv jinými právními předpisy a normami tyto předpisy normy doplňující a nahrazující.

- Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany zadavatele podstatné připomínky, budou do ní zapracovány.

- Zhotovitel zpracuje dokumentaci pro provedení stavby.

- Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby:

- v listinné podobě v 6 vyhotovení/ch,

- v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu pdf a dwg v 1 vyhotovení/

- Zhotovitel se zavazuje zajistit inženýrskou činnost tak, aby bylo získáno odpovídající pravomocné rozhodnutí dle stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II. Doba plnění, odst., 1., písm., a) až c)

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:

  - dokumentaci pro vydání závazného povolení do 17. 12. 2021,

  - zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného rozhodnutí v termínu dle správních lhůt,

  - řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 17. 12. 2021.

Čl. V. Cena díla, odst., 1., písm., a) až d)

Článek V.

Cena díla

- Cena za dílo je stanovena ve výši:

- jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby:		212 000,00 Kč

- projektová dokumentace na přípojku pro napojení půdní vestavby	  17 900,00 Kč

- inženýring a zajištění vydání stavebního povolení:	  		  20 000,00 Kč

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (přípravná fáze):		  20 000,00 Kč

Cena bez DPH: 						 		269 900,00 Kč

DPH 21 %:							  		  56 679,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH:				 		326 579,00 Kč

Čl. VI. Platební podmínky, odst., 5., písm., a) až c)

Článek VI.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena po částech, a to:

- po předání jednostupňová projektové dokumentace pro provedení stavby,

- po provedení inženýringu a zajištění vydání stavebního povolení,

- po předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- po předání projektové dokumentace na přípojku pro napojení půdní vestavby

Obecná a závěrečná ustanovení

- Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Právní vztahy tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Objednatel

V Českých Budějovicích

dne 16. 11. 2021

…………………………………….

Mgr. Jarmila Benýšková

ředitelka

Objednatel

V Českých Budějovicích

dne 16. 11. 2021

…………………………………….

Mgr. Jarmila Benýšková

ředitelka

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel

V Praze

dne 18.11.2021

…………………………………….

Ing. Miroslav Hořejší

předseda představenstva

Zhotovitel

V Praze

dne 18.11.2021

…………………………………….

Ing. Miroslav Hořejší

předseda představenstva

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.