D O D A T E K   č. 1

ke smlouvě o dílo OSM-D/0066/2021 ze dne 29. 9. 2021

Město Rakovník

se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník

zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

# Pavel Srp

# se sídlem Rubínova 1146, 269 01 Rakovník

# IČ: 11261684, DIČ: xxx

# evidován na Okresním živn. úřadu v Rakovníku pod ev. Číslem 321209-14770-00

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2021 smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

A)

Článek III. se mění a po změně zní:

Veškeré práce s dílem související budou provedeny v termínu:

zahájení a dokončení prací:  20. 9. 2021 – 31. 5. 2022

- Ke změně termínů došlo z důvodu dodržení technologických postupů. Termíny jsou uvedeny v oboustranně odsouhlaseném Harmonogramu.

Článek V. se mění a po změně zní

- Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

- zhotovitel vystaví objednateli ke dni 15. 12. 2021 zálohovou fakturu ve výši 850 000 Kč vč. DPH se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli, která odpovídá nákladům prostavěným k tomuto datu

- po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli

- objednatel si vyhrazuje právo pozastavit proplacení 10 % z konečné faktury za dílo, do doby odstranění vad a nedodělků, vyskytnou-li se při přejímce na díle. Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění poslední z vad a nedodělků.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

B)

- Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 771/21 ze dne 8. 12. 2021.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

- Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním dodatku v plném rozsahu.

- Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy jednajících osob.

V Rakovníku dne 14. 12. 2021				V Rakovníku dne 14. 12. 2021

………………………….	………………………….

Město Rakovník	Pavel Srp

PaedDr. Luděk Štíbr

starosta